Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШАСиЭ:

Акаев А.М.

_____________ 2024 г.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B07305 Строительство

Код дисциплины: TVZS4306

Количество кредитов: 5

Цикл: ПД

Компонент: ВК

Усть-Каменогорск, 2024

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана на «ШАСиЭ» на основании Государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования (Приказ Министра науки и высшего образования РК №2 от 20.07.2022 г.), Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки РК от №152 от 20.04.2011 г.), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено Комиссией по обеспечению качества

Председатель	Айтказина А.К.

Дата    29.08.2024 г.   протокол №1

Руководитель образовательной программы	Айтказина А.К.

6B07305

Сотрудник библиотеки	Дроздова О.Н.

Разработал	Гольцев А.Г.

Ассоциированный профессор

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Изучает общие понятия и положения технологии возведения различных зданий и сооружений, проектирование и подготовку производства данных работ на строительной площадке, методы и способы производства работ по возведению одноэтажных и многоэтажных промышленных и общественных зданий, многоэтажных гражданских зданий и надземных инженерных сооружений.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Изучить структуру строительных процессов и строительно-монтажных работ, их рациональные и индустриальные методы и способы производства при строительстве жилых и гражданских зданий и сооружений, а также основы технологического проектирования.

Задачи изучения дисциплины:

- - наиболее рациональные методы, правила производства и приемки строительно-монтажных работ и их взаимосвязи;
- приемы использования при производстве работ строительных машин, механизмов и приспособлений;
- мероприятия по охране труда и природы, связанные с выполнением строительно-монтажных работ;
- вопросы контроля качества производства строительно-монтажных работ.

1.3 Цели устойчивого развития

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям

1.4 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК5 - Способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства. | РО9 - Проводить технико-экономическое обоснование проектных решений, выполнять организационно-плановые расчеты. | - Демонстрировать понимание и значение современных методов в области монтажа строительных конструкций. - Способность самостоятельно применять методы и способы при проектировании и монтаже строительных конструкций - Демонстрировать знание технических аспектов инженерной деятельности в вопросах проектирования и монтажа строительных конструкций - Способность эффективно работать индивидуально и в качестве члена команды, демонстрируя навыки организации в вопросах монтажа строительных конструкций. - Осуществлять коммуникации в среде строителей, анализировать существующую и разрабатывать самостоятельно техническую документацию по вопросам монтажа строительных конструкций, четко излагать и защищать результаты своей деятельности в отраслевых научных организациях, совершенствовать свои знания при дальней учебе. |
| КК8 - Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. | РО16 - Демонстрировать умение в использовании методики документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации проекта. |  |

1.5 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.5.1 Современные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- Для преподавания предусмотрены традиционные технологии: аудиторные занятия и самостоятельная работа магистрантов. Лекционный курс представлен в мультимедийной форме. При изложении лекционного материала в начале и при завершении лекции используется мотивационная речь.

1.5.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии: - Предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. – в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

1.6 Пререквизиты

- Строительные конструкции

- Технология строительного производства

1.7 Постреквизиты

- Организация строительного производства

1.8 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| СРОП | 30 |
| СРО | 75 |
| Форма проведения итогового контроля | курсовой проект, экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Достигаемые результаты CDIO | Метод обучения | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекционные занятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Общие положения | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 2 | Тема 2. Монтажные приспособления, оборудование и механизмы. | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 3 | Тема 3. Подготовительные и геодезические работы | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 4 | Тема 4. Монтаж конструкций | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 5 | Тема 5. Защита закладных деталей и заделка стыков | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 6 | Тема 6. Укрупнительная сборка конструкций | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 7 | Тема 7. Монтаж фундаментов и стен | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 8 | Тема 8. Монтаж ограждающих конструкций кирпичных и крупноблочных зданий | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 9 | Тема 9. Монтаж конструкций крупнопанельных зданий | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 10 | Тема 10. Монтаж конструкций каркасно-панельных зданий | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 11 | Тема 11. Железобетонные конструкции каркасных многоэтажных зданий | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 12 | Тема 12. Сварочные работы | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 13 | Тема 13. Жилые и общественные здания | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 14 | Тема 14. Производственные здания | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| 15 | Тема 15. Здания с покрытиями нетиповых конструкций | 1 | Углубленные знания основ инженерного дела, методов и инструментария | Метод перевернутые лекции (Лекции-презентации) | 1-10 |
| ИТОГО |  |  |  | 15 |  |
| Практические занятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Разработка конструктивных характеристик зданий | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 2 | Тема 2. Подсчет объемов работ при монтаже | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 3 | Тема 3. Выбор схемы организации и методов монтажных работ | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 4 | Тема 4. Расчет и выбор крана для монтажных работ | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 5 | Тема 5. Расчет и выбор монтажной оснастки | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 6 | Тема 6. Разработка, сравнение и выбор вариантов монтажа | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 7 | Тема 7. Расчет калькуляции трудовых затрат на монтаж | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 8 | Тема 8. Расчет графика производства монтажных работ | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 9 | Тема 9. Разработка указания по производству работ | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 10 | Тема 10. Разработка техники безопасности производства монтажных работ | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 11 | Тема 11. Разработка требований по контролю качества монтажных работ | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 12 | Тема 12. Расчет технико-экономических показателей монтажных работ | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 13 | Тема 13. Расчет и выбор горюче-смазочных материалов | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 14 | Тема 14. Разработка чертежей с использованием AutoCADa | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| 15 | Тема 15. Составление пояснительной записки по монтажу зданий | 2 | Стадии и методы проектирования | Аналитический метод исследования | ДЛ 1,4,11,14 |
| ИТОГО |  |  |  | 30 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Результаты CDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема № 01. | Техкарта на техническое нормирование | Эссе | 1 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 02. | Техкарта проведение и обработка нормативных исследований и фотоучет. | Эссе | 2 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 03. | Техкарта на восстановление и усиление фундаментов. | Эссе | 3 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 04. | Техкарта на земляные работы при реконструкции здания. | Эссе | 4 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 05. | Техкарта на усиление перемычек над проемами в кирпичных стенах. | Эссе | 5 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 06. | Техкарта на утепление стен плитами пенопласта | Эссе | 6 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 07. | Техкарта на ремонт рулонных кровель с применением битумно-полимерных мастичных материалов | Эссе | 7 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 08. | Техкарта на реконструкцию кровли. | Эссе | 8 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 09. | Техкарта на земляные работы при реконструкции административного здания. | Эссе | 9 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 10. | Техкарта на устройство буронабивных свай в водонасыщенных грунтах. | Эссе | 10 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 11. | Техкарта на монтаж сборных фундаментов | Эссе | 11 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 12. | Техкарта на монтаж стеновых панелей | Эссе | 12 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 13. | Техкарта на монтаж железобетонных балок | Эссе | 13 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 14. | Техкарта на монтаж плит перекрытия | Эссе | 14 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| Тема № 15. | Техкарта на монтаж железобетонных ферм | Эссе | 15 | 5 | Ключевые знания основ инженерного дела |
| ИТОГО |  |  |  | 75 |  |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка конструктивных характеристик зданий |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсчет объемов работ при монтаже |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор схемы организации и методов монтажных работ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, сравнение и выбор вариантов монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Расчет калькуляции трудовых затрат на монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Разработка чертежей с использованием AutoCADa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор схемы организации и методов монтажных работ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, сравнение и выбор вариантов монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Расчет калькуляции трудовых затрат на монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Разработка чертежей с использованием AutoCADa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка конструктивных характеристик зданий |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсчет объемов работ при монтаже |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор схемы организации и методов монтажных работ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, сравнение и выбор вариантов монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Расчет калькуляции трудовых затрат на монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Разработка чертежей с использованием AutoCADa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка чертежей с использованием AutoCADa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды работ текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период. По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. Учебные достижения обучающегося оцениваются по 100-балльной шкале, итоговая оценка Р1 и Р2 выводится как средняя арифметическая из оценок текущей успеваемости. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид работы | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- |
| 1-й рейтинг | Разработка конструктивных характеристик зданий | 0-100 |
|  | Подсчет объемов работ при монтаже |  |
|  | Выбор схемы организации и методов монтажных работ |  |
| 2-й рейтинг | Разработка, сравнение и выбор вариантов монтажа | 0-100 |
|  | Расчет калькуляции трудовых затрат на монтаж |  |
|  | Разработка чертежей с использованием AutoCADa |  |
| Итоговый контроль | курсовой проект, экзамен | 0-100 |

3.1 Политика оценивания результатов обучения по видам работ

| Вид работы | 90-100 | 70-89 | 50-69 | 0-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| Лекции | Разбирается в основных методах и способах технологии монтажа здания и сооружений. | Разбирается в основных методах монтажа здания и сооружений, но недостаточно знает способы выполнения монтажных работ | Недостаточно знает основные методы и способы монтажа здания и сооружений. | Не владеет знаниями основных методов и способов монтажа здания и сооружений |
| Практика | Знает все виды расчетов и выбора машин и механизмов для выполнения монтажных работ | Знает способы выбора машин и механизмов для выполнения монтажных работ | Не достаточно знает способы выбора и расчета машин для монтажных работ. | Не знает способы выбора и расчета машин для монтажных работ. |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 60% результатов текущей успеваемости;

- 40% результата, полученного на экзамене.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где, 	 Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной системе:

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

В процессе обучения бакалавр должен научиться быть пунктуальным и обязательным. Проявлять активность в учебном процессе и поддерживать обратную связь на занятиях. На занятиях быть сосредоточенным и открытым, доброжелательным к сокурсникам и преподавателю. Стараться быть ответственным при освоении учебной дисциплине и свои знания проверять на экзаменах или при тестировании

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. 1Ю. А. В. А. Казаков А. Н. Бирюков А.Г. Гольцев Прораб знает все! Настольная книга демонтажника-строителя. — СПб.: ООО «Первый издательско-полиграфический холдинг», 2024. — 328 с. : ил.
2 Теличенко В.И, Гныря А.И., А.П.Бояринцев. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружений. Издательство АСВ, Москва, 2016
2. Даилкин М.С., Шубин А.А. Технология строительного производства. - Ростов-на-Дону, "Феникс, 2009
3. Хамзин С.С., Карасев С.К. Технология строительного производства. Пособие по курсовому и дипломному проектированию. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2014
4. Справочник строителя. Организация строительного производства. Под ред. О.В. Шахпаронова. М., 1987
5. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. - М., 2006

5.2 Дополнительная литература

1.	IPR SMART http://www.iprbookshop.ru

2.	ScienceDirect - http://www.sciencedirect.com.

3.	EBSCO Discovery Service (EDS) -  http://search.ebscohost.com

Дополнительная литература