## Slide 1: Лекция № 11
Управление качеством проекта

## Slide 2: Понятие качества 2
Качество – это целостная совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности. (Качество не надо путать с понятиями «сорт» и «класс»; Например ливерная колбаса и сервелат, изготовленные по ГОСТам)
Потребности могут включать:
  эксплуатационные характеристики,
  функциональную пригодность,
  надежность,
  безопасность,
  экономические,
  эстетические и культурные требования.
Менеджмент качества – это система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и ожиданий клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции.
Поэтому следует различать качество продукта и качество самого проекта.

## Slide 3: Принципы концепции менеджмента качества проекта 3
Качество – неотъемлемый элемент проекта в целом, а не самостоятельная функция управления.
Качество – это требования потребителя, а не возможности изготовителя.
Ответственность за качество должна быть адресной.
Для реального повышения качества нужны новые технологии.
Повысить качество можно только коллективными усилиями команды проекта.
Контролировать процесс всегда эффективнее, чем результат.
Политика в области качества должна быть частью общей политики предприятия.

## Slide 4: Основные процессы обеспечения качества 4
Планирование качества проекта – определение конкретного перечня стандартов качества, которым необходимо следовать при проведении работ по проекту, и мероприятий, необходимых для обеспечения требований этих стандартов.
Обеспечение качества – реализация в процессе выполнения проекта запланированных мероприятий по обеспечению качества проекта.
Контроль качества выполнения проекта – спланированный и систематизированный контроль реализации проекта и выполнения запланированных мероприятий по обеспечению качества, осуществляемый в различных формах (аудит, мониторинг, экспертиза).

## Slide 5: Планирование качества проектов и его инструментарий 5
Выбираются те положения стандартов и нормативов, которые целесообразно применить к конкретному проекту.
В процессе планирования качества может применяться следующий инструментарий:
- анализ затрат и выгод;
- установление желательного уровня показателей качества проекта;
- диаграммы причин-следствий;
- эксперименты.
В результате планирования качества появляется план организационно-технических мероприятий (ОТМ), который должен описывать конкретные мероприятия по реализации политики в области качества с указанием сроков выполнения, ответственных за выполнение, критериев оценки, бюджета.

## Slide 6: Методы и инструменты используемые для контроля качества 6
- проверки;
- диаграммы Парето, которая представляет собой гистограммы появления различных причин несоответствий, упорядоченных по частоте;
- статистические выборки, анализ динамических рядов, корреляционно-регрессионный анализ
Контроль качества может завершаться следующими решениями:
- улучшением качества;
- принятием продукции;
- идентификацией брака и реализацией действий по управлению несоответствующей продукцией;
- переработкой продукции с целью дальнейшего представления для контроля и испытаний;
- исправлением процессов.

## Slide 7: Формы контроля качества управления проектом 7
Аудит проекта – проверка соответствия формализованной организационной деятельности по реализации проекта по принятым стандартам управления проектами.
Мониторинг проекта – регулярная оценка состояния проекта, учитывающая различные виды деятельности в рамках проекта. Цель мониторинга - предоставление руководству компании оперативной интегрированной информации о реализации проекта, для принятия управленческих решений по проекту.
Экспертиза проекта – детальный анализ определенных областей деятельности в рамках проекта и составление общей картины хода и состояния проекта в целях повышения качества выполнения как данного проекта, так и проектов предприятия в целом.

## Slide 8: Требования мониторинга 8
Интегральные показатели оценки состояния проекта должны удовлетворять потребностям руководства компании в информации, необходимой для принятия решений по проекту, как с точки зрения полноты, так и оперативности ее предоставления.
Для полной реализации этих требований должна быть создана автоматизированная система управления (АСУ) проектами, которая должна обеспечить:
  хранение всей необходимой информации по проекту;
  сбор необходимой информации непосредственно по мере ее появления в ходе проекта;
  представление этой информации как в интегральной, так и в детальной форме в соответствии с запросами пользователей.
  При отсутствии АСУ, делается специальный отчет о статусе проекта.

## Slide 9: Экспертиза проекта 9
Решение о проведении экспертизы принимается:
  на основании плана проверок;
  на основании результатов мониторинга проекта;
  по требованию внешнего окружения проекта.
Информация для проведения экспертизы:
  Формализованные данные, полученные в результате процедур аудита и мониторинга проекта;
  Сведения, получаемые путем консультаций и собеседова ний в неформальной форме по УП (компетентность персонала, межличностные отношения).
Экспертизу осуществляют наиболее квалифицированные и опытные специалисты в области управления проектами (УП).
По результатам экспертизы готовится заключение, содержащее анализ причин, а также рекомендации по ОТМ для преодоления неблагоприятного развития данного проекта.

## Slide 10: Основные направления экспертизы включают следующие аспекты 10
Коммерческое направление - чтобы оценить проект как коммерческое мероприятие, дающее прибыль
Техническое направление - правильность выбора технологии производства, закупки основного и вспомогательного оборудования.
Институциональное направление - соответствие решений по проекту действующему законодательству страны.
Социальное направление рассматривает проект с точки зрения решения социальных вопросов в регионе.
Экологическое направление – влияние проекта на окружающую среду.
Финансовое направление - оценка проекта со стороны эффективности инвестиций.
Экономическое направление - анализирует все стороны и особенности эффективности проекта.
В небольших проектах некоторые направления м.б. объединены.

## Slide 11: ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 11
Государственная экспертиза проектов проводится государственными структурами или другими организациями по заказу государства. Она преследует цель оценки проекта со стороны интересов государства.
Ведомственная экспертиза проводится ведомственными структурами и преследует цель определения или проверки эффективности проекта, правильности принятых исходных данных и условий. Особое внимание уделяется соответствию проектных решений экономической и технической политике, проводимой органами руководства отраслью.
Внутренняя экспертиза проводится специалистами предприятия, где выполняется проект, с целью проверки и контроля выполнения проектных заданий.
Внешняя экспертиза (независимая) - передача проекта на рассмотрение специализированной организации. Желательно, чтобы эта организация не имела отношения ни к заказчику, ни к разработчику.

## Slide 12: Вероятные причины неудовлетворительного исполнения проектов: 12
- отклонение от расписания: поздние завершения и задержки с сопутствующими перерасходами средств и выплатами неустоек, предусмотренных контрактом;
- низкая производительность труда персонала: высокая текучесть кадров, высокий уровень стрессов, вялое настроение;
- превышение запланированных расходов: фактические траты часто выходят за рамки бюджета;
- низкая производительность труда руководства: чрезмерно активное привлечение высшего руководства к мелким деталям выполнения проекта;
- неэффективное управление ресурсами: избыточная многозадачность (большие затраты времени на переключение между задачами), дублирование действий и неэффективное использование специалистов узкого профиля.

## Slide 13: Ключевые показатели деятельности (КПД) 13
КПД – это количественные индикаторы, позволяющие измерять степень успешности деятельности компании в настоящем и будущем, их можно объединить в группы:
Организационная структура.
Бюджет.
Уникальность, не повторяемость проектов.
Персонал.
Бизнес-процессы

## Slide 14: Стандарты управления проектами (СУП) на предприятии 14
Только опираясь на стандарты, можно обеспечить качество. Кто-то должен создавать СУП, их отслеживать и обновлять.
СУП неразрывно связан с системой качества и должен быть гармонизирован со стандартами качества, применяемыми на предприятии. В оптимальном варианте СУП должен создаваться как составная часть системы качества.
Стандарт должен быть основан на так называемых рамочных стандартах, которые содержат самые общие принципы проектного менеджмента. Это такие документы, как:
Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Американского института управления проектами (PMI), стандарт ISO 10006:1997,
Казахстанские НТК (Национальные требования к компетентности).
Каждое предприятие в какой-то мере уникально, поэтому рамочные стандарты должны быть адаптированы под конкретные условия управления проектами на основе специализации и детализации стандартов.

## Slide 15: Этапы создания стандарта УП и их автоматизация: 15
- разработка концепции;
- разработка корпоративной методики управления проектами;
- разработка операционного стандарта управления проектами.
Автоматизация стандарта управления проектами может быть обеспечена средствами систем управления документами и систем управления бизнес-процессами, включая использования ИИ.
Автоматизация функций управления проектами подразумевает:
- автоматизацию календарного и ресурсного планирования;
- автоматизацию формирования и ведения бюджета проекта;
- автоматизацию управления документами проекта;
- автоматизацию деловых процессов проекта.

## Slide 16: Модели зрелости управления проектами 16
Сам факт использования стандарта управления проектами свидетельствует о том, что на предприятии достигнут определенный уровень зрелости процессов управления. Одним из популярных подходов является использование моделей зрелости.
Первый (начальный) уровень зрелости соответствует ситуации, когда в организации нет формально принятых процедур управления проектами, выполнение проектов не планируется, работы проекта слабо определены по содержанию, объему и стоимости.
Второй уровень зрелости (уровень индивидуального планирования проектов) соответствует применению в организации отдельных неформализованных и некомплектных процедур управления проектами.
Третий уровень зрелости (уровень управления) предполагает частичную формализацию процессов управления проектами и использование базовой системы планирования и управления проектами.
Четвертый уровень зрелости (уровень интеграции) характеризуется полной формализацией с официальным утверждением всех процессов управления проектами.
На пятом уровне зрелости (уровне совершенствования) процессы управления проектами в компании постоянно улучшаются. Обеспечивается автоматический сбор данных по управлению проектами для выявления слабых мест в процессах, включая использования ИИ.

## Slide 17: СПАСИБО