## Slide 1: Команда проекта

## Slide 2: Объекты управления проектами
программа – группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения;
портфель проектов – совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности;
проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенный для достижения поставленных целей с учетом предварительно заданных ограничений;
стадии жизненного цикла проекта – набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта.

## Slide 3: Субъекты управления проектами:
управленческий аппарат заказчика проекта (инвестор, заказчик и др.);
управленческий аппарат исполнителя проекта (генеральный подрядчик, системный интегратор, подрядчик, субподрядчик, поставщик и др.);
команды проектов – специализированные рабочие структуры, создаваемые на время выполнения проектов и включающие управленческий и технический персонал, выделяемый заказчиком и исполнителями для выполнения проектов.

## Slide 4: Субъекты управления проектами
заказчик;
инвестор;
функциональный заказчик (снабженец, хозяин ресурсов);
команда проекта – специалисты или исполнители;
руководитель проекта (РП или проектный менеджер);
куратор проекта.

## Slide 5: Расстановка руководителей проекта и членов команды по системе Карла фон Мольке.

## Slide 6: Основные функции руководителя проекта:
1. Планирование проекта
2. Управление командой проекта
Формирование команды проекта (подбор специалистов);
Распределение ролей и задач;
Мотивация, координация и руководство членами команды;
Решение конфликтов в команде.
3. Управление бюджетом
Составление бюджета проекта;
Расчет трудозатрат, затрат на ресурсы, прогноз прибыли;
4. Управление сроками
5. Управление качеством
6. Коммуникации и отчетность
7. Управление рисками
10. Завершение проекта
Подведение итогов;
Подписание Акта приема – сдачи проекта.

## Slide 7: Куратор проекта
— это представитель высшего уровня управления, который курирует один крупный проект или программу, включающую несколько связанных проектов. Он не занимается оперативным управлением, как руководитель проекта, но играет ключевую роль в обеспечении стратегической поддержки, полномочий и ресурсов для успешной реализации проекта.
Куратор проекта — это высокопоставленный руководитель, обеспечивающий стратегическое сопровождение проекта, защиту интересов бизнеса и устранение барьеров, которые не может преодолеть сам руководитель проекта.
Он обеспечивает успех проекта на уровне всей организации, а не только внутри проектной команды.
Куратор не занимается деталями, а сосредоточен на стратегическом уровне.
Если проект выходит из графика или бюджета — куратор принимает меры, но не заменяет собой РП.
Он — связующее звено между проектом и высшим руководством / владельцами бизнеса.

## Slide 8: Основные функции куратора проекта:
Делегирование полномочий
Назначает руководителя проекта и определяет его зону ответственности;
Делегирует необходимые полномочия для принятия решений по проекту;
2. Разделение ответственности
3. Разрешение конфликтов и кризисов
4. Контроль за реализацией стратегических целей
5. Поддержка и защита проекта
6. Принятие решений по ключевым вопросам
Утверждает: Бюджет проекта;
Ключевые изменения в объеме, сроках, ресурсах;
  Стратегические партнерства и подрядчиков.
7. Контроль за эффективностью руководителя проекта
Оценивает работу руководителя проекта;
8. Формирование среды успеха
Строит эффективные коммуникации между заинтересованными сторонами;
Формирует позитивное отношение к проекту на всех уровнях компании;

## Slide 9: Типы команд
«ТУСОВКА» (Естественное образование: «потребность=>интерес»)
«КРУЖОК» (Естественно-искусственное образование: «интерес=>дело»)
«Отряд» (Искусственное с игнорированием естественного: «дело». Переход «естественного» в свою противоположность — «первое отрицание»)
«КООПЕРАЦИЯ» (Искусственное с учетом естественного: «дело=>интерес»)
«КОМАНДА» (Искусственное как естественное: тождество дела и интереса (дело=интерес). Синтез «естественного» и «искусственного» — «второе отрицание»)

## Slide 10: Понятие «команда проекта»
Это временная организационная структура, сформированная для реализации конкретного проекта, в которую входят специалисты и руководители, обладающие необходимыми компетенциями, полномочиями и ответственностью.
объединение людей, включенных в совместную деятельность, сплочение которых предопределено согласованностью способов взаимодействия, адекватных целям, ценностям и идеалам деятельности.

## Slide 11
Рабочее время каждого сотрудника проектно-ориентированного предприятия делится на проектное время и непроектное. Непроектным временем сотрудника распоряжается начальник подразделения, а проектным – руководители проектов, в которых задействован сотрудник. Следовательно, сотрудник одновременно подчиняется не одному, а двум или более непосредственным начальникам, распоряжения которых он должен выполнять и перед которыми он должен отчитываться.
Рассмотрим структуры управления командой проекта

## Slide 12: Типы бизнес активностей (работ, услуг или видов деятельности
Повторяемость активностей (частота) | Малая | Самостоятельные действия | ПРОЕКТЫ | 
 | Средняя | Плановые мероприятия | ФУНКЦИИ | 
 | Большая или очень большая |  |  | 
 |  | Малая | Средняя | Большая или очень большая
 |  | Сложность активностей (работ) |  | 

## Slide 13
Управление командой проекта | Организационные структуры

## Slide 14
Управление командой проекта | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Данный подход предполагает использование существующей функциональной иерархической структуры организации. Предполагается, что высшему руководству легче управлять проектами через руководителей функциональных подразделений.
Менеджер проекта осуществляет лишь общую координацию работ. В функциональной организации полномочия менеджера проекта обычно малы, поэтому он чаще выполняет роль координатора.

## Slide 15: Функциональная структура Продолжение
Данный подход предполагает использование существующей функциональной иерархической структуры организации. Предполагается, что высшему руководству легче управлять проектами через руководителей функциональных подразделений.
Менеджер проекта осуществляет лишь общую координацию работ. В функциональной организации полномочия менеджера проекта обычно малы, поэтому он чаще выполняет роль координатора.

## Slide 16: Управление командой проекта | Проектная структура

## Slide 17: Управление командой проекта | Команда проекта
Проектная команда - группа людей, организованных на достижение общих целей, эффективно работающих совместно, получающих от этой работы удовлетворение и достигающих отличных результатов.
Группа людей не становится командой автоматически. Менеджеру необходимо приложить усилия, чтобы объединить в команду людей, с которыми ему предстоит
работать. Одним из важных условий для этого является налаживание постоянных коммуникаций.
Сплоченность команды определяется рядом факторов:
 однородность команды – схожесть участников по возрасту, образованию, полу, национальности и т.п. – является фактором сплоченности для непродолжительных проектов и снижает эффективность работы команд в длительных проектах;
 размер команды – считается, что оптимальная численность команды – 5-9 человек;
 взаимодействие в команде – во многом сплоченность команды зависит от эффективности коммуникаций в ней;
 внешняя конкуренция – мобилизует участников, заставляя объединиться перед лицом внешнего вызова;
 успех команды – работает на создание образа «команды победителей», сам факт работы в которой является наградой.

## Slide 18
Проектная и Функциональная структуры представляют собой два противоположных подхода к организации проекта. Проектная структура, по сути, представляет собой организацию внутри организации. Ресурсы проекта распределены по проектам, и менеджеры проектов напрямую отчитываются перед высшим руководством.
Менеджер проекта руководит выделенной ему командой. Менеджеры проектов наделены большими полномочиями, они могут нанимать кадры, заключать контракты с внешними организациями (подрядные работы, аутсорсинг).

## Slide 19: Управление командой проекта | Матричная структура

## Slide 20: Управление командой проекта | Матричная структура ПРОДОЛЖЕНИЕ
Матричная структура это среднее между проектной и функциональной структурой. Исполнители, принадлежащие функциональным отделам, временно выделяются в подчинение менеджера проекта. Если менеджер проекта рассчитывает получить ресурсы на проект, он должен заранее об этом договориться с руководителем подразделения и передать ему график потребности в ресурсах.
Ответственность менеджера проекта в матричной структуре Сотрудники отчитываются как перед менеджером проекта, так и перед функциональным руководителем. Менеджеры проектов и функциональные руководители делят ответственность за результаты сотрудников и стараются находить баланс интересов проекта и подразделения

## Slide 21
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ

## Slide 22
Модель GRPI
Goals (Цели) – оценка четкости, сформулированной цени, расставленных приоритетов и ожиданий;
Roles (Роли) – оценка распределения ролей, ответственности, подотчетности, делегирования роли лидера;
Processes (Процессы) – оценка решения задач в команде, порядка работы над задачей, коммуникаций между членами команды;
Interpersonal relationship – оценка гибкости, открытости взаимоотношений членов команды, ответственности друг за друга.
Модель Д. Катценбаха и Д. Смита
Результат деятельности труда команды являются: продукт коллективного труда, личное развитие, показатели эффективности.
Три фактора, которые и подлежат оценке: приверженность участников команды общей цели, верность ценностям компании; взаимодополняемые навыки членов команды; взаимная ответственность.

## Slide 23
Модель 7Т Ломбардо и Эйчингера Оценка эффективности команды осуществляется по семи факторам, пять из которых оценивают командную работу внутри:
идея (thrust) – основное направление деятельности команды;
доверие (trust) – доверительные отношения между членами команды;
талант (talent) – оценка профессиональных навыков; ё
навыки работы в команде (teaming skills);
навыки решения задач (task skills);
и два внешних фактора:
совместимость с лидером (team leaderfit);
поддержка команды со стороны организации, в которой она создана (team support from the organization).

## Slide 24: Типы ролей в команде по белбину

## Slide 25: Типы ролей в команде по белбину
Исполнитель – Исправно выполняет любую работу
Председатель - лидер
Формирователь – навигатор – второй лидер
Мыслитель – Генератор новых гениальных идей идей
Разведчик – снабженец устанавливает контакты, добывае новые идеи из вне и приносит их в команду.
Оценщик – Наблюдатель, анализирует и осмысливает креативные идеи, останавливает команду, если идут не туда
Коллективист – душа компании, повышает моральный климат в коллективе, устраняет конфликты.
Доводчик –Человек расставляющий точки над «i», доводит работу до конца, всегда проверяет все ли сделано до конца.

## Slide 26: Исполнитель (Implementer)
Дисциплинированность
Стиль - организация работ
Внутренняя стабильность и низкий уровень беспокойства
Очень любят планы
Быстрый карьерный рост в хорошо структурированных компаниях
Несмотря ни на что, делают работу, которую необходимо делать

## Slide 27: Председатель (Координатор, Coordinator)
Поддерживающий тип лидера команды
Стиль - радушно принимать вносимые вклады в деятельность команды и оценивать соответственно целям команды
Зрелый, уверенный, самодисциплинированный
Не обязательно очень умный, но грамотно руковдовит
Четко формулирует цели
Председатель — это хороший лидер для сбалансированной по своему составу команды, перед которой стоят сложные и многогранные проблемы, требующие эффективного распределения ролей внутри команды

## Slide 28: Формирователь (Новигатор)
Выводит команду из состояния бездействия или самодовольства
Стиль руководства - оспаривать, мотивировать, достигать
Их энергия направлена на преодоление трудностей
Характеризуются высокой самооценкой, склонностью к фрустрации, общительностью и подозрительным отношением к людям
Экстраверты
Мотивированы внешней средой
Как лидеры хороши для уже сработанной команды, которая в своей работе столкнулась со сложным, внешним, либо внутренним препятствием

## Slide 29: Мыслитель (генератор идей)
Интровертивный тип генератора идей
Стиль - привносить инновационные идеи в работу команды
Изобретателен в решении нестандартных задач
Работает в одиночку
Высокий уровень интеллекта и креативности
Мыслители чаще встречаются в новых, только формирующихся компаниях, поскольку по складу своему они скорее предприниматели, чем менеджеры

## Slide 30: Разведчик (снабжнец - Исследователь ресурсов)
Экстравертивный тип генератора идей
Стиль — создать сеть и собирать полезные ресурсы для команды
Ориентир - предложение новых идей
Идеи не свои, а доработанные «найденные»
Общительны, любознательны и социально ориентированы
Умело используют ресурсы
Мыслитель и Разведчик могут успешно сосуществовать вместе, не покушаясь на территорию друг друга и внося каждый свой вклад в предложение новых идей

## Slide 31: Оценщик (наблюдатель)
Рассудителен, проницателен, обладает стратегическим мышлением.
Аналитик способный к конструктивной критике
Защищает команду от принятия импульсивных решений
Высокий интеллектуальный, но низкий креативный уровни
Проявляют себя при принятии серьезных решений
Нередко занимают высокие стратегические посты в организациях

## Slide 32: Коллективист (Team Worker)
Мягкий, восприимчивый и дипломатичный
Стиль – предотвращение конфликтов в команде
Часто нерешителен в кризисной ситуации
Представители этого типа нередко встречаются среди высшего руководства организаций

## Slide 33: Доводчик (человек расставляющий точки над (i))
Старательный и добросовестный
Контролирует сроки выполнения поручений
Обладает редкой способностью доводить дело до конца
Перфекционисты
Внимательны к деталям
Минус - недостаточная гибкость: доведение до конца уже неактуальной задачи

## Slide 34: Проблемы командной работы
Личностные психологические барьеры (стереотипы, установки и предрассудки), препятствующие возникновению или развитию неформальных отношений внутри команды и гармонии межличностных отношений между ее членами;
Неудовлетворенность персонала своим командным статусом, степенью самореализации, оценкой коллегами своего вклада в общее дело и своей перспективой в командном существовании;
Недооценка значимости командного бытия и игнорирование командообразовательных процессов в совместной деятельности.

## Slide 35: Команда проекта
спасибо