# ЛЕКЦИЯ 4. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ: КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## 1. Введение: Роль и место идентификации в процессе риск-менеджмента

Идентификация рисков — это первый и критически важный этап практического процесса управления рисками. Согласно международному стандарту ISO 31000, этот этап заключается в выявлении, распознавании и описании рисков, которые могут помочь или помешать организации в достижении её целей.

В среде профессиональных риск-менеджеров действует фундаментальное правило:

«Нельзя управлять тем, что не идентифицировано».

Если риск не был выявлен на этапе идентификации, он выпадает из системы мониторинга, под него не формируются финансовые резервы, и для него не разрабатываются сценарии реагирования. Реализация такого «невидимого» риска почти всегда приводит к кризисной ситуации и вынужденному «тушению пожаров».

### Главные задачи этапа идентификации:

- Выявление источников (причин) возникновения рисков.

- Определение потенциальных событий (риск-событий).

- Установление потенциальных последствий для целей организации.

- Оформление результатов в единый реестр (паспорт) рисков.

## 2. Принцип «Причина — Событие — Последствие» (Структурирование риска)

Одной из самых распространенных ошибок при идентификации является смешение понятия самого риска с его причинами или последствиями. Для корректного описания рисков используется триада рискового события:

+-----------------------------------+
|      ИСТОЧНИК / ПРИЧИНА           |  --> Условия или факторы, создающие неопределенность
| (Cause / Risk Driver)             |      (напр., устаревшее оборудование)
+-----------------------------------+
                  |
                  v
+-----------------------------------+
|       РИСКОВОЕ СОБЫТИЕ            |  --> Конкретная ситуация или инцидент, который может произойти
| (Risk Event)                      |      (напр., аварийная остановка конвейера)
+-----------------------------------+
                  |
                  v
+-----------------------------------+
|         ПОСЛЕДСТВИЕ               |  --> Измеримый результат реализатора события для целей
| (Impact / Consequence)            |      (напр., недополученная выручка, штрафы за срыв поставок)
+-----------------------------------+

### Формула корректного описания риска:

«Вследствие [Причина], может произойти [Событие], что приведет к [Последствие]».

Пример неверного описания: «Наш риск — это инфляция» (Это внешняя причина/фактор).

Пример верного описания: «Вследствие роста инфляции и удорожания сырья, может произойти превышение бюджета строительства объекта, что приведет к снижению рентабельности проекта на 15%.

## 3. Классические методы идентификации рисков

Методы выявления рисков делятся на исследовательские (экспертные), структурно-аналитические и исторические (ретроспективные).

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ
                                                 |
         +---------------------------------------+---------------------------------------+
         |                                       |                                       |
         v                                       v                                       v
 Экспертные методы                       Аналитические методы                   Ретроспективные методы
 • Мозговой штурм (Brainstorming)        • SWOT / PESTEL-анализ                 • Чек-листы и опросники
 • Метод Дельфи (Delphi Technique)       • Диаграмма Исикавы (Fishbone)          • Анализ прошлых инцидентов
 • Глубинные интервью                    • Анализ деревьев (FTA/ETA)            • Аудиторские отчеты

### 3.1. Стратегические методы: PESTEL и SWOT-анализ

Эти инструменты применяются на высшем уровне управления для выявления угроз, генерируемых внешней и внутренней средой организации.

#### PESTEL-анализ (Анализ макросреды)

Позволяет системно идентифицировать внешние причины рисков, группируя их по 6 ключевым факторам:

[ P ] Political (Политическая нестабильность, смена правительств, санкционные режимы)
[ E ] Economic (Инфляция, колебания валютных курсов, ставки по кредитам)
[ S ] Social (Демографические сдвиги, предпочтения потребителей, отношение к труду)
[ T ] Technological (Автоматизация, прорывные IT-технологии, моральный износ оборудования)
[ E ] Environmental (Изменение климата, ужесточение экологических норм, стихийные бедствия)
[ L ] Legal (Изменения в законодательстве, налоговое регулирование, судебная практика)

#### SWOT-анализ

Сопоставляет внутренние силы (Strengths) и слабости (Weaknesses) компании с внешними возможностями (Opportunities) и угрозами (Threats).

- Риски выявляются на стыке блоков: «Слабости + Угрозы» (зоны высокой vulnerable-уязвимости) и «Слабости + Возможности» (риск упущенной выгоды).

### 3.2. Причинно-следственные методы: Диаграмма Исикавы (Fishbone Diagram)

Диаграмма Исикавы («Рыбий скелет») — инструмент визуального анализа, применяемый для поиска первопричин (Root Cause Analysis) уже произошедших инцидентов или потенциальных рисков.

При анализе производственных и операционных рисков обычно используют классическое правило 6M:

Причины:
  Personnel (Кадры)       Machine (Оборудование)    Material (Материалы)
         \                        \                        \
          \                        \                        \
-----------+------------------------+------------------------+---------> [ РИСКОВОЕ СОБЫТИЕ ]
          /                        /                        /            (Напр., Высокий брак)
         /                        /                        /
  Method (Методы)          Measurement (Измерения)  Milieu (Среда)

- Personnel (Персонал): Недостаток квалификации, усталость, нарушение инструкций.

- Machine (Оборудование): Износ станков, отсутствие запчастей, сбои ПО.

- Material (Сырье/Материалы): Низкое качество компонентов, отклонение от ТУ.

- Method (Технология/Методы): Несовершенство регламентов, устаревшие инструкции.

- Measurement (Измерения): Ошибки контрольно-измерительных приборов, неверные метрики.

- Milieu (Окружающая среда): Температура, влажность, запыленность рабочего места.

### 3.3. Экспертные методы: Мозговой штурм и Метод Дельфи

Когда историческая статистика отсутствует (например, при запуске инновационного продукта), основным источником информации становится опыт экспертов.

#### Мозговой штурм (Brainstorming)

- Суть: Групповая сессия с участием специалистов из разных отделов.

- Правила: Полный запрет на критику высказываемых идей на этапе генерации. Главная цель — максимальное количество и разнообразие выявленных угроз.

- Плюсы: Быстрота, эффект синергии знаний.

- Минусы: Риск «группового мышления» (Groupthink), доминирование авторитетных руководителей над подчиненными.

#### Метод Дельфи (Delphi Technique)

- Суть: Многораундовый анонимный опрос независимых экспертов с промежуточной обратной связью.

- Процесс:

  - Эксперты индивидуально заполняют анкеты с перечнем рисков.

  - Фасилитатор собирает ответы, обобщает их и отправляет экспертам анонимную сводку.

  - Эксперты анализируют мнение коллег и могут скорректировать свою позицию.

  - Процесс повторяется (обычно 3–4 раунда) до достижения консенсуса.

- Плюсы: Исключение конформизма, влияния авторитета и авторитетного давления.

### 3.4. Графический метод: Диаграмма «галстук-бабочка» (Bow-Tie Analysis)

Метод Bow-Tie (подробно описанный в стандарте IEC/ISO 31010) соединяет анализ причин (дерево причин) и анализ последствий (дерево последствий) вокруг единого критического события.

[ ПРИЧИНЫ ]      [ БАРЬЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ]                     [ БАРЬЕРЫ МИНИМИЗАЦИИ ]      [ ПОСЛЕДСТВИЯ ]
(Threats)           (Preventive Controls)                          (Mitigation Controls)       (Consequences)

Причина 1 ------> [Контроль A] ---\                                 /---> [Защита X] ------> Последствие 1
                                   ---> ( КРИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ) --->
Причина 2 ------> [Контроль B] ---/     (Hazard / Top Event)        \---> [Защита Y] ------> Последствие 2

- Левая сторона: Показывает все возможные причины возникновения опасности и предупредительные барьеры (контроли), не позволяющие событию произойти.

- Узел (центр): Критическое событие (утрата контроля над процессом).

- Правая сторона: Показывает возможные последствия и реабилитационные барьеры (средства защиты, BCP-планы), минимизирующие размер ущерба после реализации события.

## 4. Документирование результатов: Реестр рисков (Risk Register)

Итоговым продуктом этапа идентификации является Реестр рисков (или Паспорт риска) — единый базовый документ компании, содержащий всю структурированную информацию обо всех выявленных угрозах.

### Стандартная структура корпоративного реестра рисков

| ID риска | Категория риска | Наименование и описание риска | Причина (Триггер) | Владелец риска (Risk Owner) | Потенциальные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Операционный | Сбой в работе главного сервера базы данных | Износ жестких дисков, отсутствие резервного питания | Начальник IT-отдела | Остановка продаж на 4–6 часов, упущенная выручка |
| R-02 | Финансовый | Срыв сроков оплаты от ключевого клиента | Финансовые трудности у контрагента | Директор по продажам | Кассовый разрыв, нехватка оборотных средств |
| R-03 | Комплаенс | Штраф за нарушение правил обработки данных | Изменение законодательства, неактуальность внутренних политик | Главный юрист | Финансовый штраф, репутационный ущерб |

Владелец риска (Risk Owner) — это конкретное должностное лицо, которое обладает полномочиями и ресурсами для мониторинга данного риска и отвечает за разработку мероприятий по его минимизации.

## 5. Сравнительный анализ инструментов идентификации

| Метод | Затраты времени/ресурсов | Качество результатов | Лучшее применение |
| --- | --- | --- | --- |
| SWOT / PESTEL | Низкие | Стратегическое (высокоуровневое) | Стратегические сессии, бизнес-планирование |
| Мозговой штурм | Низкие / Средние | Высокая креативность, низкая точность | Ранние стадии проектов, быстрый сбор мнений |
| Метод Дельфи | Высокие | Высокая объективность и глубина | Сложные, уникальные или инновационные проекты |
| Диаграмма Исикавы | Средние | Высокая точность для причин | Анализ операционных и производственных сбоев |
| Bow-Tie анализ | Высокие | Максимальная наглядность и точность | Критические риски (ОТ и ТБ, кибербезопасность) |

## 6. Заключение

Идентификация рисков — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс. Рисковый ландшафт любой компании меняется под воздействием внешних и внутренних факторов, поэтому реестр рисков требует регулярного пересмотра (актуализации).

Сочетание качественных (экспертных) и аналитических инструментов позволяет сформировать полную картину угроз. Полученный на этапе идентификации Реестр рисков служит входным материалом для следующего этапа — Качественной и Количественной оценки рисков, материалы которой мы изучим на Лекциях 5 и 6.