# ЛЕКЦИЯ 6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ: СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МОНТЕ-Карло

## 1. Введение: Переход от качественной оценки к точным математическим моделям

На этапе качественной оценки (Лекция 5) риски компании ранжируются с помощью матриц и экспертных баллов. Это позволяет выявить критические зоны, однако качественные методы не дают ответа на главные вопросы собственников и инвесторов: «Каковы будут точные финансовые потери в денежном выражении?», «Какова вероятность того, что проект уйдет в минус?» или «Какой объем капитала необходимо зарезервировать?».

Количественный анализ рисков (Quantitative Risk Analysis) — это процесс численного измерения вероятности наступления рисковых событий и их влияния на цели организации с использованием статистических, математических и вероятностных моделей.

### Главные цели количественного анализа:

- Точная стоимостная оценка: Определение возможных финансовых потерь или недополученной прибыли в абсолютных величинах (в валюте).

- Вероятностное прогнозирование: Расчет распределения вероятностей достижения ключевых финансовых показателей (например, чистой приведенной стоимости проекта — NPV).

- Оптимизация резервов: Расчет необходимого размера финансовых буферов (резервного капитала) для покрытия непредвиденных убытков.

- Сравнение альтернатив: Выбор между инвестиционными проектами или стратегиями на основе соотношения риск/доходность.

## 2. Статистические основы количественного анализа

В основе любых количественных расчетов лежат базовые инструменты математической статистики и теории вероятностей.

### 2.1. Ожидаемое значение (Mathematical Expectation / Mean)

Ожидаемое значение (E[X] или μ) представляет собой средневзвешенный результат всех возможных исходов, где каждый исход умножается на вероятность его наступления:

μ=i=1n(xi⋅pi)

где xi — финансовый результат (убыток или прибыль) при сценарии i, а pi — вероятность этого сценария (pi=1).

### 2.2. Дисперсия и стандартное отклонение (Standard Deviation)

Ожидаемое значение само по себе не отражает риск. Для измерения степени разброса возможных результатов вокруг среднего значения используют дисперсию (σ2) и стандартное отклонение (σ):

σ2=i=1npi⋅(xi-μ)2

σ=σ2

- Чем выше стандартное отклонение (σ), тем шире разброс возможных исходов, выше волатильность и, соответственно, выше уровень риска.

### 2.3. Коэффициент вариации (Coefficient of Variation — CV)

Когда необходимо сравнить рискованность проектов с разной масштабностью доходов, стандартное отклонение использовать некорректно. Применяют безразмерный показатель коэффициента вариации:

CV=σμ

Он показывает уровень риска на единицу ожидаемого дохода.

## 3. Анализ чувствительности (Sensitivity Analysis)

Анализ чувствительности — это детерминированный метод количественного анализа, который показывает, как сильно изменится итоговый результат проекта (например, чистая приведенная стоимость — NPV) при изменении одного из входных параметров (цена продажи, объем продаж, стоимость сырья, ставка дисконтирования), при условии, что остальные параметры остаются неизменными.

### 3.1. Алгоритм проведения анализа чувствительности:

- Определяется базовый финансовый показатель (целевая функция), например, NPV.

- Выбираются ключевые драйверы риска (переменные модели).

- Каждый драйвер по очереди варьируется в заданном диапазоне (например, от $-20\%$ до $+20\%$), в то время как остальные фиксируются на базовом уровне.

- Рассчитывается новое значение целевого показателя для каждого отклонения.

### 3.2. Диаграмма «Торнадо» (Tornado Chart)

Результаты анализа чувствительности визуализируются с помощью диаграммы «Торнадо», которая названа так из-за характерной формы: самые «широкие» (чувствительные) факторы располагаются вверху, сужаясь к низу.

Влияние факторов на показатель NPV (тыс. долл.)
  -30%                     0                      +30%
   [------------------------|------------------------] Объем продаж (units)
             [--------------|--------------] Переменные издержки
                       [----|----] Цена единицы продукции
                            [--] Ставка дисконтирования

- Практическая польза: Анализ чувствительности позволяет менеджменту мгновенно увидеть, на каких именно факторах риска нужно сконцентрировать контрольные усилия в первую очередь.

## 4. Анализ сценариев (Scenario Analysis)

В отличие от анализа чувствительности, который меняет параметры поодиночке, анализ сценариев позволяет оценить одновременное изменение комплекса факторов при реализации конкретного макроэкономического или отраслевого сюжета.

### Классический набор из трех сценариев:

- Базовый сценарий (Most Likely Scenario): Отражает наиболее вероятное развитие событий на основе текущих трендов.

- Оптимистичный сценарий (Best Case Scenario): Благоприятное стечение обстоятельств (рост спроса, снижение цен на сырье, рост рыночной доли).

- Пессимистичный сценарий (Worst Case Scenario / Стресс-тест): Реализация негативных рисков (кризис, падение спроса, скачок инфляции, ужесточение санкций).

### Оценка интегрального показателя риска:

Для каждого сценария рассчитывается значение NPV, после чего определяется математическое ожидание с учетом субъективных вероятностей сценариев (pбаз,pопт,pпесс):

E[NPV]=(NPVопт⋅pопт)+(NPVбаз⋅pбаз)+(NPVпесс⋅pпесс)

## 5. Имитационное моделирование методом Монте-Карло (Monte Carlo Simulation)

Когда число переменных велико, а их взаимосвязи нелинейны, классический анализ сценариев становится громоздким. В этом случае применяется золотой стандарт современного количественного риск-менеджмента — моделирование методом Монте-Карло.

### 5.1. Суть метода

Метод Монте-Карло — это математический метод, основанный на многократной генерации случайных чисел для моделирования поведения сложной системы.

Вместо того чтобы подставлять в финансовую модель фиксированные средние значения, риск-менеджер задает для каждого ключевого фактора закон распределения вероятностей (нормальное распределение, треугольное, равномерное).

[ Распределение цен ] -------\
                                       v
         [ Распределение объемов ] ---> [ Модель расчета NPV ] ---> [ Распределение результатов ]
                                       ^                             (Тысячи итераций)
         [ Распределение издержек] ---/

### 5.2. Этапы проведения симуляции Монте-Карло:

- Построение математической модели: Задается целевой показатель (например, NPV как функция от цены, объема, издержек и инвестиций).

- Задание законов распределения: Для каждого фактора риска экспертно или по историческим данным задается диапазон (минимум, максимум, наиболее вероятное значение) и тип распределения.

- Запуск итераций (Computer Iterations): Специализированное ПО (например, @Risk, Crystal Ball или Python-скрипты) производит от 10000 до 100000 случайных запусков модели, каждый раз выбирая случайные значения факторов в заданных диапазонах.

- Анализ выходного распределения: На выходе формируется не одно число, а кумулятивное распределение вероятностей итогового результата.

### 5.3. Ключевые метрики на выходе модели Монте-Карло:

- Вероятность убытка (Probability of Loss): Точный процент итераций, при которых NPV<0.

- Value at Risk (VaR): Максимальная ожидаемая потеря с заданным уровнем доверия (например, с вероятностью $95\%$) за определенный период.

## 6. Сравнительный анализ методов количественного анализа

| Метод | Трудоемкость | Учет неопределенности | Главное ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ чувствительности | Низкая | Одно измерение за раз (детерминировано) | Не учитывает вероятности изменения факторов и их корреляцию |
| Анализ сценариев | Средняя | Комплексная (3–5 дискретных точек) | Ограничен фиксированным набором сценариев |
| Моделирование Монте-Карло | Высокая | Непрерывное вероятностное поле (тысячи итераций) | Требует специализированного ПО и высокой квалификации аналитиков |

## 7. Заключение

Количественный анализ рисков переводит управление неопределенностью из плоскости интуитивных оценок в строгую математическую дисциплину. Статистические показатели, анализ чувствительности, сценарное планирование и имитационное моделирование Монте-Карло позволяют руководству компании принимать взвешенные финансовые решения, опираясь на вероятностные расчеты и точные метрики риска.

На следующей лекции мы перейдем к изучению управления специализированными Финансовыми рисками (Рыночный и кредитный риски), где эти математические методы находят свое непосредственное практическое применение.