Тема:№5 Особенности реализации и финансирования инновационных проектов. Инновационные гранты.

Понятие «инновационный проект» употребляется в нескольких аспектах:

- как дело,  деятельность,  мероприятие,  предполагающее  осуществление

комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных

целей;

- как система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов,

необходимых для осуществления каких-либо действий;

- как процесс осуществления инновационной деятельности.

Эти три аспекта подчеркивают значения инновационного проекта как формы организации и целевого управления инновационной деятельностью.

2. Инновационный проект.

2.1. Инновационный проект: основные этапы создания и реализации.

Разработка инновационного проекта – длительный, дорогостоящий и  очень рискованный процесс. Согласно сложившейся практике, состояния,  через  которые проходит проект, называют фазами.

От  первоначальной  идеи  до  эксплуатации этот процесс может быть представлен в виде цикла,  состоящего  из  следующих фаз: прединвестиционной и инвестиционной.

Каждая фаза разработки и реализации инновационного проекта имеет  свои цели и задачи (таблица 1).

Инновационные проекты  характеризуются  высокой  неопределенностью  на всех стадиях ин-новационного цикла.  Более  того,  успешно  прошедшие  стадию испытания и  внедрения  в  про-изводство  новшества  могут  быть  не  приняты рынком, и их  производство  должно  быть  прекращено.  Многие  проекты  дают обнадеживающие результаты на первой стадии разработки, но затем при  неясной или технико-технологической перспективе должны быть закрыты.  Даже  наиболее успешные проекты не гарантированы от неудач: в любой  момент  их  жизненного цикла они не застрахованы от  появления  у  конкурента  более  перспективной новинки.

Таблица 1.Содержание фаз жизненного цикла проекта

|  | Прединвестиционная фаза проекта |  |  | Инвестиционная фаза проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исследование и планирования | Разработка документации |  | Проведение торгов и контрактов | Реализация проектов |  | завершение |  |
| 1 | Изучение прогнозов |  | Разработка плана контрактов | Заключительные работы |  | Реализация |  | завершение |
| 2 | Анализ условий |  | Задание на разработку | Договор на поставку |  | Разработка графиков |  | Пуск объектов |
| 3 | Проектное обоснование инвестиций |  | Согласование | Договор на подрядные работы |  | Выполнение работ |  | Демобилизация ресурсов, анализ результатов |
| 4 | Выбор и согласования места размещения |  | Выдача задания напроектирование | Разработка планов |  | Мониторинг и контроль |  | эксплуатация |
| 5 | Экологическое обоснование |  | утверждение |  |  | корректировка |  | Ремонт и развития производства |
| 6 | экспертиза |  | Окончательное решение |  |  | Оплата выполненных работ |  | Закрытие проекта |
| 7 | Предварительное инвестиционное решение |  |  |  |  |  |  |  |

Создание и реализация инновационного проекта включает следующие этапы:

- формирование инновационного замысла (идеи);

- исследование инновационных возможностей;

- подготовка контрактной документации;

- подготовка проектной документации;

- строительно-монтажные работы;

- эксплуатация объекта;

- мониторинг экономических показателей.

Субъектом инвестиций являются коммерческие  организации и другие субъекты хозяйствования, использующие инвестиции.

К объектам инвестиций могут быть отнесены:

- Строящиеся, здания, сооружения(основные  фонды),  предназначенные  для  производства  новых продуктов и услуг;

- Комплексы строящихся или реконструируемых  объектов,

2.2. Классификация инновационных проектов.

Многообразие  целей  и  задач   инновационного   развития   определяет

множество разновидностей инновационных и научно-технических  проектов.  Ниже

приведена классификация инновационных проектов.

По предметно – содержательной структуре и по  характеру  инновационной

деятельности проекты подразделяются на:

- исследовательские;

- научно-технические;

- связанные с модернизацией и обновлением производственного аппарата;

- проекты системного обновления предприятия.

По уровню решения инновационные проекты подразделяются на:

-  федеральные;

-  президентские;

-  региональные;

-  отраслевые отдельного предприятия.

По характеру целей проекта подразделяются на:

-  конечные;

-  промежуточные.

По периоду реализации подразделяются на:

- долгосрочные;

- среднесрочные;

- краткосрочные.

По типу инноваций подразделяются на:

- новый продукт;

- новый метод производства;

- новый рынок;

- новый источник сырья;

- новая структура управления.

2.3. Эффективность инновационного проекта

Установлены   следующие   основные   показатели   эффективности инновационного проекта:

.   Коммерческая   (финансовая)   эффективность,   учитывающая   финансовые    последствия реализации проекта для его непосредственных участников

. Бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия  осуществления    проекта для федерального, регионального и местного бюджетов

. Народнохозяйственная экономическая эффективность, учитывающая  затраты  и    результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы  прямых    финансовых интересов участников  инвестиционного  проекта  и  допускающие   стоимостное измерение.

Коммерческая   эффективность    (финансовое    обоснование)    проекта

определяется соотношением финансовых затрат  и  результатов,  обеспечивающих требуемую    норму    доходности.    Коммерческая    эффективность     может рассчитываться как для  проекта в целом, так и для  отдельных  участников  с  учетом их вкладов по правилам. При этом в качестве эффекта  на  t-шаге  (Эt) выступает поток реальных денег.

В рамках каждого вида деятельности происходит приток Пi (t) и отток Оi(t) денежных средств. Обозначим разность между ними через Фi(t):

Фi(t)  =  Пi(t)   -  Оi(t),

где  i = 1, 2, 3.

Приток реальных  денег  Ф(t)  называется  разность  между  притоком  и оттоком денежных средств от инвестиционной и  операционной  деятельностью  в каждом периоде осуществления проекта (на каждом шаге расчета)

Ф(t)  =  [П1(t)  -  О1(t)]  +  [П2(t)  -  О2(t)]  =  Ф1(t)  –  Ф’(t)

Бюджетный эффект (Bt) для t-шага  осуществления  проекта  определяется как превышение дохода соответствующего бюджета (Dt)  над  расходами  (Pt)  в связи с осуществлением данного проекта

Bt  =  Dt  -  Pt

1. Сущность системы финансирования инновационных проектов

Финансирование инновационного проекта - это деятельность по привлечению, распределению и использованию капитала, а также по управлению им на рынке рисковых капиталов.

Основными элементами системы финансирования инновационных проектов являются:

-источники поступления финансовых средств для осуществления инновационных проектов;

-механизм аккумуляции средств, поступающих из различных источников, политику 	(принципы и процедура) вложения мобилизованного капитала;

-механизм контроля за инвестициями;

-механизм возвратности авансированных средств.

2. Формы и методы финансирования инновационных проектов

В качестве основных источников средств, используемых для финансирования инновационной деятельности, выступают:

-бюджетные ассигнования, выделяемые на федеральном и региональном уровнях;

-средства специальных внебюджетных фондов финансирования НИОКР, которые образуются министерствами, федеральными и региональными органами управления;

-собственные средства предприятий (промышленные инвестиции из прибыли и в составе издержек производства);

-денежные средства различных типов коммерческих финансовых структур (инвестиционных компаний, коммерческих банков, страховых обществ, ФПГ и т.п.);

-кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством инвестиционных банков;

-конверсионные кредиты для ИП оборонного комплекса;

-иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм и компаний;

-средства национальных и зарубежных научных фондов;

-частные накопления физических лиц.

Основным источником финансирования инновационной деятельности является самофинансирование.

Все методы финансирования делятся на прямые и косвенные.

Наиболее распространенными источниками прямого финансирования инновационных проектов являются:

Банковский кредит.

Средства от эмиссии ценных бумаг.

Сторонние инвестиции под создание отдельного предприятия для реализации проекта.

Средства от продажи или сдачи в аренду свободных активов.

Инновационный кредит.

Доходы от краткосрочных проектов (для финансирования долгосрочных).

Собственные средства фирмы (прибыль, амортизационный фонд).

Средства, полученные под заклад имущества.

Доходы от продажи патентов, лицензий.

Факторинг.

Форфейтинг.

к косвенным методам относятся такие, суть которых заключается в обеспечении инновационных проектов необходимыми материально-техническими, трудовыми и информационными ресурсами. К подобным методам относят:

-покупка в рассрочку или получение в лизинг (аренду) необходимого для выполнения проекта оборудования;

-приобретение (на используемую в проекте технологию) лицензии с оплатой последней в форме "роялти" (процента от продаж конечного продукта, особенного по данной лицензии);

-размещение ценных бумаг с оплатой в форме поставок или получения в лизинг необходимых ресурсов;

-привлечение потребных трудовых ресурсов и привлечение вкладов под проект в виде знаний, навыков и "ноу-хау".

Выделяют следующие  формы поддержки проектов государством:

- Предоставление кредитных ресурсов на основе возвратности, срочности и платности.

-То же самое на условиях закрепления в государственной собственности части акций, создаваемых "под проект" акционерных обществ.

-Предоставление гарантий возмещения части вложенных инвестором средств, в случае срыва выполнения проекта не по вине первого.

Налоговые льготы.

К ним относится:

освобождение от налогообложения отдельных категорий плательщиков или отдельных видов деятельности;

изъятие из объекта налога определенных составляющих его элементов;

установление необлагаемого минимума объекта налога;

понижение налоговых ставок для отдельных категорий плательщиков; отсрочка взимания налога;

вычет из начисленной суммы налога.

Инвестиционный налоговый кредит.

Это такое изменение срока уплаты налога (на прибыль или доход), при котором организации предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных условиях уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной суммы кредита и начисленных процентов. Уменьшение производится по каждому платежу налога до тех пор, пока сумма, неуплаченная организацией в результате всех таких уменьшений не станет равной сумме кредита, предусмотренной договором, который заключается между организацией и налоговой службой.

Предоставление права на ускоренную амортизацию. Государство дает возможность фирмам уменьшить налогооблагаемую прибыль (за счет роста амортизации при сохранении той же цены) и за счет этих средств приобретать новое оборудование. При ускоренной амортизации коэффициент составлять до 2 включительно.

Неналоговые направления: выдача государственных поручительств в качестве обеспечения кредитов, привлекаемых под реализацию проектов на рынке.

Собственные источники финансирования

Важнейшими источниками негосударственной системы финансирования инновационных проектов в настоящее время выступают:

собственные средства ИП;

средства, мобилизуемые путем эмиссии ценных бумаг;

кредиты коммерческих банков;

средства специализированных и благотворительных фондов;

средства инвестиционных компаний, других ИП, заинтересованных в скорейшем выпуске новой продукции.

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

Основными формами лизинга являются:

внутренний лизинг (обе стороны договора являются резидентами),

международный лизинг (одна из сторон - нерезидент).

К основным типам лизинга относятся:

долгосрочный лизинг (лизинг, осуществляемый в течение 3 и более лет);

среднесрочный лизинг (лизинг, осуществляемый в течение от полутора до 3 лет);

краткосрочный лизинг (лизинг, осуществляемый в течение менее полутора лет).

оперативный лизинг;

финансовый лизинг;

возвратный лизинг.

ИННОВАЦИОННЫЕ ГРАНТЫ

Инновационный грант — бюджетные средства, предоставляемые субъектам индустриально-инновационной деятельности на безвозмездной основе для реализации их индустриально-инновационных проектов в рамках приоритетных направлений предоставления инновационных грантов.

Агентство является оператором 9 видов грантов, которые предоставляются на:

повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом;

привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов;

привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций;

внедрение управленческих и производственных технологий;

проведение промышленных исследований;

поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития;

патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях;

приобретение технологий;

коммерциализацию (состоит из двух этапов: 1. обоснование концепции проекта и 2. создание промышленного прототипа и его  коммерческой демонстрации).

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ.

В целях развития высокотехнологичных и наукоемких производств Агентством осуществляется деятельность по формированию и развитию венчурной индустрии страны.

Венчурный фонд – это инвестиционная компания, осуществляющая инвестиции в инновационные проекты с высокой степенью риска и высокой доходностью. Обычно такие вложения осуществляются в сфере новых технологий.

Агентство финансирует венчурные фонды путем вхождения в уставной капитал до 49%, со сроком участия до 7 лет.

На сегодняшний день Агентством ведется работа по созданию отраслевых и региональных венчурных фондов, которые в свою очередь будут направлены на реализацию отраслевых и региональных инновационных проектов.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЯ.

С целью развития малых и средних инновационных компаний и проектов в рамках ГПФИИР технологическими парками с 2010 года предоставляются услуги технологического бизнес-инкубирования (ТБИ). На сегодняшний день услугами воспользовались 76 начинающих инновационных предприятий.

ТБИ – это содействие инноваторам в реализации их инновационных проектов на начальных этапах. Услуги предоставляются безвозмездно и покрывают следующие расходы:

Ø юридическое, бухгалтерское, экономическое сопровождение;

Ø предоставление инфраструктуры;

Ø услуги проектного менеджера;

Ø разработка бизнес-плана;

Ø инжиниринг, специализированный консалтинг, разработка технической документации;

Ø продвижение проекта, общее и административное сопровождение;

Ø испытания, сертификация;

Ø лицензирование;

Ø патентование в Республике Казахстан;

Ø апробация продукции на рынке.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЯ.

ТБИ – это содействие инноваторам в реализации их инновационных проектов на начальных этапах. Услуги предоставляются безвозмездно и покрывают следующие расходы:

юридическое, бухгалтерское, экономическое сопровождение;

предоставление инфраструктуры;

услуги проектного менеджера;

разработка бизнес-плана;

инжиниринг, специализированный консалтинг, разработка технической документации;

продвижение проекта, общее и административное сопровождение;

испытания, сертификация;

лицензирование;

патентование в Республике Казахстан;

апробация продукции на рынке.

Технологический парк (технопарк) — юридическое лицо, созданное национальным институтом развития в области технологического развития, владеющее на праве собственности или иных законных основаниях территорией с единым материально-техническим комплексом, где создаются благоприятные условия для реализации индустриально-инновационной деятельности.

На сегодняшний день функционируют 8 региональных технопарков:

1.  ТОО «Технопарк «Алгоритм» (г. Уральск);

2.  ТОО «Технопарк UNISCIENTECH» (г. Караганда);

3.  ТОО «Алматинский региональный технопарк» (г. Алматы);

4.  ТОО «Региональный Технопарк г. Астаны» (г. Астана);

5.  АО «Технопарк КазНТУ им. К.И. Сатпаева» (г. Алматы);

6.  ТОО «Региональный Технопарк в ЮКО» (г. Шымкент);

7.  ТОО «Восточно-Казахстанский Региональный Технопарк «Алтай» (г. Усть-Каменогорск);

8.  ТОО «Северо-Казахстанский Региональный Технопарк «Кызылжар

ЛИТЕРАТУРА

1. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. –  304 с.

2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н.,  проф.  Л.Н.   Оголевой – М.: ИНФРА – М, 2002. – 238 с.

3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. –  М.:  ЗАО    «Бизнес-школа «Интел-Ситез», 1998. – 600 с.