1. ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТЫ

1.1. Инвестиции и объекты инвестиционного проектирования

Термин «инвестиции» обозначает любые долговременные вложения для достижения поставленных целей. Экономические цели инвестиционной деятельности заключаются в получении многолетней или отдаленной прибыли, а также в увеличении богатства (стоимости). Не экономическими целями являются социальные, природоохранные и другие подобные результаты. По уникальности инвестиционная деятельность принципиально отличается от основной (операционной) деятельности, заключающейся в выполнении повторяющихся действий.

Инвестиционное проектирование (ИП) – представляет собой разработку документов, связанных с вложением денежных и (или) не денежных средств и управлением капиталом для достижения в долгосрочной перспективе требуемых результатов. Это процесс

сбора и обработки информации для определения предстоящих действий. Суть инвестиционного проектирования заключается в обосновании решений, обеспечивающих получение длительной или отдаленной пользы в бизнесе, технике, непроизводственной сфере.

Целями инвестиционного проектирования могут быть выбор лучшего варианта создаваемой или приобретаемой техники, оценка целесообразности технических мероприятий, подготовка проекта реконструкции фермы, подготовка проекта создания нового предприятия, обоснование слияния предприятий и т. д.

Объекты инвестиционного проектирования укрупненно делятся на две группы: бизнес-процессы и технические объекты. Последние, в свою очередь, можно разделить на технику и технологии (табл. 1.1). Техника включает машины (агрегаты, комплексы сель-

хозмашин), материалы, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения и т. д. Технология рассматривается как совокупность видов техники, методов, операций, необходимых для определенных действий, например посева по заданной схеме.

Агрегат – это непосредственное соединение отдельных взаимодополняющих машин. Комбинированные агрегаты позволяют одновременно выполнять две и более технологические операции:например, пахота с внесением жидких удобрений. Комплексы машин для заготовки сенажа и силоса, уборки кормовых культур, выполнения других технологических процессов включают соответствующие наборы из самоходных и прицепных граблей-ворошилок, ботвоуборочных машин, кормоуборочных комбайнов,транспортных агрегатов и т. д.

Таблица 1.1

Задачи инвестиционного проектирования

| Технический объект |  | Бизнес-процесс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| техника | технологии | создание новых объектов | приобретение новых объектов | другие бизнес- процессы, например слияние предприятий |
| Анализ чистых проектов для совершенствования конструкции машин, определения цены техники, формирования агрегатов и рациональных комплексов машин и т. д. |  | Анализ чистых и конкретизированных проектов для экономического обоснования и поиска лучших вариантов инвестиций, сравнения схем финансирования конкретного проекта, управления внеоборотными активами (продажа, покупка, изменение использования), определение цены активов, распределения прав и ответственности между участниками проекта и т. д. |  |  |

Техника оценивается применительно к основному виду работ или нескольким видам работ, а технология к одному виду работ, включающему одну или несколько технологических операций (например, культивация с подкормкой). Одинаковая техника может применяться в различных технологиях. В частности, техника- трактор может применяться в агротехнологиях, строительных технологиях, как энергопривод и т. д. Техника и технология могут

быть разделимы и не разделимы. Объект инвестиционного проектирования рассматривается в определенных условиях (фоне), выражающихся в сельскохозяйственной зоне, типовом (модельном) хозяйстве, системе налогов и т. д. Фоновые характеристики (условия создания и использования объекта) делятся на изменяемые и неизменяемые. Техника или бизнес

убыточные в одной ситуации могут быть эффективными другой.  Для использования старой техники могут иметься все необходимые условия, а для новой техники их необходимо создавать. С учетом данного фактора старая техника в определенный период может

быть более выгодной. Понятия объекта и фона относительны. В проекте создания агрофирмы объектом является агрофирма, а фоном – сельскохозяйственная зона, рынки сбыта продукции и другие условия. В проекте развития предприятия объектом являются соответствующие инвестиционные мероприятия, а фон представляет само предприятие. При инвестиционном проектировании техники могут сравниваться варианты проектируемых машин, отечественные и зарубежные машины, анализироваться изменения конструкции машин, формироваться рациональные комплексы машин, изучаться возможности проектируемых машин для использования новых ресурсов и т. д.Результаты анализа применяются для определения цены техники, рациональных сфер ее применения, целесообразности импорта машин, оптимизации состава машин, решения других вопросов. Оценка технических объектов выполняется только в чистом виде при схеме финансирования за счет собственных средств .

Главная цель инвестиционного проектирования техники – экономическое обоснование целесообразности технических решений и поиск лучших вариантов. Главная цель инвестиционного проектирования бизнес-процессов – экономическое обоснование целесообразности инвестиций и поиск лучших вариантов. Объектом группы «бизнес» может быть создание нового предприятия или участка предприятия, реконструкция цеха переработки сельскохозяйственной продукции, перенос производства в другое место, санация убыточного предприятия, организационно-технические мероприятия и т. д. При разработке бизнес-проектов обязателен учет масштаба объекта, например, свиноферма на 800 гол. или фактическая посевная площадь 24 га. Технологии же допускается оценивать в расчете на одну машину, тонну удобрений, единицу работы или площади, годовой объем производства новой техники и т. п. Финансово-экономический анализ проектов техники выполняется только при схеме финансирования за счет собственных средств, а бизнес-проектов – при любой схеме финансирования и любых видах вложений. Оценки техники при определенных условиях могут совмещаться с оценкой бизнеса.

Задачи анализа бизнес-проектов более разнообразны: можно учитывать риски различных схем финансирования, варианты использования дохода, распределение дохода между участниками проекта, выгоды и потери от слияний и поглощений и т. д. Проекты группы «бизнес-процессы» в большей мере учитывают особенности конкретного субъекта хозяйствования. Например, в проекте выращивания трудоемких культур важно учитывать обеспеченность хозяйства трудовыми ресурсами. В ряде случаев обязателен анализ финансового состояния предприятия.

1.2. Виды инвестиционных проектов

В инвестиционной деятельности под проектом понимают информационный продукт, дающий представление о будущих действиях для достижения поставленных целей. Период времени между началом осуществления проекта и его ликвидацией называют инвестиционным или проектным циклом, который делится на фазы и стадии.  Фазами проекта являются инициация, разработка, реализация. Цикл проекта отражается в виде четырех стадий: прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной (операционной, производственной) и ликвидационной. Прединвестиционная стадия включает фазы инициации и разработки проекта. В случае необходимости, стадии проекта детализируют, например, выделяют этапы испытаний, выхода на проектную мощность и т. д.

Итоговые материалы инвестиционного проектирования оформляются в виде проекта или другого документа, содержащего оценку инвестиций и действий по управлению активами для достижения в долгосрочной перспективе требуемых результатов. Может быть подготовлен документ с оценкой действий по приобретению, продаже, изменению использования основных средств предприятия. Проекты классифицируются по различным признакам: объект

инвестиционного проектирования (раздел 1.1), сложность, новизна, готовность к практической реализации и т. д.

По технической и организационной сложности проекты дифференцируются от простейших до наиболее сложных по характеру работ, организации взаимодействия участников и т. д. Простейшие проекты могут заключаться в приобретении типового энергосберегающего оборудования или в использовании нового способа заточки инструмента. Сложный проект может включать генную модификацию сельхозпродуктов различного назначения, их

испытания, практическое внедрение, различные согласования, в том числе международные. В некоторых случаях под проект создается новая организация. Показатели дохода проекта и новой организации могут совпадать. Инновационно-инвестиционному проекту свойственна новизна. Он может практически совпадать с инвестиционным проектом, например, при импорте наукоемкого средства труда без необходимости получения сопровождающей лицензии на новую технологию. Однако в любом случае инновационный проект характеризуется наличием элементов, определяющих новизну, и соответствующим риском. Примером такого проекта может быть цикл работ по национальной инновационной программе, покупка лицензии на новую технологию, проведение опытов и инновационных разработок собственными силами и (или) с участием сторонней организации.

Документами проекта могут быть экономическое обоснование, бизнес-план, рабочие чертежи, план мероприятий и т. д. Проекты существенно различаются по содержанию и объему в зависимости от назначения, этапа разработки и других факторов.

1.3. Содержание инвестиционного проектирования

Содержание инвестиционного проектирования зависит от поставленной цели, решаемых задач, объекта проектирования, этапа проекта и других факторов. К основным типовым этапам инвестиционного проектирования относятся:

1) конкретизация решаемых задач, определение способов инвестиционного проектирования;

2) подготовка исходных данных;

3) проектные расчеты, анализ, поиск лучших решений;

4) оформление, согласование документов, представление проекта.

На практике применяются различные схемы принятия инвестиционных решений. Так, разработка бизнес-обьекта может включать следующие стадии:

1) исследование инвестиционных возможностей (определение перспективных направлений вложений);

2) формулировка бизнес-идей (предложений), первичная оценка и отбор лучших предложений;

3) уточнение, детализация, анализ отобранных бизнес-идей в целях выбора лучшего проекта;

4) окончательная доработка проекта, согласование, получение разрешения и т. д., принятие решения об инвестировании (при отказе от инвестирования проект корректируются или разрабатывается другая бизнес-идея).

Принятие инвестиционного решения в технической сфере, например, при определении лучшего варианта оборудования может выполняться в одну стадию. При необходимости используется многостадийный порядок определения лучшего технического решения, конкурсный отбор лучшего варианта, проводятся сравнительные испытания образцов техники.

На практике понятия «технико-экономическое обоснование» (ТЭО), «бизнес-план», «бизнес-проект» могут использоваться как синонимы, их содержание может меняться в зависимости от проекта и его этапа. В одних случаях задачи ТЭО сводятся к изучению целесообразности проекта, краткому описанию объекта, поиску лучших решений. В других случаях кроме анализа технической и  экономической осуществимости проекта могут быть определены рынки закупок и сбыта, необходимые ресурсы, обоснован выбор места размещения предприятия и т. д. ТЭО часто связывают с проектированием технических объектов, а также с этапом проектирования до бизнес-плана. В соответствии с инструкцией по проектам,  не  связанным  с  получением  прибыли  (дохода),  на государственную комплексную экспертизу допускается представлять ТЭО взамен бизнес-плана.

На прединвестиционной стадии ТЭО инициатора проекта может включать оценку целесообразности проекта и (или) сравнение вариантов для выбора лучшего решения. Затем разрабатывается бизнес-план, в котором уточняются условия финансирования, распределение прав и обязанностей участников проекта. На инвестиционной стадии в проектной организации разрабатывается ТЭО, как составляющая проектно-сметной документации. Разнообразие видов и целей инвестиционного проектирования определяет множество используемых алгоритмов, показателей и форм документов. Универсальных алгоритмов не существует. Вместе с тем на практике применяются типовые структуры проектов и унифицированные методики инвестиционного проектирования. Содержание инвестиционного проектирования меняется в зависимости от стадии разработки техники или подготовки бизнес- проекта. Возможное содержание работ при создании техники и подготовке к ее производству отражено в табл. 1.2. Здесь отражен переход от предварительного ТЭО техники к конкретному бизнес-плану ее производства и реализации.

Таблица 1.2

Изменения содержания инвестиционного проектирования при создании новой техники и подготовке ее к производству

| Вид документа | Содержание инвестиционного проектирования |
| --- | --- |
| Предварительное ТЭО разработчика техники | Оценка экономической эффективности производства и эксплуатации техники; сравнение с конкурирующей техникой |
| Заключительное ТЭО разработчика техники | Оценка техники с уточнением объема производства и эффективности техники для различных условий эксплуатации и различных покупателей |
| Конкретизированный бизнес-план производства и реализации но- вой техники. Бизнес-план подготавливается разработчиком и производителем техники | Расчет инвестиций в проект производства техники, уточненный расчет себестоимости техники, планирование ее производства, расчет прибыли от производства техники, расчет распределения прибыли между разработчиком и производителем техники и т. д. Оценка эффективности производства техники с учетом дифференциации цены техники по различным признакам, маркетинговой политики (снижение цены техники при предоплате, отсрочка оплаты, компенсация и страхование возможных потерь у покупателя техники при технических отказах и др.) |

1.4. Предметы анализа проектов

Финансово-экономический анализ проектов в целом заключается в определении ряда  взаимосвязанных показателей, характеризующих эффективность, стоимость, риск, финансовую реализуемость и ликвидность (табл. 1.3). Финансово-экономический анализ представляет элемент управления проектами.

Таблица 1.3

Предметы финансово-экономического анализа проектов

| Предметы анализа | Содержание анализа проектов |
| --- | --- |
| Эффективность | Оценка экономической эффективности проектов |
| Стоимость | Оценка стоимости объектов |
| Риск проекта | Качественная и (или) количественная оценка риска |
| Финансовая реализуемость | Составление графика-баланса инвестиций. Расчет достаточности дохода для финансирования проекта |
| Ликвидность | Изучение ликвидности различными показателями |

Эффективность проекта – это мера достижения его целей. Экономические цели проектов заключаются в получении многолетней или отдаленной прибыли, а также в увеличении  богатства (стоимости). Стоимость показывает ценность объекта в использовании, обмене или по другому основанию. Риск отражает неопределенность и определяет возможные отклонения от проектных параметров. Финансовая реализуемость характеризует достаточность денежных средств для выполнения проекта на всех его этапах. Оценки ликвидности показывают возможности получения денежных средств при реализации проекта, выхода участника из проекта и т. д. Анализ проектов выполняется при их подготовке, а также экспертизе до и после начала инвестирования. Например, на этапе эксплуатации объекта проект может изучаться для выяснения причин не достижения ожидаемых показателей. Задачи анализа проектов укрупненно важно разделить на четыре группы:

1) отбор проектов из большего числа предложений;

2) оценка целесообразности проекта;

3) сравнение нескольких проектов (вариантов) для выбора лучшего решения;

4) прочие задачи (оценка стоимости объекта для выяснения возможности его продажи, распределение прав и обязанностей между участниками проекта и т. д.).

Набор предметов и содержание анализа зависит от его цели. Для определения эффекта проектов по доходу (денежному потоку) и определения увеличения стоимости (полезности) активов используют разные системы оценок.