12 Инвестициялық жобаларды талдау әдістері

12.1 Жобаның жеке тәуекелі. Капитал жұмсау бюджетін қалыптастыру;

12.2 Капитал жұмсауды жоспарлау барысында шешілетін негізгі міндеттер .

12.3 Инвестициялардың тиімділігін бағалау критерийлері. Оңтайлы жоба нұсқасын талдау

Таңдалған экономикалық және қаржы стратегиясына сәйкес кәсіпорынның даму шарты – оның жоғары инвестициялық белсенділігі. Экономикалық өсу мен инвестициялық белсенділік өзара келісілген үдерістер, сол себептен кәсіпорын инвестицияларды басқару мәселелеріне назар аударуы қажет.

Негізгі капиталға инвестициялар – ол келесілерге  жұмсалатын ақша құралдары:

- кететін капиталдың орнын толтыру;

- өндірістік қуаттарды кеңейту;

- өндірістік паркін жетілдіру, заманға сай келтіру.

Инвестициялық қызметін оңтайландыруға екі негізгі үдеріс кіреді: амортизациямен байланысты инвестициялық шығындардың орнын толтыру және олардың өзара өсуіне қабілеттілігімен сипатталатын инвестициялардың қайтымдылығы. Бұл мағынада инвестицияларды жалпы және тазаға бөлген маңызды.

Жалпы инвестициялар – кәсіпорынның негізгі капиталына жиынтық салымдар.

Таза инвестициялар – кәсіпорынның негізгі капиталын кеңейтуге және жетілдіруге ақша құралдарын салу. Олар жалпы инвестициялар мен жұмсалған негізгі капиталдың орнын толтыруға шыққан шығындар араларындағы айырым ретінде есептеледі. Егер жалпы инвестициялар амортизациядан аз болса, ол инвестицияларда қайтымдылық жоқ екендігін білдіреді. «Капитал жұмсау» термині өндірісте пайдаланатын негізгі құралдарға салымды білдіреді, ал бюджет белгіленген жоспарланған уақыт барысында қаражаттардың құйылуы мен жылысуын көрсететін жоспар. Сонымен, капитал жұмсау бюджеті – негізінде қолжетімді инвестициялық жобалардың талдауы және олардың жалпы санынан таңдауы бар негізгі құралдарға болжанған инвестициялау сызбасы. Капитал жұмсау бойынша шешімдерді таңдау үдерісі (негізгі капитал және капитал жұмсау сметасы, олардың қайтымдылығы) капитал жұмсауды бюджеттеу деп аталады. (9 сурет).

Күтілетін түсімдерді есептеу

Тәуекел дәрежесін анықтау

Дисконттау мөлшерлемесін таңдау

Активтер құнын есептеу

Активтердің құнын қажетті капитал жұмсаумен салыстыру

Сурет 1. Капитал жұмсауларды бюджеттеу.

Инвестициялық шешімдердің талдауы мен бағалауы дисконттау әдісінде негізделген. Дисконттау – болашақ шығындар мен табыстардың құнын қазіргі кезеңге келтіру, келешекте берілетін соманың бүгінгі баламасын белгілеу. Капитал жұмсау инвестицияларды жоспарлау барысындағы дисконттау үдерісіне 5 негізгі кезеңдер кіреді:

1) осы жобадан күтілетін ақша түсімдерін есептеу;

2) жоспарланған ақша құралдарын алу тәуекелінің дәрежесін есептеу;

3) капиталдың бағасы (құны) деп аталатын дисконттау коэффициентін таңдау;

4) фирма активтерінің құнын есептеу;

5) активтер құнын жоба бағасымен салыстыру: егер акттивтердің ағымдағы құны жоба бағасынан асып түссе, жоба қарастыруға қабылданады.

Егер фирма қолайлы жағдай жасап, дұрыс инвестициялық шешім қабылдаса, яғни ағымданы құны шығындардан көбірек болса, фирманың құны да өседі. Осы компания акцияларының бағамдық құнының өсуін күтуге болады, бұл қаржыларды басқарудың негізгі мақсаты болып табылады.

Бюджетті әзірлеу барысында бірқатар алғышарттарды ескеру қажет:

а)  жобалар тәуелсіз де, балама да болуы мүмкін;

б) капитал жұмсау бюджетіне кезекті жобаны енгізу оның қаржыландыру көзін табуын ұйғарады;

в) жобаларды бағалау үшін пайдаланатын капитал бағасы тіуекел дәрежесіне қарай өзгеруі мүмкін;

г) қаржыландыруға жататын объектілердің саны көп бола алмайды;

д) бюджетті әзірлеу барысында ресурстық және уақыт өлшемдері бойынша ескеруі қажет шектеулер бар.

Қазіргі заманғы инвестициялық саясат  күрделі инвестициялық шешімдер жинағымен көрсетілген, мұнда кәсіпорын қаржылар салымының бастамашысы рөлінде де, сыртқы инвестициялардың объектісі ретінде де болады. Инвестициялаудың жеке құралдар тиімділігін бағалау инвестициялық шығындар көлемін (бір жағынан) және олар бойынша қайтарым ақша ағыны сомаларын (екінші жағынан) салыстыру негізінде іске асырылады. Қазіргі уақытта қаржылық менеджментінің практикасында екі топқа бөлуге болатын әдістер пайдаланады.

Жай (қарапайым) әдістер:

1. Жинақталған ақша ағыны (АСҒ)

2. Инвестициялардың қайтымдылық мерзімі (РР)

3. Пайдалылық коэффициенті (ARR)

Дисконттық әдістер:

1. Таза дисконтталған табыс (NPV)

2. Табыстылықтың ішкі нормасы (IRR)

3. Пайдалылық индексі (PI)

4. Дисконтты қайтымдылық кезеңі (DRR)

Жинақталған ақша ағыны (accumulated cachflow, ACF) – бұл инвестициялық жобаны іске  асырудың барлық кезеңіндегі таза ақша ағынының сомасы мен оны іске асыруға шыққан инвестициялық шығындар сомасы арасындағы айырым.

n                   n

ACF = ∑ CFt  -  ∑ ICt                                       (12.1)

t=1           t=1

CFt – t  кезеңінде инвестициялық жобаны іске асырудан таза ақша ағыны

Ict – t кезеңіндегі инвестициялық шығындар

n – есептеу мерзімдегі кезеңдердің жалпы саны.

Инвестициялардың қайтымдылық мерзімі ( payback period, PP) инвестициялық жобаны қаржыландыру уақытынан бастап ақша ағыны инвестициялық шығындар ағынына тең болған сәтке дейінгі уақыт.

n            n

∑ CFt  :  ∑ ICt = 1                                          (12.2)

t=1          t=1

Пайдалылық коэффициенті ( accounted rate or return,ARR). Бұл инвестициялық жобаны іске асырудан инвестициялық шығындардың жиынтық шамасына таза пайданың жиынтық шамасының қатысы.

n             n

ARR = ∑ NIt  :  ∑ ICt                                       (12.3)

t=1         t=1

Нарық экономика жағдайларында инвестициялық шешімдер тиімділігін бағалау және де басқа қаржылық операцияларын өткізу барысында уақыт факторының маңызы зор. Бизнестің «алтын» ережесі: «Бүгін алынатын сома ертең алынатын балама сомадан көптеу». Ағымдағы кезеңде инвестицияланған табыстың әр бірлігі (1+r) соманы алуға мүмкіндік беруімен бұған сәйкес, ағымдағымен салыстырғанда, болашақ табыстың әр бірлігінің құндылығы аздау, себебі оны алу мұрсаты (мерзімін ұзартуы) келешекте (1+r) мөлшерде қосымша табыс алу мүмкіндігінен айырады. Шамасы бірдей, бірақ алу мерзімі әр түрлі екі ақша сомалар құндылығының бірдей еместігі – қаржы әлемінде кең таралған құбылыс. Оның болуы бірқатар себептермен келісілген. Олардың кейбіреулерін келтіруге болады:

- жалпы жағдайларда сақтағаннан шұғыл тұтынуды ұнату (артық көру);

- нарық жағдайларында қолдағы ақша сомасы инвестицияланып, біраз уақыттан кейін табыс әкелуі мүмкін;

- шынайы дүниеде болашақ әрқашан белгісіздікпен байланысты, сондықтан келешек табыстардың ағымдағылардан тәуекелі жоғарылау;

- тіпті аз ғана инфляция барысында ақшалардың сатып алу қабілеті төмендейді. Бұл құбылыстың зерттеулері ақшаның уақытша құндылығы қағидасында (Time Value of Money – TVM) көрініс тауып, қазіргі заманғы менеджментінде негізгі болып саналады. Осы қағидаға сәйкес бүгінгі түсімдер болашақ түсімдерден құндылау. Демек, ағымдағымен салыстырғанда, келешек түсімдердің құндылығы аздау. Ақшалардың уақытша құндылығы қағидасынан екі маңызды ереже туындайды:

- уақыт факторын есептеу қажеттілігі, әсересе ұзақмерзімді қаржылық операцияларын жасау барысында;

- әр түрлі уақыт мерзімдеріне жататын ақша шамаларын қосудың дұрыс еместігі (қаржылық менеджменті тұрғысынан).

Сонымен, қаржы менеджментінде уақыт факторын ескеру қажеттілігі оны бағалаудың арнайы әдістерін талап етеді.

n

PV = FV : (1 + r)                                                (12.4)

Таза дисконтталған табыс (net present value, NPV) -

бұл ағымдағы құнға келтірілген таза ақша ағынының сомасы мен инвестициялық шығындар сомасы арасындағы айырым.

n               n     n               n

NPV=∑ CFt :(1+r) - ∑ ICt :(1+r)                        (12.5)

t=1                   t=1

Егер инвестициялық шығындарды бір мезгілде жасаса, келесі есептеу алгоритмі қолданады:

n                  n

NPV=∑ CFt :(1+r) -     ICt                                   (12.6)

t=1

NPV көрсеткіші қараған жобаны қабылдаған жағдайдағы коммерциялық ұйымның экономикалық әлеуеті өзгеруінің болжамдық бағалауын білдіреді. Әр түрлі жобалардың NPV қосуға болады, бұл өте маңызды қасиет.

Табыстылықтың ішкі нормасы (internal rate of return,IRR) – бұл норма барысында дисконтталған шығындар ақша құралдарының дисконтталған түсіміне тең.

n               n      n                n

∑ ICt :(1+r) =  ∑ CFt :(1+r)                               (12.7)

t=1                    t=1

IRR өлшемінің маңызы келесіде: коммерциялық ұйым инвестициялық сипатты кез келген шешімдерді қабылдауы мүмкін. WACC көрсеткіші инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау үшін база болып табылады.

Егер IRR >WACC болса, жоба қабылданады.

Егер IRR< WACC болса, жоба қабылданбайды.

Пайдалылық  индексі (profitablity index, PI) жобаның салыстырмалы пайдалылығын немесе салымдар бірлігіне есептегенде жобадан ақша түсімдерінің ағымдағы құнын көрсетеді.                         n                n    n                 n

PI= (∑ CFt :(1+r)) : (∑ ICt :(1+r))                    (12.8)

t=1                                t=1

Қайтымдылықтың дисконтты кезеңі (discounted payback period,DRR) – инвестициялық жобаны қаржыландырудан бастап дисконтталған табыстар ағыны дисконтталған шығындар ағынына тең болған сәтке дейінгі уақыт кезеңі.

n                n     n                 n

(∑ ICt : (1+r)) : (∑CFt : (1+r)) = 1                     (12.9)

t=1                    t=1

Барлық қаржы мәселелерін шешу барысында тәуекелді талдау өте маңызды, әсіресе капитал жұмсау бюджетін қалыптасуымен байланысты. Тәуекел неғұрлым жоғары, оның орнын толтыру үшін талап етілетін табыстылық соғұрлым жоғары.

Инвестициялық жобалардың тіпті бір фирма шеңберінде тәуекел дәрежесі бойынша айырмашылықтары болса да, бюджет бойынша шешімдерді қабылдау үдерісіне енгізудің маңызы зор. Сонымен, тәуекелдердің бағалауы инвестициялық жобаларды талдаудың маңызды да ажырамас бөлігі болып келеді. Ол келесілерге мүмкіндік береді:

- жобаларды олардың тәуекел дәрежесі бойынша саралауға;

- жобаға қатысушылардың барлығы үшін пайда алу ықтималдығын салыстыруға;

- жобаларды тәуекелдер дәрежесі бойынша жіктеу;

- инвестициялық зерттеулер кезеңінде тәуекелдерді басқарудың оңтайлы әдістерін таңдауға.

Тәуекелдерді талдау кезеңінде жобаны бағалауға жалпы амалдың мәні келесіде: тиімділік өлшемдері жобаның шығыс ақпаратының барлық немесе көптеген есептелетін өзгерістер барысында өздерінің қолайлы маңыздарын сақтай ма?

Кәсіпорынның даму стратегиялық мақсаттарына жобаның сәйкестігі, оның іске асырылуына менеджердің сенімділігінің, жақсы ойланып әзірлену деңгейінің және оның болашақ қатысушылары араларында тәуекелді үлестіру (бөлу) тетігінің маңызы зор.

Тәуекелдерді 3 типке бөлуге болады:

- жеке (бірлі - жарым) тәуекел (жоба тәуекелі  фирма қоржынындағы басқа жобаларға байланыссыз, жеке қарастырылған жағдайда).

- фирма ішіндегі тәуекел (корпоративтік тәуекел), жоба тәуекелі фирманың жобалар қоржынымен байланысында қаралады.

- нарықтық тәуекел – жоба тәуекелі қор нарығында фирма акционерлерінің (акция ұстаушыларының) капиталын әртараптандыру тұрғысынан қарастырылады.

Қаржы менеджментінің тәжірибесінде өз тәуекелдерді талдаудың сапалы және сандық әдістері пайдаланады.

Сапалық талдау әдістері жай, қарапайым болуы мүмкін, мұндағы басты міндет – тәуекелдің әлеуетті  салалары мен факторларын табу.

Сандық талдау  жеке тәуекелдер өлшемдерінің  сандық тәуекелін ұйғарады. Әдістердің таңдауы әр түрлі факторлармен анықталады. Олардың ішінде ең маңыздары:

- инвестициялық тәуекелдің түрі;

- бар ақпараттың толықтығы мен сенімділігінің дәрежесі;

- тәжірибелі сарапшыларды тарту мүмкіндігі;

- жобаны әзірлеушілері мен менеджерлерінің біліктілігі;

- қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың бары және оларды қолдану мүмкіндіктері және т.б.

Инвестициялық тәуекелдерді бағалау әдістерінің барлық жағдайларға жарайтын немесе әмебебап түрі жоқ. Жеке (бірлі-жарым) тәуекел – бұл фирма ішіндегі және нарық тәуекелдерінің маңызды факторы.

Жеке тәуекелдің талдауы жобаның ақша ағындарына тән белгісіздікті анықтаудан басталады.

Тәжірибеде жобаның жеке (бірлі-жарым) тәуекелін бағалаудың төрт әдісі пайдаланады.

1) сезімталдығын талдау

2) нұсқаларын таңдау

3) Монте-Карло әдісімен ұқсатып үлгілеу (модельдеу)

4) шешімдер денін талдау.

Шешімдер дені – бұл әдіс әдетте даму нұсқаларының дұрыс саны бар жобалардың тәуекелдерін талдау үшін пайдаланады. Шешімдер денінің төбелері таңдау қажеттілігі туындайтын жағдайларды, ал ағаштың бұтақтары әр түрлі оқиғаларды (шешімдер, салдар, операциялар) көрсетеді. Ағаштың әр бұтағына сандық сипаттамалар жазылуы мүмкін, мысалы төлем шамасы және оны жасау ықтималдығы. Бұл әдістің пайдалануы келесі қадамдардың жасауын ұйғарады:

1. Әр уақыт сәті үшін мәселені және әрі қарай дамитын оқиғаның мүмкін нұсқаларын анықтайды.

2. Шешімдер денінде мәселеге сәйкес төбені және одан шығатын бұтақтарды көрсетеді.

3. Әр бұтақта оның ықтимал құндық бағасын жазады.

4. Барлық төбелер мен бұтақтардың маңызына қарай NPV (немесе IRR, PI) өлшемінің ықтимал маңызын есептейді.

5. Алынған нәтижелердің ықтимал үлестіруін талдайды.

Монте – Карло әдісімен ұқсатып үлгілеу.

Бұл әдіс кіріс ауыспалылар ықтималдықтарын үлестіру талдауы мен сезімталдығының талдауын біріктіреді. Оның іске асыруы бағдарламалық қамтамасыз етудің күшті жүйесін талап етеді.

Компьютерлік модельдеудің бірінші кезеңі ақша ағынының әр шығыс ауыспалысының ықтималдықтарын үлестіруде. Бұл үшін әдетте параметрлердің аз ғана санымен толық берілетін үздіксіз үлестірулер пайдаланады.

Модельдеу (үлгілеу) үдерісі келесі тәсілмен орындалады:

1) Модельдеу (үлгілеу) бағдарламасы әр шығыс ауыспалы үшін маңызын таңдайды.

2) әр өзгеріп тұрған ауыспалы үшін таңдалған маңыз, басқа факторлардың берілген маңыздарымен бірге (салық мөлшерлемесі, амортизациялық аударулар және т.б.) модельде әр жыл сайын таза ақша ағындарын анықтау үшін пайдаланады.

Сонан соң жобаның NPV есептеледі.

3) 1 және 2 кезеңдер көп мәрте қайталанады (мысалы 100 рет), 100 NPV құрайды.

Жобаның корпоративтік тәуекелі - бұл жобаның жалпы жиынтық тәуекеліне үлесі, яғни жобаның ықпалы, сонымен бірге фирманың басқа активтерінен түскен табыстармен өзара байланысы.

Сондықтан орташа квадраттық ауытқулардың жоғары маңызы бар жобалар төмен корпоративтік тәуекелге ие болады, егер оның табыстары фирманың басқа активтерінен табыстармен өзара байланысы теріс болса. Нарық тәуекелін екі негізгі әдістермен өлшеуге болады:

1) таза ойын әдісі;

2) есепті  әдісі.

Жобаның ақша ағындарын анықтайтын көптеген ауыспалылар ықтималдықтарды үлестірудің қандай да бір заңына бағынады. Сатылған өнімнің көлемі өзгерген сайын, NPV және IRR да өзгеріп отырады.

Пайдалылық өлшемдерінің сезімталдығын талдау.

Бұл әдіс келесі сауалдарға жауап алуға мүмкіндік береді: егер қандай да бір шығыс шаманың маңызы өзгерсе, нәтижелік шамамен не болады? Осыдан оның екінші атауы – «егер..., не болады?». Бұндай талдаудың өткізуі келесі қадамдардың орындауын талап етеді:

1. Математикалық теңеу немесе теңсіздік түріндегі шығыс және нәтижелік көрсеткіштер араларындағы байланыс беріледі.

2. Шығыс көрсеткіштері үшін ең ықтимал маңыздары мен олардың өзгеруі мүмкін өрістері (ауқымдары) анықталады.

3. Шығыс көрсеткіштердің маңызын өзгерту жолымен олардың соңғы нәтижеге жасайтын ықпалы зерттеледі.

Пайдалылық өлшемінің (NPV,IRR) сезімталдығы ең аз жоба тәуекелі аздау деп саналады. Әдетте сезімталдығын талдау рәсімі бір шығыс көрсеткіштің өзгерісін ұйғарады, ал басқалардың маңыздары тұрақты шама болып саналады. Сезімталдықты талдау әдісі жеке шығыс көрсеткіштердің нәтижеге тигізетін ықпалын сипаттайды. Сонымен бірге ол әрі қарай жүргізілетін зерттеулердің бағыттарын көрсетеді. Егер кейбір шығыс көрсеткіштің өзгерістеріне нәтижелік көрсеткіштің күшті сезімталдығы анықталса, соңғыға ерекше назар аудару қажет. Сонымен бірге бұл әдістің бірқатар кемшіліктері де бар, олардың ішіндегі ең маңыздылары:

- негізгі ауыспалылардың байланысы үшін пайдаланатын модельдердің (үлгілердің) қатал заңдылығы мен себептік байланыстылығы);

- шығыс және нәтижелік көрсеткіштердің болжанған (ұйғарылған) ауытқулардың ықтималдық бағалауын алу мүмкіндігінің жоғы;

- жалғыз шығыс көрсеткішті көрсету, ал сол уақытта басқалары  тұрақты шама болып келеді. Бірақ тәжірибеде көрсеткіштер арасында өзара байланыстар бар, біреуінің өзгерісі автоматты түрде басқалардың  өзгерісіне әкеледі. Қазіргі заманғы компьютерлерімен қолданбалы бағдарламалардың арнайы пакеттері соңғы кемшіліктен қашуға мүмкіндік береді.

Нұсқалар әдісі. Бұл әдіс нәтижелік көрсеткіштің сезімталдығын зерттеуін оның ауытқуларының ықтималдық бағаларын талдауымен қосуға мүмкіндік береді. Инвестициялық  тәуекелдерді талдау үдерісінде осы әдістің пайдалануы келесі қадамдардың орындалуын талап етеді:

1. Негізгі шығыс көрсеткіштердің бірнеше өзгеру нұсқаларын анықтайды (мысалы, пессимистік, ең ықтимал және оптимистік).

2. Әр өзгеру нұсқаға қандай да бір ықтималдық бағаны қояды.

3. Әр нұсқаға таңдалған өлшемнің ықтималдық маңызын, сонымен бірге орташа маңыздан оның ауытқуларының бағаларын есептейді.

4. Алынған нәтижелердің ықтималдық үлестірулерін талдайды.

Ең аз стандартты ауытқулары бар жоба тәуекелі ең аз деп саналады. Нұсқаулар әдісі менеджерге таңдалған пайдалылық өлшемнің мүмкін ауытқулары, сезімталдығы туралы ақпарат береді. Бағдарламалық құралдардың қолдануы нұсқалар санын шексіз жоғарылату, қосымша (32 дейін) негізгі ауыспалыларды енгізу, ықтималдықтарды үлестіру (бөлу) кестелерін құру жолымен осындай талдаудың тиімділігі мен көрнекілігін әжептәуір жоғарылатуға мүмкіндік береді. Осы әдістің пайдалануы тек қана  NPV және IRR типті нәтижелік көрсеткіштердің зерттеуіне бағытталған. Ол пайдаланушыға төлемдер ағындарының және де басқа көрсеткіштердің ауытқулары туралы ақпарат бермейді. Бұл әдіс инвестициялық және қаржылық талдаудың көптеген бөлімшелерінде пайдаланады. Сезімталдығын талдау – басқа жағдайлар өзгермей бір кіріс ауыспалының өзгерісіне NPV мен IRR қаншалықты өзгеруін дәл көрсететін әдіс.