## Slide 1: Проектный практикум

## Slide 2: Список литературы
Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), 5-е издание, 2013 г.
Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2008. – 604 с.
Куликов Г.Г., Никулина Н.О., Речкалов А.В. Управление проектами на основе системного моделирования: Учебное пособие. – Уфа: УГАТУ, 2009. – 171 с.
Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.
Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003. – 240 с.
Троцкий М. Управление проектами.— М. : Финансы и статистика, 2006 .— 304 с.

## Slide 3
www.pmi.ru
www.projectmanagement.ru
www.aproject.ru
www.spiderproject.ru
www.sovnet.ru

## Slide 4: Лекция 1
Основные понятия и определения проектного менеджмента

## Slide 5: История развития проектного менеджмента
За рубежом
1937 г. - Разработка матричной организации управления для осуществления проектов в US Air Corp. и Exxon Corp.
1956 г. – Разработка планов-графиков крупных комплексов работ по модернизации заводов фирмы «Дюпон» с использованием ЭВМ UNIVAC (метод критического пути);
1957 г. – Реализован проект разработки ракетной системы «Поларис», объединяющего около 3800 основных подрядчиков и состоящего из 60 тыс. операций (метод PERT). Проект был завершен на 2 года раньше срока;
1967 – 1976 г. – проект сооружения гидроэлектростанции на реке Черчилль в Ньюфаундленде (полуостров Лабрадор). Стоимость проекта $950 млн., более 100 строительных контрактов. Проект был завершен на 18 мес. раньше срока при соблюдении бюджета.
В России
1931 г. – в Москве, Кузбассе и Ленинграде поточным методом успешно возведены кварталы серийных жилых домов;
1963-1967 гг. – начало применения методов сетевого планирования в строительстве;
1975 г. – количество строек, применявших методы сетевого планирования и управления, составило 17-18% их общего числа;
1995 г. – образование российской ассоциации управления проектами (СОВНЕТ)

## Slide 6: Этапы развития проектного менеджмента
За рубежом
I этап – 1930-1960 гг. – Зарождение управления проектами
II этап – 1960-1970 гг. – Развитие методов сетевого планирования
III этап – 1970-1980 гг. – Развитие системного подхода к управлению проектами
IV этап – 1980-1990 гг. – Становление проектного менеджмента как сферы профессиональной деятельности
В России
I этап – 1930-1960 гг. – Зарождение управления проектами
II этап – 1960-1980 гг. – Развитие и внедрение методов сетевого планирования
III этап – 1970-1980 гг. – Разработка и внедрение АСУ
IV этап – 1980-1990 гг. – Создание интегрированных АСУ
V этап – 1990-2000 гг. – Системное представление об управлении проектами

## Slide 7: Определения проекта
Проект (лат. projectus - “брошенный вперед”) – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.
«Руководство к своду знаний
по управления проектами (PMBOK)»

## Slide 8: Определения проекта
Проект – это:
совокупность документов (расчетов, чертежей и т.д.) для создания какого-либо сооружения или изделия;
предварительный текст какого-либо документа;
замысел, план.
«Советский энциклопедический словарь»

## Slide 9: Определения проекта
«Проект – это уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели соответствия конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурсам».
Процессная модель
ISO 9000, 10006

## Slide 10: Определения проекта
«Проект – это:
предприятие, которое характеризуется принципиальной уникальностью условий его деятельности, таких как цели, время, затраты, качественные характеристики и другие условия, и отличается от других подобных предприятий специфической проектной организацией;
уникальный набор скоординированных действий с определенным началом и завершением, осуществляемых индивидуумом или организацией для решения специфических задач с определенным расписанием, затратами и параметрами выполнения».
Организационно-деятельностная модель
ICB IPMA

## Slide 11: Определения проекта
«Проект – целенаправленная деятельность временного характера, предназначенная для создания уникального продукта или услуги, ограниченная во времени и связанная с потреблением ресурсов».
Национальные требования
к компетенции
СОВНЕТ