## Slide 1: Лекция 3
Системный подход в проектном практикуме

## Slide 2: Понятие управление проектами
Управление проектами – профессиональная творческая деятельность по руководству людскими и материальными ресурсами путем применения современных методов, средств и искусства управления для успешного достижения заранее поставленных целей при определенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемых результатов проектов, осуществляемых в рыночных условиях в социальных системах.
Управление проектом – процесс применения знаний, навыков, методов, средств и технологий к проектной деятельности с целью достижения или превышения ожиданий участников проекта.
PMBоK

## Slide 3: Концепции управления проектами
Концепция жизненного цикла проекта исходит из необходимости организации единого неразрывного процесса достижения цели проекта.
Концепция команды проекта предполагает построение единой организационной структуры, отвечающей за успех проекта на всех стадиях его реализации.
Концепция финансирования проекта призвана обеспечить соответствие финансовых затрат проекта объемам и качеству выполнения работ.

## Slide 4: Структура проекта

## Slide 5: Объекты управления
Программа – группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения;
Портфель проектов – совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности;
Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенный для достижения поставленных целей с учетом предварительно заданных ограничений;
Стадии жизненного цикла проекта – набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта.

## Slide 6: Субъекты управления
Управленческий аппарат заказчика проекта (инвестор, заказчик и др.);
управленческий аппарат исполнителя проекта (генеральный подрядчик, системный интегратор, подрядчик, субподрядчик, поставщик и др.);
команды проектов – специализированные рабочие структуры, создаваемые на время выполнения проектов и включающие управленческий и технический персонал, выделяемый заказчиком и исполнителями для выполнения проектов.

## Slide 7: Проектные роли
Специалист (исполнитель)
Руководитель проекта (менеджер проекта)
Руководитель функционального подразделения (владелец ресурсов)
Спонсор проекта (топ-менеджер компании)

## Slide 8: Информационные потоки при управлении проектами

## Slide 9: Информационные потоки при управлении проектами

## Slide 10: Информационные потоки при управлении проектами

## Slide 11: Области знаний в проектном учете и отчетности
Роль | Область знаний
Спонсор | На какую кнопку нажать для получения отчета?
Менеджер проекта | Как разработать смету трудозатрат проекта? Из чего складывается и в какой форме описывается бюджет проекта? Как переводить трудозатраты в финансы и наоборот? Как управлять стоимостью проекта? Что делать в случае возникновения конфликта ресурсов? Как проводить изменения бюджета проекта? Как рассчитать прибыль проекта и премии сотрудников?

## Slide 12
Роль | Область знаний
Руководи-тель подразде-ления | Как классифицировать работы, выполняемые сотрудниками подразделения? Какой портфель проектов является оптимальным для подразделения? Как планировать и контролировать трудовые и финансовые ресурсы портфеля проектов подразделения? Как выровнять мотивацию к выгодным и невыгодным проектам и обеспечить лояльность сотрудников? В какой форме фиксируется «продажа» сотрудника в проект и доход от «продажи»? Как отозвать сотрудника из проекта? Как распределить накладные расходы между проектами?

## Slide 13
Роль | Область знаний
Исполнитель | От кого и в какой форме получать задания? Что делать, если задания накладываются по срокам? Как выстроить приоритеты выполнения заданий? В какой форме отчитываться о выполнении заданий и кому направлять отчеты? Что считать проблемой и кому сообщать об их возникновении? Перед кем и в какой форме ставить вопрос о необходимости пересмотра объема и/или сроков выполнения работ? Как рассчитать свой бонус от участия в проекте?

## Slide 14
Роль | Область знаний
Проектный офис | Как открыть/закрыть проект? Как сформировать плановый фонд рабочего времени? Как фиксировать в учетной системе проектные затраты? Какова процедура начисления премии по проектам? Как и какие отчеты формировать по проектам?