Қазақстан Республикасының                                                                  Министерство

Білім және ғылым                                                                                     образования и науки

министрлігі                                                                                                Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы                                                                                      ВКГТУ

ШҚМТУ                                                                                                             им. Д. Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан архитектурно-

строительного факультета

________           А.В. Хапин

«_____» __________2017 г.

ЕРЕКШЕ жағдайдағы КӨЛІКТІК ҮЙМЕРЕТТЕРДІҢ құрылысы

Жұмыс модульдік оқу бағдарламасы және силлабус

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Рабочая модульная учебная программа и силлабус

Специальность: «6М074500 – Транспортное строительство»

Количество кредитов дисциплины: 3 кредита

Өскемен

Усть-Каменогорск

2017

Рабочая модульная учебная программа и силлабус разработаны на кафедре «Строительство» на основании Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин и Модульной образовательной программы специальности.

Одобрено учебно-методическим советом Архитектурно-строительного факультета

Председатель	Б.Е. Махиев

Протокол №____ от __________г.

Обсуждено на заседании кафедры «Строительство»

Зав. кафедрой 	О.В. Руденко

Протокол №____ от __________г.

Разработал

ст. преподаватель	Б.Т. Алимгазин

Нормоконтролер	В.Г. Харинов

- ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое содержание изучаемой дисциплины

Дисциплина рассматривает особенности строительства транспортных сооружений в особых условиях, к которым относят: строительство земляного полотна при отрицательных температурах; в районах вечной мерзлоты; в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения; в условиях карста и оползней; в горных условиях; на болотах; строительство дорожных одежд в зимних условиях; работа производственных предприятий при отрицательных температурах.

1.2 Цели и задачи изучения дисциплины

Дать магистрантам знания в области организации и строительстве искусственных сооружений, земляного полотна и дорожных одежд в особых условиях, а также производственных предприятий в условиях сухого и жаркого климата, и в зимнее время.

1.3 Результаты изучения дисциплины

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

Знание и понимание:

- заключить цели и решить задачи в ходе научно исследовательской, педагогической и производственной деятельности.

Применение знаний и пониманий:

- обработка и анализ результатов, полученных в ходе теоретических и экспериментальных исследовании.

Формирование суждений:

- особенности конструктивных решений строительных объектов с использованием современных технологий, свойства конструкционных материалов и методы расчета основных конструктивных элементов;

- умение грамотно писать научные доклады и статьи, оформление счет фактур;

- влияние природно-климатических условий на выбор материалов, конструкций и технологий.

Коммуникативные способности:

- развить коммуникационные способности, необходимые для работы в группе;

- выбрать направление инновационных достижении науки, техники и технологии.

Навыки обучения или способности к учебе:

- проводить изыскания по определению исходных данных для проектирования объектов, патентные исследования, готовить задание на проектирование;

- обработки информации для анализа, расчета и проектирования строительных конструкций, презентации проекта;

- выбора конструкционных материалов для элементов дороги и определения их физико-механических характеристик;

- комплектования механизированных отрядов, работы с нормативно-справочной литературой, выполнения технологических и экономических расчетов.

- уметь составлять технологические карты и схемы производства работ, определять потребность в людских ресурсах и средствах механизации;

1.4 Пререквизиты

«Проектирование автомобильных дорог», «Технология и организация строительства», «Технология и организация строительства автомобильных дорог», «Производственные предприятия дорожного строительства», «Дорожно-строительные машины».

1.5 Постреквизиты

Знания и навыки, приобретенные магистрантом в процессе изучения данной дисциплины необходимы при выполнении магистерских диссертаций, связанных с вопросами строительства, ремонта и реконструкции транспортных сооружений в особых условиях.

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № модуля, темы | Наименование темы, ее содержание | Ссылка на литературу и другие источники | Трудоемкость в кредитах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модуль 1 |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |
| Тема 1 | Общие сведения об автомобильной дороге. Основные конструктивные элементы. Состав дорожно-строительных работ. | 1,2,5,6 |  |
| Тема 2 | Дорожно-строительные материалы. Свойства ДСМ. Природные каменные материалы. Классификация грунтов. Минеральные и органические вяжущие материалы. Полуфабрикаты. | 1-4 |  |
| Тема 3 | Организация дорожно-строительных работ. Способы организации ДСР. Проект организации строительства. Проект производства работ на строительство автомобильной дороги. | 2-15 |  |
| Тема 4 | Строительство инженерных сооружений для регулирования водно-теплового режима земляного полотна. Виды сооружений и способы регулирования водно-теплового режима земляного полотна и дорожных одежд. Строительство водонепроницаемых и капилляропрерываюших слоев. Подготовка верхней части земляного полотна перед устройством дополнительных слоев оснований. | 1-15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 5 | Сооружение земляного полотна при отрицательных температурах. Особенности организации и технологии производства работ по сооружению земляного полотна в зимний период. | 1-15 |  |
| Тема 6 | Строительство дорожных одежд в зимних условиях. Особенности организации и технологии производства работ в зимний период. | 1-15 |  |
| Тема 7 | Особенности строительства малых искусственных сооружений в зимний период. Работа производственных предприятий и транспорта в зимних условиях. | 1-15 |  |
|  | Итого |  | 1,0 |
|  | Семинарские (практические) занятия |  |  |
| Тема 1 | Требование нормативных документов к строительству дорог в особых условиях | 1-15 |  |
| Тема 2 | Влияние природно-климатических условий на выбор машин для технологии и организации работ. | 1-15 |  |
| Тема 3 | Состав ПОС и ППР. | 5-8 |  |
| Тема 4 | Строительство водонепроницаемых и капилляропрерываюших слоев. | 2, 5-8 |  |
| Тема 5 | Строительство земляного полотна при отрицательных температурах | 2, 5-8 |  |
| Тема 6 | Строительство дорожных одежд при отрицательных температурах | 2, 5-8 |  |
| Тема 7 | Строительство искусственных сооружении | 2, 5-8 |  |
|  | Итого |  | 0,5 |
| Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) |  |  |  |
| Тема 1 | Работа с нормативными документами, необходимыми для дорожного строительства | 9-15 |  |
| Тема 2 | Разработка дорожно-климатического графика | 1-15 |  |
| Тема 3 | Анализ физико-механических свойств грунтов, определение их пригодности для строительства насыпи | 3-4 |  |
| Тема 4 | Определение требуемой влажности и плотности грунтов, расчет коэффициента уплотнения | 2-5 |  |
| Тема 5 | Технологическая карта по строительству водонепроницаемых и капилляропрерываюших слоев. | 2-15 |  |
| Тема 6 | Технологическая карта по строительству земляного полотна и дорожных одежд | 2-15 |  |
| Тема 7 | Технологическая карта по строительству искусственных сооружении | 2-15 |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (СРО) |  |  |  |
| Тема 1 | Разработка дорожно-климатического графика и определение сроков выполнения работ | 9-15 |  |
| Тема 2 | Определение рабочих характеристик строительной техники по нормативным документам | 17-18 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 3 | Классификация грунтов и их применение при строительстве насыпи в разных условиях увлажнения | 1-5 |  |  |
| Тема 4 | Состав подготовительных работ и технология выполнения | 1-15 |  |  |
| Тема 5 | Проект производства работ на строительство автомобильных дорог | 2, 5-15 |  |  |
| Тема 6 | Технологические карты по строительству земляного полотна, дорожной одежды и искусственных сооружении | 2, 5-15 |  |  |
| Тема 7 | Определение параметров потока |  |  |  |
|  | Итого по модулю 1 |  |  | 1,5 |
| Модуль 2 |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  |
| Тема 8 | Возведение земляного полотна на косогорах. Планировка и укрепление откосов. Особенности возведения земляного полотна на косогорах и оползневых склонах. Планировка земляного полотна насыпей и выемок, конусов и откосов. Укрепление конусов и откосов земляных сооружений. | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 9 | Сооружение земляного полотна в горных условиях. Особенности возведения земляного полотна в горной местности. Буровые и взрывные работы. Техника безопасности. Расчет взрывных работ. Технология производства земляных работ в скальных грунтах. Контроль качества. Строительство противооползневых сооружений. | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 10 | Сооружение земляного полотна в сложных инженерно-геологических условиях. Возведение земляного полотна в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения. | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 11 | Строительство насыпей из техногенных грунтов. Сооружение земляного полотна из глинистых грунтов с влажностью более оптимальной. | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 12 | Гидромеханизация земляных работ. Условия и эффективность применения гидромеханизации земляных работ. Транспортирование и укладка грунта. Общая организация работ | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 13 | Сооружение земляного полотна на болотах. Типы болот, их классификация, конструкции насыпей на болотах. Технология возведения насыпей с полным или частичным выторфовыванием. Возведение насыпей без выторфовывания. | 1,2, 5-8 |  |  |
|  | Итого |  |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Семинарские (практические) занятия |  |  |  |
| Тема 8 | Строительство земляного полотна в горных условиях. |  | 1,2, 5-8 |  |
| Тема 9 | Строительство противооползневых сооружений. |  | 1,2, 5-8 |  |
| Тема 10 | Строительство земляного полотна в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения. |  | 1,2, 5-8 |  |
| Тема 11 | Строительство насыпей из техногенных грунтов |  | 1,2, 5-8 |  |
| Тема 12 | Сооружение земляного полотна на болотах |  | 1,2, 5-8 |  |
| Тема 13 | Контроль качества работ |  | 1,2, 5-8 |  |
|  | Итого |  |  | 0,5 |
| Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) |  |  |  |  |
| Тема 8 | Технология строительства земляного полотна из скальных и нескальных грунтов в горной местности, выбором машин и механизмов. |  | 1-18 |  |
| Тема 9 | Строительство земляного полотна на косогорах и оползневых склонах |  | 1-18 |  |
| Тема 10 | Сооружение высоких насыпей и глубоких выемок |  | 1-18 |  |
| Тема 11 | Технология строительство земляного полотна в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения. |  | 1-18 |  |
| Тема 12 | Технология строительство насыпей из техногенных грунтов |  | 1-18 |  |
| Тема 13 | Строительство земляного полотна на слабых основаниях |  | 1-18 |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (СРО) |  |  |  |  |
| Тема 8 | Буровые и взрывные работы. Техника безопасности. Расчет взрывных работ. |  | 2,5-8 |  |
| Тема 9 | Классификация противооползневых сооружений |  | 2,5-8 |  |
| Тема 10 | Основные типы конструкций земляного полотна на косогорах и оползневых склонах. |  | 2,5-8 |  |
| Тема 11 | Технологические карты по строительству высоких насыпей и глубоких выемок |  | 2-18 |  |
| Тема 12 | Оценка устойчивости насыпи. Прогноз величины и хода осадки во времени. |  | 2,5-8 |  |
| Тема 13 | Технологические схемы возведения насыпей на болота |  | 2-18 |  |
|  | Итого по модулю 2 |  |  | 1,5 |
|  | Итого по дисциплине, кредит РК |  |  | 3 |

2.2 Задания для самостоятельной работы (СРОП, СРО)

| Тема | Цель и содержание задания | Продолжительность выполнения, час. | Форма контроля | Срок сдачи, № учебной недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модуль 1 |  |  |  |  |
| 1 Работа с нормативными документами, необходимыми для дорожного строительства | Изучить область применения в дорожном строительстве | 4 | Устный опрос | 2 |
| 2 Разработка дорожно-климатического графика и определение сроков выполнения работ | Познакомиться с классификациями дорожно-строительных работ в зависимости от температуры воздуха | 8 | Дорожно-климатичес-кий график | 2,3 |
| 3 Анализ физико-механических свойств грунтов, определение их пригодности для строительства насыпи | Классификация грунтов и их применение при строительстве насыпи в разных условиях увлажнения | 8 | Подготовка презентации | 4 |
| 4 Состав подготовительных работ и технология выполнения | Познакомиться с составом и технологией подготовительных работ | 4 | Подготовка презентации | 5 |
| 5 Технологическая карта по строительству земляного полотна и дорожных одежд | Познакомиться с проектом производства работ на строительство автомобильных дорог | 8 | Технологи-ческая схема | 6 |
| 6 Технологическая карта по строительству искусственных сооружении | Познакомиться с проектом производства работ на строительство искусственых сооружении | 8 | Технологи-ческая схема | 7 |
| 7 Определение параметров потока | Разработка линейного календарного гафика | 8 | Линейный календарный график | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 2 |  |  |  |  |
| 8 Технология строительства земляного полотна из скальных и нескальных грунтов в горной местности, выбором машин и механизмов. | Ознакомиться с особенностями строительства автомобильных дорог в горных условиях. | 7 | Подготовка презентации | 10 |
| 9 Строительство земляного полотна на косогорах и оползневых склонах | Основные типы конструкций земляного полотна на косогорах и оползневых склонах. Классификация противооползневых сооружений | 7 | Подготовка презентации | 11 |
| 10 Сооружение высоких насыпей и глубоких выемок | Ознакомиться с конструкциями высоких насыпей и глубоких выемок | 7 | Устный опрос | 12 |
| 11 Технология строительство земляного полотна в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения. | Ознакомиться с особенностями строительства автомобильных дорог в песках, на засоленных грунтах и в районах искусственного орошения. | 7 | Подготовка презентации | 13 |
| 12 Технология строительство насыпей из техногенных грунтов | Познакомиться с видами техногенных грунтов, применение в дорожном строительстве | 7 | Подготовка презентации | 14 |
| 13 Строительство земляного полотна на слабых основаниях | Ознакомиться с классификацией слабых грунтов, типами болот, методами строительства, выбором машин и механизмов. | 7 | Подготовка презентации | 15 |
| итого |  | 90 |  |  |

2.3 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

| Вид контроля/задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| посещаемость | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| конспекты лекций |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| устный опрос |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| презентация |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Всего | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |

Виды заданий и периодичность текущего контроля разрабатываются преподавателем в зависимости от специфики преподаваемой дисциплины и могут учитывать: посещаемость, конспекты лекций, устный опрос, коллоквиум, тестовый опрос, реферат, эссе, рубежное тестирование и т.д.

По результатам текущего контроля формируется результат рубежного контроля (рейтинг).

Преподаватель проводит все виды текущего и рубежного контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся (среднее арифметическое оценок текущего и рубежных контролей). При этом учебные достижения обучающихся оцениваются по 100-балльной шкале за каждое выполненное задание.

3 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  - Основная литература

- Эксплутация автомобильных дорог: учебное пособие для автодорожных вузов / А.К. Киялбаев, С.Н. Киялбай – Москва-Алматы: МАДО, КазАДИ, 2017. – 342 с.

- Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с.

- Строительные материалы: учебник для студентов ВПО, обучающихся по направлению 270800 «Строительство» / Ю.Г. Мещеряков, С.В. Федоров; НОУ ДПО «ЦИПК». – СПб, 2013. – 400 с.

- Строительное материаловедение: учебное пособие / Л.И. Дворкин, Л.О. Дворкин – М. : Инфра-Инженерия, 2013. – 832 с.

  - Дополнительная литература

5   Справочная энциклопедия дорожника. Том I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог   /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2005.

- Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005.

- Сооружение земляного полотна в сложных условиях: учеб. пособие / Г.Л. Шалягин, Э.С. Спиридонов, М.С. Клыков и др.; Под ред. М.С. Клыкова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. – 131 с.

- Строительство автомобильных дорог, т.1. /Под. ред. В.Н. Некрасова – М.: Транспорт, 1980 –416 с.

- СН РК 1.03-00-2011* (по состоянию на 01.07.2013) Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. Взамен СНиП РК 1.03-06-2002*

- Пособие к СНиП РК 1.03-06-2002* Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03-06-2002*).

- СНиП РК 1.04.03-2008 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений. Часть I, II. Взамен СНиП 1.04.03-85*, части I, II.

- Пособие к СНиП РК 1.04.03-2008 Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008). Взамен Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85*)

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства

- СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства

- РДС РК 1.01-03-2012   Разработка, согласование, утверждение и содержание технологических карт.

- СН РК 1.02-01-2008 Нормы продолжительности проектирования. Взамен 283-64

- Е РК 8.04-01-2011. Сборник Е2. «Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные работы». Издание официальное. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Астана 2011 – 491с.

- Е РК 8.04-01-2011. Сборник Е17. «Строительство автомобильных дорог». Издание официальное. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Астана 2011 – 200 с.

4 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ

4.1 Требования преподавателя

Требования преподавателя:

- посещение лекционных и практических занятий по расписанию является обязательным;

- присутствие магистрантов на занятиях проверяется в начале занятий. В случае опоздания студент должен бесшумно войти в аудиторию и включиться в работу, а в перерыве объяснить преподавателю причину опоздания;

- два опоздания на занятия приравниваются к одному пропуску занятия;

- оцениваемые в баллах работы следует сдавать в установленные сроки. За несвоевременную сдачу работ количество баллов снижается. Магистранты, не сдавшие все задания, к экзамену не допускаются;

- повторное прохождение магистрантом рубежного контроля, в случае получения неудовлетворительной оценки, в дополнительно установленные сроки;

- магистранты, получившие средний рейтинг Рср = (Р1 + Р2)/2 менее 50%, к экзамену не допускаются;

- в течение занятий мобильные телефоны должны быть отключены;

- магистрант обязан приходить на занятия в деловой одежде.

4.2 Критерии оценки

Оценка всех видов заданий осуществляется по 100-балльной системе.

Текущий контроль проводится на каждой неделе и включает контроль посещения лекций, практических занятий и выполнение самостоятельной работы.

Рубежный контроль знаний проводится на 7 и 15 неделях семестра в форме тестирования. Рейтинг складывается, исходя из следующих видов контроля*:

| Аттестационный период | Вид контроля, удельный вес, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посещаемость | Конспекты лекций | Устный опрос | Презентации | Рубежный контроль |
| Рейтинг 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рейтинг 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Примечание: виды и удельный вес текущего контроля разрабатываются преподавателем в зависимости от специфики преподаваемой дисциплины.

Экзамен по дисциплине проходит во время экзаменационной сессии в форме тестирования.

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

, 			(1)

где Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно;

Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | Процентное содержание, % | Оценка по традиционной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95–100 | отлично |
| А– | 3,67 | 90–94 |  |
| В+ | 3,33 | 85–89 | хорошо |
| В | 3,0 | 80–84 |  |
| В– | 2,67 | 75–79 |  |
| С+ | 2,33 | 70–74 | удовлетворительно |
| С | 2,0 | 65–69 |  |
| С– | 1,67 | 60–64 |  |
| D+ | 1,33 | 55–59 |  |
| D | 1,0 | 50–54 |  |
| F | 0 | 0–49 | неудовлетворительно |

4.3 Материалы для рубежного и итогового контролей

Экзаменационные вопросы

- Развитие дорожного строительства в Казахстане

- Задачи организации дорожного строительства

- Классификация дорожно-строительных работ

- Физические свойства дорожно-строительных материалов

- Механические свойства дорожно-строительных материалов

- Химические свойства дорожно-строительных материалов

- Конструкционные свойства дорожно-строительных материалов

- Технологические свойства дорожно-строительных материалов

- Эксплуатационные свойства дорожно-строительных материалов

- Классификация грунтов

- Минеральные и органические вяжущие материалы

- Особенности организации дорожного строительства

- Поточный метод организации работ

- Непоточные методы организации работ

- Порядок разработки и утверждения проектов организации строительства

- Разработка проектов производства работ

- Проектирование линейного календарного графика организации строительства

- Строительство водонепроницаемых и капилляропрерываюших слоев

- Особенности технологии и организации строительства дороги в горных условиях

- Производство и расчет взрывных работ

- Конструкций земляного полотна на косогорах и особенности их возведения

- Буровые и взрывные работы при строительстве дорог в горных условиях. Техника безопасности

- Виды сооружений и способы регулирования водно-теплового режима земляного полотна и дорожных одежд

- Строительство насыпей из техногенных грунтов. Общее положение и виды

- Сооружение земляного полотна из глинистых грунтов с влажностью более оптимальной

- Типы болот, основные различия между типами болот

- Технология возведение насыпей без выторфовывания

- Технология возведения насыпей с полным или частичным выторфовыванием

- Сооружение высоких насыпей и глубоких выемок

- Сооружение земляного полотна в песчаных пустынях

- Понятие о геосинтетических материалах. Области их применения

- Возведение земляного полотна на засоленных грунтах

- Строительство земляного полотна с использованием геосинтетических материалов

- Возведение земляного полотна в районах распространения вечномёрзлых грунтов

- Особенности организации и технологии производства работ по сооружению земляного полотна в зимний период

- Контроль качества выполняемых работ при строительстве земляного полотна и правила их приемки

- Состав работ при выполнении операционного контроля

- Транспортирование и укладка грунта при помощи гидромониторов

- Условия и эффективность применения гидромеханизации земляных работ

- Технологические карты производства дорожно-строительных работ

5 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В ходе преподавания дисциплины используются следующие методы (технологии) обучения, способствующие вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач:

- технологии проблемно - и проектно- ориентированного обучения;

- технологии учебно-исследовательской деятельности;

- информационно-коммуникационные (в том числе дистанционные образовательные) технологии.

6 ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- по графику работы преподавателя.