Қазақстан Республикасының                                                                   Министерство

Білім және ғылым                                                                                     образования и науки

министрлігі                                                                                                Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы                                                                             ВКГТУ

ШҚМТУ                                                                                                     им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН:

Сәулет, құрылыс және

дизайн мектебінің деканы

________           А.В. Хапин

«_____» __________2019 г.

ЖЕР ТӨСЕМЕНІ САЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ

Жұмыс модульдік оқу бағдарламасы және силлабус

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Рабочая модульная учебная программа и силлабус

Мамандығы: 6B07304 «Автомобиль жолдарын жобалау және құрылысы»

Пәннің кредиттер саны: 5 кредит

Өскемен

Усть-Каменогорск

2019

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Жұмыс оқу жоспары, Эллективтік пәндер каталогі және Мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде Сәулет, құрылыс және дизайн мектебінде әзірленді.

Сәулет, құрылыс және дизайн мектебі оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

Төраға	Л.Я. Мелкозёрова

______2019ж. №____ хаттама

Әзірлеген

аға оқытушы	Б.Т Алимгазин

Норма бақылаушы	В.Г. Харинов

- ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ОРНЫ

1.1 Зерделенетін пәннің қысқаша мазмұны

«Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы» пәні әр түрлі табиғи-климаттық жағдайларда автомобиль жолының жер үйіндісінің құрылысы; жер үйіндісінің құрылысы үшін қолданылатын машиналар; автомобиль жолдарында шағын жасанды құрылыстардың құрылысы, жер төсемінің құрылысы кезінде сапаны бақылау мәселелерін қарастырады.

1.2 Пәнді зерделеу мақсаты мен міндеттері

«Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы» пәнін оқытудың мақсаты автомобиль жолдарының жер үйіндісі құрылысы саласында студенттердің кәсіби даярлығын қалыптастыру және автомобиль жолдары құрылысының өндірістік-технологиялық мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білім мен дағдыларды игеру болып табылады.

Құрылыстарды тұрғызу кезіндегі негізгі құрылыс процестерінің түрлері мен ерекшеліктерін, құрылыс сапасын қамтамасыз етудің, еңбекті қорғаудың арнайы құралдары мен әдістерін қоса алғанда, оларды орындау технологиясын білу.

Пәннің міндеттері:

- автомобиль жолдарының жер төсемін салу бойынша қабылданатын шешімдердің теориялық негіздемесін зерделеу;

- автомобиль жолдарының жер төсемін салу бойынша жұмыстарды жүргізудің негізгі тәсілдері мен технологиясын қолдану дағдыларын қалыптастыру;

- автомобиль жолдарын салу үшін қолданылатын материалдар мен механизмдерді, сондай-ақ құрылыс жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін арттыру үшін іс-шараларды зерделеу.

1.3 Пәнді зерделеу нәтижелері

Оқу нәтижелері тиісті білім беру деңгейінің Дублин дескрипторлары негізінде анықталады және құзыреттіліктер арқылы белгіленеді.

Білу және түсіну:

- жолдар салу барысында мақсаттар жасасу және міндеттерді шешу және оларда қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Білім мен ұғымды қолдану:

- пәнді оқу нәтижесінде алынған теориялық білімдерін кәсіби қызметте бейімдеу;

- өндірістік жағдайларда ұйымдық және басқарушылық шешімдерді табу қабілеті.

Пайымдауды қалыптастыру:

- жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жасау, өндіріс орындарын құру немесе қайта құру үшін ұйымдастырушылық және жоспарлы есептерді орындау, қызметкерлер мен жалақы қорларын жоспарлау, технологиялық жабдықтардың прогрессивті әдістерін қолдану.

Коммуникативтік қабілеттілік:

- топта жұмыс жасау үшін қажетті коммуникативті қабілеттілікті қалыптастыру;

- ғылымның, техниканың және технологияның инновациялық жетістіктерінің бағытын таңдау.

Оқыту дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі::

- автомобиль жолдарының жер үйіндісін салу үшін бастапқы деректерді анықтау бойынша іздестіру жүргізу;

- жолдағы жұмыстарды ұйымдастыру әдістерін, құрылыстың қазіргі заманғы технологияларын білу;

- жұмыстарды бақылауды және қабылдауды жүзеге асыру.

1.4 Пререквизиттар

«Инженерлік геодезия», «Топырақтар механикасы».

1.5 Постреквизиттар

Берілген пәнді оқу барысында алынған білім мен дағдылар автожол құрылысы мәселелерімен байланысты дипломдық жобаларды орындау кезінде қажет.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

2.1 Тақырыптамалық жоспар

| Модульдің №, тақырыптар | Тақырыптың атауы, оның мазмұны | Әдебиеттерге және басқа да деректерге сілтеме | Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 Модуль «Жер үйіндісін салу туралы жалпы мәліметтер» |  |  |
|  | Дәрістік сабақтар |  |  |
| Тақырып 1 | Кіріспе, негізгі ұғымдар. Жер үйіндісіне қойылатын талаптар. Табиғи-климаттық факторлардың жер үйіндісіне әсері. Жер жұмыстарын орындау мерзімі. Жер үйіндісінің конструкциясы. | 1-7 |  |
| Тақырып 2 | Топырақтың жол-құрылыс классификациясы. Топыраққа қойылатын талаптар. Үйіндіде топырақтарды орналастыру принциптері. Топырақтың қасиеттерін жақсарту тәсілдері. | 1-7 |  |
| Тақырып 3 | Топырақты тығыздау. Тығыздаудың теориялық негіздері. Стандартты тығыздық және оңтайлы ылғалдылық туралы түсінік. Жер үйіндісі топырағының қажетті тығыздығын анықтау. Талап етілетін және салыстырмалы тығыздаудың коэффициенттері. Жер үйіндісінің топырағын нығыздауға арналған машиналарды таңдау. Табиғи негіздер мен үйіндідегі топырақты тығыздау жұмыстарының технологиясы. Топырақ тығыздағыш машиналардың жұмыс өнімділігін анықтау. | 1-7 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жиыны |  |  | 0,6 |
|  | Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар |  |  |  |
| Тақырып 1 | Жол құрылысы ауданының табиғи-климаттық жағдайлары | 2, 10 |  |  |
| Тақырып 2 | Жол-климаттық графигін құру. | 1-7, 10 |  |  |
| Тақырып 3 | Жол-құрылыс машиналары тобын таңдау және олардың өнімділігін анықтау | 1-10 |  |  |
|  | Жиыны |  |  | 1,0 |
| Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ) |  |  |  |  |
|  | Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ) пәнге қатысты қосымша тақырыптарды оқуға, дәрістерді, тәжірбиелік сабақтарды терең қарастыруға арналған және келесі жұмыс түрлерін қарастырады: - тәжірбиелік және СӨЖ жұмыстарына қатысты консультация; - істелген жұмыстарын қорғау; - істелген СӨЖ қорғау. | 1-10 |  |  |
| Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) |  |  |  |  |
| Тақырып 1 | Жол-климаттық графигін құру. | 2, 10 |  |  |
| Тақырып 2 | Топырақтардың жіктелуі және оларды әр түрлі ылғалдану жағдайларында жер үйіндісін салу үшін қолдану мүмкіндігі | 1-7 |  |  |
| Тақырып 3 | Жол-құрылыс машиналары тобын таңдау және олардың өнімділігін анықтау | 1-10 |  |  |
|  | 1 Модуль бойынша жиыны |  |  | 1,6 |
| 2 Модуль «Автомобиль жолдарының жер үйіндісін салу технологиясы» |  |  |  |  |
| Дәрістік сабақтар |  |  |  |  |
| Тақырып 4 | Жер үйіндісін салу бойынша жұмыстардың жіктелуі және құрамы. Дайындық жұмыстарының құрамы. Трассаны қалпына келтіру және бекіту. Белгілеу жұмыстары. Жолға бөлінген жолақты бұталардан, ормандардан, қойтастан тазарту технологиясы. Топырақтың өсімдік қабатын кесу және оны кейіннен пайдалану. Қолданылатын машиналар. Жолға бөлінген жолақтың енін тағайындау. | 1-7 |  |  |
| Тақырып 5 | Жер үйіндісінің су-жылу режимін реттеу үшін құрылымдар салу. Беттік су бұруды қамтамасыз ету. Жер асты сулары деңгейін төмендету және ұстап қалу үшін дренаждар салу. Су өткізбейтін және дренаждайтын қабаттарды салу. | 1-7 |  |  |
| Тақырып 6 | Үйінділер құрылысы және қазыңдыларды әзірлеу тәсілдері. Үйінділерді қазыңды топырақтарынан немесе топырақ карьерлерінен тұрғызу. Әртүрлі жер қазу және жер қазу-көлік машиналарымен жартассыз қазыңдыларды жасау тәсілдері мен технологиясы. | 1-7 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тақырып 7 | Бүйірлік қорлар топырақтарынан үйінді салу. Бульдозерлерді, автогрейдерлерді, скреперлерді, грейдер-элеваторларды пайдалану. | 1-7 |  |
| Тақырып 8 | Жер үйіндісін салу кезіндегі қорытынды жұмыстар. Пішіндеу, әрлеу және бекіту жұмыстары. | 1-7 |  |
| Тақырып 9 | Жер жұмыстарын жүргізу сапасын және қабылдау ережесін бақылау. Жер үйіндісінің бақыланатын геометриялық параметрлері мен тығыздығының рұқсат етілген ауытқулары. | 1-7 |  |
|  | Жиыны |  | 1,0 |
|  | Семинарлық (тәжірбиелік) сабақтар |  |  |
| Тақырып 4 | Жер үйіндісін салу кезінде орындалатын жұмыс түрлері. | 1-7 |  |
| Тақырып 5 | Жұмысты ұйымдастыру әдісін таңдау және оның негізгі параметрлерін есептеу | 1-7 |  |
| Тақырып 6 | Жер массаларын бөлу кестесін құру | 1-7 |  |
| Тақырып 7 | Топырақ тасымалдау қашықтығын анықтау | 1-7 |  |
| Тақырып 8 | Жер жұмыстарын орындауға арналған машиналардың мамандандырылған отрядтарын жинақтау | 1-10 |  |
|  | Жиыны |  | 1,0 |
| Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ) |  |  |  |
|  | Іс-тәжірибелік жұмыстарды орындауға қажетті нормативті құжаттармен жұмыс | 8-10 |  |
| Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) |  |  |  |
| Тақырып 4 | Жол-құрылыс машиналары | 8-9 |  |
| Тақырып 5 | Карьерлердің әсер ету аумағын аңықтау және жұмыс өнімділігін аңықтау | 1-7 |  |
| Тақырып 6 | Жер массаларын бөлу кестесін құру | 1-7 |  |
| Тақырып 7 | Үйінділер үшін топырақты қабаттап тұрғызу жұмыстарының көлемін анықтау, оны тегістеу және тығыздау | 1-7 |  |
| Тақырып 8 | Жер үйіндісін тұрғызу үшін технологиялық карта жасау | 1-7 |  |
|  | 2 Модуль бойынша жиыны |  | 2,0 |
| 3 Модуль «Күрделі жағдайларда жер үйіндісін салу технологиясы және ұйымдастыру» |  |  |  |
| Дәрістік сабақтар |  |  |  |
| Тақырып 10 | Жартас емес топырақтардан қиғаш телімдерде жер үйіндісін салу. Құламаларды пішіндеу, нығайту. Қиғаш телімдердегі жер үйіндісінің конструктивтік ерекшеліктері және олардың жұмыс жүргізу тәсілдеріне әсері. | 1-7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тақырып 11 | Таулы аймақтарда жер үйіндісін салу. Таулы жерлерде жер үйіндісін салудың ерекше шарттары. Бұрғылау жұмыстары. Жарылыс жұмыстары. Жартас топырақтарындағы жер жұмыстарының технологиясы. Жұмыс сапасын бақылау ерекшеліктері. | 1-7 |  |
| Тақырып 12 | Жер жұмыстарын гидромеханизациялау. Топырақты гидромониторлармен және жер снарядтарымен өңдеу. Гидро қоспаларды тасымалдау. Топырақ жаю мен үйінді салу тәсілдері. | 1-7 |  |
| Тақырып 13 | Сусымалы құмдарда, тұздалған топырақтарда, карст және көшкін құбылыстары аудандарында, жасанды суару аймағында жер үйіндісі құрылысы. Батпақтарда жер үйіндісін салу. | 1-7 |  |
| Тақырып 14 | Қысқы кезеңде жер үйіндісін салу. Жалпы мәліметтер. Қысқы жағдайларда жұмыс түрлері. Топырақты қатудан сақтау. Қатқан топырақты өңдеу. | 1-7 |  |
| Тақырып 15 | Су өткізу құбырларының құрылысы. Су өткізу құбырларының жалпы сипаттамалары. Құбырларды орнату кезінде құрылыс алаңын ұйымдастыру. Су өткізу құбырларын салу технологиясы |  |  |
|  | Жиыны |  | 0,4 |
|  | Семинарлық (тәжірбиелік) сабақтар |  |  |
| Тақырып 9 | Ерекше жағдайларда жол салуға нормативтік құжаттардың талаптары | 1-10 |  |
| Тақырып 10 | Таулы аймақтарда жер үйіндісін салу | 1-7 |  |
| Тақырып 11 | Су өткізу құбырларын салу. | 1-7 |  |
| Тақырып 12 | Үйінді тұрғызудың технологиялық схемалары. | 1-7 |  |
| Тақырып 13 | Жер жұмыстарын жүргізу сапасын бақылау және қабылдау ережесі | 1-7 |  |
|  | Жиыны |  | 1,0 |
| Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ) |  |  |  |
|  | Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ) пәнге қатысты қосымша мәліметтер оқуға, дәрістерді, тәжірбиелік сабақтарды терең қарастыруға арналған және келесі жұмыс түрлерін қарастырады: - тәжірбиелік және СӨЖ жұмыстарына қатысты консультация; - істелген жұмыстарын қорғау; - істелген СӨЖ қорғау. | 1-10 |  |
| Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) |  |  |  |
| Тақырып 9 | Биік үйінділер мен терең қазыңдылар салу бойынша технологиялық карталар | 1-9 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Тақырып 10 | Үйіндінің орнықтылығын бағалау. Уақыт бойынша үйінді отыруы мен ығысуын болжау | 1-7 |  |
| Тақырып 11 | Үйіндіні батпақта тұрғызудың технологиялық схемалары | 1-7 |  |
|  | 3 Модуль бойынша жиыны |  | 1,4 |
|  | Пән бойынша жиыны, ҚР кредиті |  | 5 |

2.2 Өздік жұмыстарға арналған тапсырмалар (СОӨЖ, СӨЖ)

| Тақырыптар | Тапсырмалар мазмұны мен мақсаты | Орындау мерзімі, сағ. | Бақылау формасы | Тапсыру мерзімі, оқу аптасы № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Модуль «Жер үйіндісін салу туралы жалпы мәліметтер» |  |  |  |  |
| 1 Жол құрылысына қажетті нормативтік құжаттармен жұмыс | Жол құрылысында қолдану саласын зерттеу | 2 | Ауызша сұрау | 2 |
| 2 Жол құрылысы ауданының табиғи-климаттық жағдайлары | Жұмыс жүргізуге климаттық жағдайлардың әсерімен танысу | 3 | Жол-климаттық кестесі | 3 |
| 3 Топырақтың физикалық-механикалық қасиеттерін талдау, үйінді салу үшін олардың жарамдылығын анықтау | Топырақтың жіктелуі және оларды әр түрлі ылғалдану жағдайында үйінді салу кезінде қолдану | 5 | Реферат | 4 |
| 4 Жол-құрылыс машиналары тобын таңдау және олардың өнімділігін анықтау | Жол-құрылыс машиналарын қолдану саласымен танысу | 5 | Ауызша сұрау | 5 |
| 2 Модуль «Автомобиль жолдарының жер үйіндісін салу технологиясы» |  |  |  |  |
| 5 Карьерлердің жұмыс істеу аймағын, материалдарды тасымалдау қашықтығын және автомобиль көлігінің өнімділігін анықтау | Тасымалдау қашықтығының машина өнімділігіне және жөндеу жұмыстарының құнына әсерін білу | 5 | Есептеу және сызба | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Жер массаларын бөлу кестесін құру | Жол-құрылыс жұмыстарының түрлерімен танысу | 5 | Жер массаларын бөлу кестесі | 7 |
| 7 Үйінділер үшін топырақты қабаттап өңдеу жұмыстарының көлемін анықтау, оны тегістеу және тығыздау | Негізгі жұмыстардың түрлері мен құрамын білу | 5 | Реферат | 8 |
| 8 Жер үйіндісін тұрғызуға технологиялық карта жасау | Технологиялық картаны әзірлеу | 10 | Технологиялық карта | 10 |
| 3 Модуль «Күрделі жағдайларда жер үйіндісін салу технологиясы және ұйымдастыру» |  |  |  |  |
| 9 Ерекше жағдайларда жол салуға нормативтік құжаттардың талаптары | Жол құрылысында қолдану саласын зерттеу | 5 | Ауызша сұрау | 11 |
| 10 Биік үйінділер мен терең қазыңдылар салу бойынша технологиялық карталар | Технологиялық картаны әзірлеу | 10 | Технологиялық карта | 13 |
| 11 Үйіндінің орнықтылығын бағалау. Уақыт бойынша үйінді отыруы мен ығысуын болжау | Қиғаштардағы және сырғыма беткейлеріндегі жер төсемі конструкцияларының негізгі түрлері. | 10 | Сызба | 14 |
| 12 Үйінді тұрғызудың технологиялық схемалары | Автомобиль жолдарын салу жұмыстарының жүргізу жобасымен танысу | 10 | Технологиялық сұлба | 15 |
| Жиыны |  | 75 |  |  |

2.3 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі

| Бақылау түрі | Оқу академиялық кезең, апта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| сабаққа қатысу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| дәріс конспектісі |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| ауызша сұрау |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| презентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тестілеу |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Барлығы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушымен дайындалады және келесілерді қамтиды: сабаққа қатысу, дәрістер конспектісі, азызша сұрау, коллоквиум, тестілеу, реферат, эссе, аралық тестілеу және т.б.

Ағынды тестілеу  қорытындысы бойынша аралық бағалау қалыптасады.

Оқытушы ағымды және аралық тестілеулерді жүргізіп, студенттерді бағалайды (ағымды және аралық бақылаулардың орташа арифметикалық бағасы). Әр тапсырмаға 100-баллды шкаламен баға қойылады.

3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

  - Негізгі әдебиеттер

- Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с.

- Технология и организация работ по возведению земляного полотна автомобильных дорог (Электронный ресурс): учебное пособие / М.В. Исаенко, Е.В. Андреева – Омск: СибАДИ, 2015. – 185 с.

- Реконструкция автомобильных дорог: учебное пособие/ И.Н. Папакин. – Омск: СибАДИ, 2013. – 84 с.

- Возведение земляного полотна автомобильных дорог: учебное пособие / СПбГАСУ. – СПб., 2007. – 61 с.

  - Қосымша әдебиеттер

- Справочная энциклопедия дорожника. Том II. Ремонт и содержание автомобильных дорог   /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2004.

- Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт    автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005.

- Технология и организация строительства автомобильных дорог: Учебник / Под. Ред. Н.В. Горелышева-М.: Транспорт, 1992.

- Е РК 8.04-01-2011. Сборник Е2. «Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные работы». Издание официальное. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Астана 2011 – 491с.

- Е РК 8.04-01-2011. Сборник Е17. «Строительство автомобильных дорог». Издание официальное. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Астана 2011 – 200 с.

- СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология, Астана 2017

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ

4.1 Оқытушы талаптары:

- сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

- студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

- сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

- балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

- қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

- орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер  емтиханға енгізілмейді;

- сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

- студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.

4.2 Баға критериі

Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:

| Аттестациялау кезеңі | Бақылау түрі, меншікті салмақ, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қатысу | Конспекті дәрістер | Ауызша сұрау | Презентации | Аралық бақылау |
| Рейтинг 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рейтинг 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:

, 			(1)

мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.

Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:

| Әріп жүйесіндегі баға | Баллдың сандық эквиваленті | Пайыздық түрі, % | Дәстүрлі жүйедегі баға |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95–100 | Өте жақсы |
| А– | 3,67 | 90–94 |  |
| В+ | 3,33 | 85–89 | Жақсы |
| В | 3,0 | 80–84 |  |
| В– | 2,67 | 75–79 |  |
| С+ | 2,33 | 70–74 |  |
| С | 2,0 | 65–69 | қанағаттанарлық. |
| С– | 1,67 | 60–64 |  |
| D+ | 1,33 | 55–59 |  |
| D- | 1,0 | 50–54 |  |
| FХ | 0,5 | 25–49 | қанағатсыздандырылған |
| F | 0 | 0-24 |  |

4.3 Аралық және қорытынды бақылауларға арналған материалдар

Емтихандық сұрақтар

- Жол – құрылыс жұмыстарының құрамы

- Автомобиль жолдары желісінің халық шаруашылығының даму деңгейіне әсері.

- «Автомобиль жолы», «топырақ үйіндісі», «қазыңды» ұғымдары нені қамтиды?

- Құрылыс ауданының климаттық сипаттамасы қандай көрсеткіштермен сипатталады?

- Топырақ үйіндісінің беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге қойылатын негізгі талаптар.

- Топырақтардың түрлері, оларды жол құрылысында  қолдану

- Топырақ үйіндіснің типтік көлденең кескіндері қалай таңдалады? Көлденең кескіндер қандай жағдайларда жеке жобамен жобаланады?

- Бүйірлік және шоғырланған қорларды пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктері неде? Қандай жер қазатын немесе жер қазатын - көлік машиналары топырақты әзірлеу үшін шоғырланған және бүйірлік резервтерде пайдаланылады?

- Шоғырланған және сызықтық жұмыстар.

- Топырақ үйіндісінің құрылымы және оған автомобильдер мен табиғи факторлардың әсері.

- Жер жұмыстарының көлемі неге байланысты? Жер жұмыстарының қандай түрлері мен көлемдері әртүрлі климаттық аймақтар мен жергілікті жағдайларға тән?

- Топырақ үйіндісін тұрғызудағы дайындық жұмыстары. Трассаны қалпына келтіру және бекіту

- Топырақ үйіндісін тұрғызудағы дайындық жұмыстары. Жол жолағын тазалау.

- Топырақ үйіндісін тұрғызудағы дайындық жұмыстары. Топырақтың өсімдік қабатын кесу және оны кейіннен пайдалану.

- Белгілеу жұмыстары. Тегіс жерлерде бүйірлік қоры бар үйінділерді белгілеу.

- Белгілеу жұмыстары. Қиғаш телімдерде үйінділерді белгілеу.

- Белгілеу жұмыстары. Қиғаш телімдерде қазыңдыларды белгілеу.

- Нығыздаудың теориялық негіздері

- Топырақтың беріктігіне, топырақ үйіндісінің тұрақтылығына және экономикалық көрсеткіштеріне нығыздау жұмыстары қалай әсер етеді?

- Үйінді топырағының қажетті тығыздығын қалай анықтауға болады?

- Әр түрлі тығыздағыш машиналармен топырақты тығыздау технологиясы қандай?

- Зертханалық жағдайда топырақтың тығыздығы мен ылғалдылығы қалай анықталады?

- Далалық жағдайда топырақтың тығыздығы мен ылғалдылығы қалай анықталады?

- Қаңқа (скелет) топырақтарының тығыздығын қалай анықтауға болады?

- Үйінді топырағының берілген тығыздалу дәрежесін бақылау.

- Механикаландырылған, кешенді-механикаландырылған және автоматтандырылған жер жұмыстары немен ерекшеленеді?

- Үйінділерді тұрғызу тәсілдері

- Қазыңдыларды жасау тәсілдері

- Топырақ үйіндісін салу үшін жетекші машиналарды алдын ала таңдау

- Экономика және табиғатты қорғау талаптарын ескере отырып, жұмыстарды жүргізу тәсілін таңдау.

- Жер массаларын бөлу графигі

- Жұмыс өндірісінің қандай жағдайларында бульдозерлерді пайдалану неғұрлым орынды? Бульдозер жұмыстарының циклі қандай элементтерден тұрады және оларды қалай тиімді жүзеге асыру керек?

- Бульдозерлермен қазыңдыларды әзірлеу және жапсарлас (көршілес) үйінділерді жасау.

- Скреперлерді тиімді пайдалану шарттарын қалыптастырыңыз. Скреперлік жұмыстардың ең үлкен әсерін қандай схемалар мен жұмыс тәсілдері қамтамасыз етеді?

- Жұмыс өндірісінің қандай жағдайларында грейдер-элеваторды пайдалану неғұрлым орынды? Грейдер-элеватор жұмыстарының циклі қандай элементтерден тұрады және оларды қалай тиімді жүзеге асыру керек?

- Қандай жағдайларда түрлі жұмыс жабдықтары бар экскаваторларды пайдалану орынды? Экскаваторлық жұмыстар кезінде ең үлкен өнімділікті қалай қамтамасыз етуге болады?

- Автогрейдерлерді қандай жұмыстарда пайдаланған дұрыс? Кесу, тасымалдау және өңдеу жұмыстары кезінде автогрейдер өтуінің қажетті санын қалай анықтауға болады? Автогрейдерлердің өнімділігін арттыру жолдары.

- ЕНиР және формулалар бойынша жер қазатын машиналардың өнімділігін қалай анықтауға болады? Формулалар бойынша анықталатын жұмыс өнімділігінен пайдалану көрсеткіштеріне қалай өту керек?

- Қандай жағдайларда түрлі машиналарды кешенді пайдалану орынды?

- Әрлеу жұмыстары қандай мақсаттар үшін жүргізіледі? Олардың құрамы?

- Топырақ үйіндісінің құламаларын өңдеу (жадағайлау, пішіндеу) қандай машиналармен және қалай жүзеге асырылады?

- Үйінділердің құламаларын әртүрлі жағдайларда нығайту (күшейту) тәсілдерін атаңыз. Олардың тиімділігі қандай?

- Топырақ үйіндісінің құламаларын нығайту кезінде геосинтетикалық материалдар қандай жағдайларда және қалай қолданылады?

- Топырақ үйіндісін салу кезіндегі бақылаудың мақсаты мен түрлері.

- Бақылау жұмыстарының қандай түрлері «жасырын» деп аталады және оларды еспке алу қалай жүзеге асырады?

- Топырақ үйіндісінің жекелеген элементтерінің жобалық көрсеткіштерінен ауытқулардың қандай талаптары мен рұқсаттары бар?

- Топырақ үйіндісінің сапасын бағалау және қабылдау қалай жүзеге асырылады?

- Жол салу жұмыстарын орындау кезінде табиғатты қорғаудың негізгі талаптары қандай болуы тиіс?

- Жердің жыртылатын және аса құнды учаскелерінде топырақты қалай тиімді пайдалану керек?

- Карьерлік жұмыстар учаскелері мен уақытша өндірістік құрылыстармен айналысатын аумақтарды қалпына келтіру қалай жүргізіледі?

- Жасанды құрылымдар құрылысы.

- Қиғаш жерлерде топырақ үйіндісін тұрғызу.

- Қысқы жағдайда топырақ үйіндісін салу.

- Карьерді техникалық және биологиялық қалпына келтіру (рекультивациялау) дегеніміз не?

- Таулы аймақтарда топырақ үйіндісін салу кезінде құрылыс және жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері.

- Тұздалған топырақты шарттарда топырақ үйіндісін салу.

- Құмды – шөлді, жасанды суарылатын аудандарда топырақ үйіндісін тұрғызу.

- Батпақты аудандарда топырақ үйіндісін тұрғызу.

- Гидромеханизация қолдану принциптері және жер жұмыстарын жүргізу тәсілдері.

- Топырақты гидромониторлармен және жер соратын снарядтармен әзірлеу.

5 ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ МЕН  ӘДІСТЕРІ

Пәнлі оқыту барысында студентердің ізденуіне, терең білім алуына, тәжірибе жинауына ықпал ететін  келесі әдістер (технологиялар) қолданылады:

- жобалық – бағдарлы оқыту технологиясы;

- оқу-зерттеу технологиясы;

- ақпаратты-коммуникациялық (соның ішінде қашықтан білім беру) технологиясы.

6  КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ

- оқытушының жұмыс графигі бойынша.