| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ | Министерство образования и науки Республики Казахстан ВКГТУ им.Д.Серикбаева |
| --- | --- |

БЕКІТЕМІН / УТВЕРЖДАЮ:

СҚжДМ даканы / Декан ШАСиД:

_____________ Руденко О.В.

_____________ 2020 ж./г.

ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус)

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рабочая учебная программа (силлабус)

Білім беру бағдарламасы / Образовательная программа: 6B07304 «Автомобиль жолдарын жобалау және құрылысы» / «Проектирование и строительство автомобильных дорог»

Пәндерінің коды / Код дисциплины: TOSZP 3301

Количество кредитов: 5

Цикл / Цикл: КП / ПД

Компонент: ЖК / ВК

Өскемен, 2020

Усть-Каменогорск, 2020

Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (ҚР Білім және ғылым министрінің 12.10.2018 ж. №563 бұйрығы), Білім беру бағдарламасы, жұмыс оқу жоспары, элективті пәндер каталогы, ҚР білім және ғылым министрлігінің 31.10.2018ж. №604 бұйрығымен бекітілген, жоғары білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандарты негізінде "СҚжДМ" жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус) мектепте жасалған.

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана в школе «ШАСиД» на основании Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, утв. Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018г. №604, Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ Министра образования и науки РК от 12.10.2018 г. №563), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Мектептің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

Одобрено учебно-методическим советом школы

Төрағасы / Председатель	Мелкозерова Л.Я

Күні / дата ________ г.   хаттама / протокол____

Әзірлеген / Разработал	Алимгазин Б.Т.

(Аты-жөні, лауазымы) / (ФИО, должность)	Аға оқытушы / Старший преподаватель

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ОРНЫ

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы

1.1 Краткое описание дисциплины

Пән әртүрлі табиғи-климаттық жағдайларда автомобиль жолының топырақ үйіндісін салу мәселелерін; топырақ үйіндісін салу үшін қолданылатын машиналарды; автомобиль жолдарында шағын жасанды құрылыстар салуды, топырақ үйіндісін салу кезінде сапаны бақылауды қарастырады.

Дисциплина рассматривает вопросы строительства земляного полотна автомобильной дороги в различных природно-климатических условиях; машины, применяемые для возведения земляного полотна; строительство малых искусственных сооружений на автомобильных дорогах, контроль качества при строительстве земляного полотна.

1.2 Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Пәнді оқытудың мақсаты:

Автомобиль жолдарының топырақ үйіндісін салу саласында студенттердің кәсіби дайындығын қалыптастыру және автомобиль жолдарын салудың өндірістік және технологиялық мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білім мен дағдыларды игеру.

Құрылыстарды салу кезіндегі негізгі құрылыс процестерінің түрлері мен ерекшеліктерін, оларды орындау технологияларын, соның ішінде құрылыстың сапасын, еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің арнайы құралдары мен әдістерін білу.

Цель изучения дисциплины:

Формирование профессиональной подготовки студентов в области строительстве земляного полотна автомобильных дорог и освоение теоретических и практических знаний и навыков, позволяющих эффективно решать производственно-технологические вопросы строительства автомобильных дорог.

Знать виды и особенности основных строительных процессов при возведении сооружений, технологии их выполнения, включая специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда.

Пәнді оқытудың міндеттері:

- автомобиль жолдарының топырақ үйіндісін салу бойынша қабылданатын шешімдердің теориялық негіздемесін зерттеу;

- автомобиль жолдарының топырақ үйіндісін салу бойынша жұмыстарды жүргізудің негізгі әдістері мен технологияларын қолдану дағдыларын дамыту;

- автомобиль жолдарын салу үшін қолданылатын материалдар мен механизмдерді, сондай-ақ құрылыс жұмыстарының қауіпсіздігін арттыру шараларын зерттеу.

1.3 Оқыту қортындысы

1.3 Результаты обучения

Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде білім берудің тиісті деңгейіндегі құзыреттер арқылы көрсетіледі.

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Қалыптасатын негізгі құзыреттер Формируемые ключевые компетенции | Оқыту нәтижелері (түйінді құзыреттілік бірліктері) Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | білім бағдарламасы образовательной программы | пәндер дисциплины |
| КК6 - Жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша құжаттаманы, еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздік талаптарын дайындау қабілеті КК6 - Способность вести подготовку документации по организацию рабочих мест, требований охраны труда и экологической безопасности | PO10 - Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жасау, ұйымдастыру және жоспарлау есептерін жүргізу PO10 - Проводить технико-экономическое обоснование проектных решений, выполнять организационно-плановые расчеты | - Математикалық гуманитарлық және техникалық ғылымдар облысындағы базалық және арнайы білімдерді кешенді инженерлік қызметте қолдана білу. Материалдардың негізгі физико-механикалық қасиеттерін білу. Жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету және экологияны бұзбау қажеттілігін түсіну. - Құрылыстың жұмыс істеу мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік беретін материалдардың қасиеттерін сақтау және қалпына келтіру тәсілдерін білу. Әртүрлі конструкциялар үшін материалды ұтымды таңдай білу; материалдарды дұрыс тасымалдауды және сақтауды жүзеге асыру; пайдаланылатын құрылымдар мен құрылыстардағы материалдың жағдайын бақылауды, бағалауды және болжауды жүзеге асыру. - Командада жұмыс істей білу, өндірістік міндеттерді шешу; өндірістік міндеттерді шешу үшін жауапкершілік алу. - Умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, в комплексной инженерной деятельности с целью проектирования объектов и технологических процессов в строительстве. Знать основные физико-механические свойства материалов. Понимать необходимость обеспечение техники безопасности и ненарушение экологии при работе в различных условиях. - Знать способы сохранения и восстановления свойств материалов, позволяющие увеличить срок работоспособности сооружения. Уметь рационально выбрать материал для различных сооружений, осуществлять правильное транспортирование и хранение материалов; осуществлять контроль, оценку и прогноз состояния материала в эксплуатируемых сооружениях. - Уметь работать в команде, разрешать производственные задачи; брать ответственность за решения производственных задач. |
| КК8 - Инженерлік іздестіру саласындағы нормативтік базаны; топырақ үйіндісін жобалау және салу принциптерін білу КК8 - Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования и строителбство земляного полотна | PO12 - Техникалық құжаттарды (кестелер, нұсқаулықтар, бағалаулар, жоспарлар, материалдар мен жабдықтарға арналған өтінімдер) жасау PO12 - Готовность составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) |  |

1.4 Пәнді игеруде қолданылатын білім беру технологиялары

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Негізгі білім беру технологиялары

1.4.1 Основные образовательные технологии

Оқу сабақтарын өткізу кезінде мынадай білім беру технологияларын пайдалану көзделеді

- Пәнді оқыту үшін дәстүрлі технологиялар қарастырылған: аудиториялық сабақтар және студенттердің өзіндік жұмысы. Дәріс курсы мультимедиялық түрде ұсынылған. Дәрістік материалды баяндау кезінде дәрістің басында және соңында уәждемелік сөйлеу қолданылады. Дәріс-презентацияда мәтіндік, аудио және видеоинформация, графиктер, кестелер және т. б. қолданылады. Өзіндік жұмыс үшін студенттерге тақырыптар ұсынылады.

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии: аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов. Лекционный курс представлен в мультимедийной форме. При изложении лекционного материала в начале и при завершении лекции используется мотивационная речь. В лекции-презентации используется текстовая, аудио и видеоинформация, графики, таблицы и т.п. Для самостоятельной работы студентам предлагаются темы.

1.4.2 Бейімделген білім беру технологиялары (инклюзивті оқыту)

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды оқыту кезінде пәнді табысты меңгеру үшін келесі бейімделген білім беру технологиялары қолданылуы мүмкін:

- Бұл технология әр студентпен, әсіресе коучинг – сабақтарды жиі өткізетіндермен жеке жұмыс жүргізгенде практикалық сабақтарды өткізу кезінде қолданылады. Студенттің өзіндік жұмысы кезінде кез келген тапсырмаларды шешу кезінде оқытушы да жеке студенттермен жұмыс істей алады. Білімді бағалаудың қазіргі жүйесі студенттерге өз білімдерін оқытушының қатысуымен дәрістермен қатар практикалық сабақтар бойынша өз бетінше бағалауға мүмкіндік береді.

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- Данная технология применяется при проведении практических занятий, когда ведется работа индивидуально с каждым студентом, особенно с теми, кто часто пропускает занятия – коучинг. Во время самостоятельной работы студента при решении любых задач, преподаватель в тоже время может работать с отдельными студентами. Существующая система оценок знаний позволяет студентам самостоятельно оценивать свои знания в присутствии преподавателя, как по лекциям, так и по практическим занятиям.

1.5 Пререквизиттер

  - Пререквизиты

Топырақ механикасы. Жалпы тордық автомобиль жолдары / Механика грунтов. Автомобильные дороги общей сети

1.6 Постреквизиттер

1.6 Постреквизиты

Транспорт ғимараттары құрылысының технологиясы. Автожолдарын пайдалану. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау.

Технология строительства транспортных сооружений. Эксплуатация автодорог. Написание и защита диплоной работы (проекта).

1.7 Пәннің еңбек сыйымдылығы

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Жұмыс түрлері / Виды работ | сағат / часы |
| --- | --- |
| Дәрістер / Лекции | 15 |
| Практикалық жұмыстар / Практические работы | 30 |
| СӨЖО / СРОП | 30 |
| СӨЖ / СРО | 75 |
| Қорытынды бақылауды жүргізу нысаны / Форма проведения итогового контроля | емтихан, курстық жоба / экзамен, курсовой проект |

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тақырыптық жоспар

2.1 Тематический план

| № | Тақырыптың атауы және мазмұны Наименование темы и ее содержание | Еңбек сыйымдылығы сағат Трудоемкость в часах | Әдебиетке сілтеме Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Дәрістік сабақтар / Лекционные занятия |  |  |  |
| 1 | 1 тақырып. Кіріспе, негізгі ұғымдар. Жер үйіндісіне қойылатын талаптар. Табиғи-климаттық факторлардың жер үйіндісіне әсері. Жер жұмыстарын орындау мерзімі. Жер үйіндісінің конструкциясы Тема 1. Введение, основные понятия. Требования, предъявляемые к земляному полотну. Влияние природно-климатических факторов на земляное полотно. Сроки выполнения земляных работ. Конструкции земляного полотна. | 1 | 2, 5, 6 |
| 2 | 2 тақырып. Жол-құрылыс материалдары. Топырақтың жол-құрылыс классификациясы. Топыраққа қойылатын талаптар. Үйіндіде топырақтарды орналастыру принциптері. Топырақтың қасиеттерін жақсарту тәсілдері. Тема 2. Дорожно-строительные материалы. Дорожно-строительная классификация грунтов. Требования к грунтам. Принципы расположения грунтов в насыпи. Способы улучшения свойств грунтов. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 3 | 3 тақырып. Тығыздаудың теориялық негіздері. Топырақты тығыздау. Стандартты тығыздық және оңтайлы ылғалдылық туралы түсінік. Жер үйіндісі топырағының қажетті тығыздығын анықтау. Талап етілетін және салыстырмалы тығыздаудың коэффициенттері. Жер үйіндісінің топырағын нығыздауға арналған машиналарды таңдау. Табиғи негіздер мен үйіндідегі топырақты тығыздау жұмыстарының технологиясы. Топырақ тығыздағыш машиналардың жұмыс өнімділігін анықтау. Тема 3. Теоретические основы уплотнения. Уплотнение грунтов. Понятия о стандартной плотности и оптимальной влажности Определение требуемой плотности грунта земляного полотна. Коэффициенты требуемого и относительного уплотнения. Выбор машин для уплотнения грунтов земляного полотна. Технология работ по уплотнению естественных оснований и насыпного грунта. Определение производительности грунтоуплотняющих машин. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 4 | 4 тақырып. Дайындық жұмыстары. Жер үйіндісін салу бойынша жұмыстардың жіктелуі және құрамы. Дайындық жұмыстарының құрамы. Трассаны қалпына келтіру және бекіту. Белгілеу жұмыстары. Жолға бөлінген жолақты бұталардан, ормандардан, қойтастан тазарту технологиясы. Топырақтың өсімдік қабатын кесу және оны кейіннен пайдалану. Қолданылатын машиналар. Жолға бөлінген жолақтың енін тағайындау. Тема 4. Подготовительные работы. Классификация и состав работ по возведению земляного полотна. Состав подготовительных работ. Восстановление и закрепление трассы. Разбивочные работы. Технология расчистки дорожной полосы от кустарника, леса, валунов. Удаление растительного слоя грунта и его последующее использование. Применяемые машины. Назначение ширины полосы отвода. | 3 | 2, 5, 6, 8 |
| 5 | 5 тақырып. Жер үйіндісінің су-жылу режимін реттеу үшін құрылымдар салу. Беттік су бұруды қамтамасыз ету. Жер асты сулары деңгейін төмендету және ұстап қалу үшін дренаждар салу. Су өткізбейтін және дренаждайтын қабаттарды салу. Тема 5. Строительство сооружений для регулирования водно-теплового режима земляного полотна. Обеспечение поверхностного водоотвода. Строительство дренажей для понижения и перехвата грунтовых вод. Строительство водонепроницаемых и дренирующих слоев. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 6 | 6 тақырып. Тасты емес топырақтардан үйінділерді салу және қазыңдыларды жасау. Үйінділер құрылысы және қазыңдыларды әзірлеу тәсілдері. Үйінділерді қазыңды топырақтарынан немесе топырақ карьерлерінен тұрғызу. Әртүрлі жер қазу және жер қазу-көлік машиналарымен жартассыз қазыңдыларды жасау тәсілдері мен технологиясы. Тема 6. Возведение насыпей и разработка выемок в нескальных грунтах. Способы отсыпки насыпей и разработки выемок. Возведение насыпей из грунта выемок или грунтовых карьеров. Способы и технология разработки нескальных выемок различными землеройными и землеройно-транспортными машинами. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 7 | 7 тақырып. Бүйірлік қорлар топырақтарынан үйінді салу. Бульдозерлерді, автогрейдерлерді, скреперлерді, грейдер-элеваторларды пайдалану. Тема 7. Строительство насыпей из грунтов боковых резервов. Использование бульдозеров, автогрейдеров, скреперов, грейдер-элеваторов. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 8 | 8 тақырып. Жер үйіндісін салу кезіндегі қорытынды жұмыстар. Пішіндеу, әрлеу және бекіту жұмыстары. Жер жұмыстарын жүргізу сапасын және қабылдау ережесін бақылау. Жер үйіндісінің бақыланатын геометриялық параметрлері мен тығыздығының рұқсат етілген ауытқулары. Тема 8. Заключительные работы при возведении земляного полотна. Планировочные, отделочные укрепительные работы. Контроль качества производства земляных работ и правила приемки. Допускаемые отклонения контролируемых геометрических параметров и плотности грунта земляного полотна. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 9 | 9 тақырып. Жартас емес топырақтардан қиғаш телімдерде жер үйіндісін салу. Құламаларды пішіндеу, нығайту. Қиғаш телімдердегі жер үйіндісінің конструктивтік ерекшеліктері және олардың жұмыс жүргізу тәсілдеріне әсері. Тема 9. Возведение земляного полотна на косогорах из нескальных грунтов. Планировка, укрепление откосов. Конструктивные особенности земляного полотна на косогоре и их влияние на способы проведения работ. Возведение земляного полотна на косогорах. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 10 | 10 тақырып. Таулы аймақтарда жер үйіндісін салу. Таулы жерлерде жер үйіндісін салудың ерекше шарттары. Бұрғылау жұмыстары. Жарылыс жұмыстары. Жартас топырақтарындағы жер жұмыстарының технологиясы. Жұмыс сапасын бақылау ерекшеліктері. Тема 10. Возведение земляного полотна в горных условиях. Особые условия строительства земляного полотна в горной местности. Буровые работы. Взрывные работы. Технология земляных работ в скальных грунтах. Особенности контроля качества работ. | 2 | 1, 2, 5, 6, 8 |
| 11 | 11 тақырып. Жер жұмыстарын гидромеханизациялау. Топырақты гидромониторлармен және жер снарядтарымен өңдеу. Гидро қоспаларды тасымалдау. Топырақ жаю мен үйінді салу тәсілдері. Тема 11. Гидромеханизация земляных работ. Разработка грунтов гидромониторами и земснарядами. Транспортирование гидросмесей. Способы укладки грунтов и насыпь. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 12 | 12 тақырып. Күрделі инженерлік-геологиялық жағдайларда топырақ үйіндісін салу. Жылжымалы құм, тұзды топырақ және жасанды суару аудандарында топырақ үйіндісінің құрылысы. Тема 12. Сооружение земляного полотна в сложных инженерно-геологических условиях. Возведение земляного полотна в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 13 | 13 тақырып. Батпақтарда топырақ үйіндісін салу. Батпақтардың түрлері, олардың жіктелуі, батпақтардағы үйінділердің конструкциялары. Толық немесе ішінара торфты алумен үйінді салу технологиясы. Үйінділерді торфты алмай салу. Тема 13. Сооружение земляного полотна на болотах. Типы болот, их классификация, конструкции насыпей на болотах. Технология возведения насыпей с полным или частичным выторфовыванием. Возведение насыпей без выторфовывания. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 14 | 14 тақырып. Қысқы жағдайларда автомобиль жолдарын салу. Теріс температурада топырақ үйіндісін салу. Қыс мезгілінде топырақ үйіндісін тұрғызу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және өндіру технологиясының ерекшеліктері. Қысқы кезеңдегі жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері мен технологиясы. Қысқы кезеңдегі шағын жасанды құрылыстарды салу ерекшеліктері. Тема 14. Строительство автомобильных дорог в зимних условиях. Сооружение земляного полотна при отрицательных температурах. Особенности организации и технологии производства работ по сооружению земляного полотна в зимний период. Особенности организации и технологии производства работ в зимний период. Особенности строительства малых искусственных сооружений в зимний период. | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| 15 | 15 тақырып. Су өткізу құбырларының құрылысы. Су өткізу құбырларының жалпы сипаттамалары. Құбырларды орнату кезінде құрылыс алаңын ұйымдастыру. Су өткізу құбырларын салу технологиясы. Тема 15. Строительство водопропускных труб. Общие характеристики водопропускных труб. Организация строительной площадки при устройстве труб. Технология строительства водопропускных труб | 2 | 2, 5, 6, 8 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 30 |  |
| Практикалық сабақтар / Практические занятия |  |  |  |
| 1 | 1 тақырып. Автомобиль жолын салуға нормативтік құжаттардың талаптары. Жол құрылысына қажетті нормативтік құжаттармен жұмыс. Жұмыс жүргізу технологиясы мен жұмысты ұйымдастыруға арналған машиналарды таңдауға климаттық жағдайлардың әсері. Жол-климаттық кестені әзірлеу және жұмыстарды орындау мерзімдерін айқындау. Тема 1. Требование нормативных документов к строительству автомобильных дорог. Работа с нормативными документами, необходимыми для дорожного строительства. Влияние природно-климатических условий на выбор машин для технологии и организации работ. Разработка дорожно-климатического графика и определение сроков выполнения работ. | 2 | 2, 9-18 |
| 2 | 2 тақырып. Топырақ үйіндісін салу үшін топыраққа қойылатын негізгі талаптар. Топырақ үйіндісінің топырағының қажетті тығыздығын анықтау. Максималды тығыздық және оңтайлы ылғалдылық туралы түсінік. Топырақтың стандартты тығыздау коэффициенті. Тема 2. Основные требования к грунтам для строительства земляного полотна. Определение требуемой плотности грунта земляного полотна. Понятие о максимальной плотности и оптимальной влажности. Коэффициент стандартного уплотнения грунта. | 1 | 2, 5, 7 |
| 3 | 3 тақырып. Автомобиль жолдарының негізгі құрылымдық элементтері мен сипаттамалары. Техникалық нормативтер. Жол жоспары. Жер төсемінің көлденең профильдері. Тема 3. Основные конструктивные элементы и характеристика автомобильных дорог Технические нормативы. План дороги. Поперечные профили земляного полотна. | 2 | 2, 5, 7 |
| 4 | 4 тақырып. Топырақ үйіндісін салу жұмыстарының технологиясы мен ұйымдастыруға қажетті бастапқы берілгендерді есептеу. Жер жұмыстарының көлемін есептеу. Жер массаларының тарату кестесі және топырақты жылжыту қашықтығы. Карьерлердің әсер ету аймағын және топырақты тасымалдау қашықтығын есептеу. Тема 4. Расчет исходных параметров для технологии и организации строительства земляного полотна. Определение объемов земляных работ. График распределения земляных масс и дальность перемещения грунтов. Определение зон действия карьеров и дальности возки грунта. | 3 | 2, 5, 7 |
| 5 | 5 тақырып. Машина өнімділігін есептеу салу кезінде қолданылатын автомобиль жолының төсемі. Бульдозер, автогрейдер, скрепер, экскаватор, экскаватор-жоспарлаушы, көлік машиналары, шөп егуге арналған машиналар, тығыздау машиналары, суару машиналары өнімділігін есептеу. Тема 5. Расчет производительности машин применяемых при возведении земляного полотна автомобильной дороги. Расчет производительностибульдозера, автогрейдера, скрепера, экскаватора, экскаватора-планировщика, транспортных машин, машин для посева трав, уплотняющей техники, поливомоечных машин. | 3 | 2, 5, 7 |
| 6 | 6 тақырып. Автомобиль жолдарының топырақ үйіндісін салу технологиясы. Топырақ үйіндісін салу үшін мамандандырылған жол-құрылыс бөлімшелерін жинақтау. Жол құрылысының технологиялық карталары мен схемаларын әзірлеу. Топырақ үйіндісін салу бойынша жұмыстардың сапасын бақылау. Тема 6. Технология строительства земляного полотна автомобильных дорог Комплектование специализированных дорожно-строительных подразделений для возведения земляного полотна. Разработка технологических карт и схем строительства автомобильной дороги. Контроль качества работ по возведению земляного полотна | 3 | 2, 5, 7 |
| 6 | 6 тақырып. Машина өнімділігін есептеу салу кезінде қолданылатын автомобиль жолының төсемі. Бульдозер, автогрейдер, скрепер, экскаватор, экскаватор-жоспарлаушы, көлік машиналары, шөп егуге арналған машиналар, тығыздау машиналары, суару машиналары өнімділігін есептеу. Тема 6. Расчет производительности машин применяемых при возведении земляного полотна автомобильной дороги. Расчет производительностибульдозера, автогрейдера, скрепера, экскаватора, экскаватора-планировщика, транспортных машин, машин для посева трав, уплотняющей техники, поливомоечных машин. | 1 | 2, 5, 7 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |

2.2 Курстық жобаның (жұмыстың) мазмұны және орындау бойынша қойылатын талаптар

2.2 Содержание и требования по выполнению курсового проекта (работы)

Топырақ үйіндісін салуды ұйымдастыру және технологиясы бойынша курстық жоба – бұл "Топырақ үйіндісін салу технологиясы және оны ұйымдастыру"пәнінің маңызды бөлімдерінің бірі бойынша студенттердің өзіндік жұмысы.

Жобаның негізгі мақсаты – топырақ үйіндісін салу саласында алған білімдерін бекіту және жол құрылысы мәселелерін шешу үшін осы білімді шығармашылықпен қолдануға үйрету.

Курсовой проект по организации и технологии строительства земляного полотна представляет собой самостоятельную работу студентов по одному из важнейших разделов дисциплины «Технология и организация строительства земляного полотна».

Основная цель проекта – закрепить полученные знания в области строительства земляного полотна и научить творчески применять эти знания для решения задач дорожного строительства.

Курстық жобаның негізгі міндеттері – студенттерді үйрету:

а) топырақ үйіндісін салу бойынша жұмыстарды жүргізудің табиғи-климаттық және материалдық-техникалық жағдайларын талдауды;

б) топырақ үйіндісін салу үшін жұмыстардың түрлері мен көлемін анықтауды;

в) топырақ үйіндісін салу технологиясын әзірлеу және жұмыс өндірісіне арналған машиналардың түрлерін анықтауды;

г) құрылыс маусымының есептік және нақты ұзақтығын белгілеуді;

д) техникалық-экономикалық есеп негізінде топырақ үйіндісін салу үшін мамандандырылған отрядтың ұтымды құрамын анықтауды;

е) топырақ үйіндісін салудың технологиялық схемаларын әзірлеуді;

ж) қажетті аспаптар мен жабдықтарды негіздей және таңдай отырып, топырақ үйіндісін салу сапасын операциялық бақылау кешенін әзірлеуді;

и) топырақ үйіндісін салу кезінде табиғатты қорғау, еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларын әзірлеуді.

Основные задачи курсового проекта - научить студентов:

а) анализировать природно-климатические и материально- технические условия производства работ по строительству земляного полотна;

б) определять виды и объемы работ для строительства земляного полотна;

в) разрабатывать технологию строительства земляного полотна и определять типы машин для производства работ;

г) устанавливать расчетную и фактическую продолжительность строительного сезона;

д) определять рациональный состав специализированного отряда для строительства земляного полотна на основе технико-экономического расчета;

е) разрабатывать технологические схемы строительства земляного полотна;

ж) разрабатывать комплекс операционного контроля качества строительства земляного полотна с обоснованием и выбором необходимых приборов и оборудования;

и) разрабатывать мероприятия по охране природы, охране труда и технике безопасности во время строительства земляного полотна.

Курстық жоба есеп айырысу және түсіндірме жазбадан тұрады (50 бетке дейін), оның ішінде жұмыстың мазмұны, еңбек және қоршаған ортаны қорғау бойынша қабылданған шешімдердің есептері мен негіздемелері бар бөлімдер, Пайдаланылған әдебиеттер тізімі, сондай-ақ топырақ үйіндісін салу үшін ағынның технологиялық схемасы бейнеленген А-1 форматындағы сурет. А-4 форматты миллиметровка парақтарында сызықтық күнтізбелік график, жол-климаттық график және жер төсемінің көлденең кесіні көрсетіледі.

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки (до 50 страниц), включая содержание работы, разделы с расчетами и обоснованиями принятых решений, по охране труда и окружающей среды, список используемой литературы, а также чертежа формата А-1 с изображением технологической схемы потока по возведению земляного полотна. На листах миллиметровки формата А-4 показываются линейный календарный график, дорожно-климатический график и поперечный профиль земляного полотна.

2.3 Тапсырманы өздік жұмыс үшін оқыту (СӨЖ)

2.3 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тақырып Тема | Тапсырманың мазмұны Содержание задания | Бақылау түрі Форма контроля | Тапсыру мерзімі, апта Срок сдачи, неделя | Әдебиетке сілтеме Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жол құрылысына қажетті нормативтік құжаттармен жұмыс. Работа с нормативными документами, необходимыми для дорожного строительства. | Ғылыми әдебиет пен интернет-дереккөздерді пайдалана отырып, тақырыпты өз бетінше үйреніңіз. Жол құрылысында қолдану аясын зерттеу. Сауалнамаға дайындық. Используя научную литературу и интернет источники, изучить тему самостоятельно. Изучить область применения в дорожном строительстве. Подготовиться к опросу. | сауалнама / опрос | 2 | 9-18 |
| Жол-климаттық кестені әзірлеу және жұмыстарды орындау мерзімдерін айқындау. Разработка дорожно-климатического графика и определение сроков выполнения работ. | Ауа температурасына байланысты жол-құрылыс жұмыстарының сыныптамаларымен танысу. Познакомиться с классификациями дорожно-строительных работ в зависимости от температуры воздуха. | Жол-климаттық кестесі / Дорожно-климатический график | 3 | 5, 11, 12 |
| Топырақтың физика-механикалық қасиеттерін талдау, олардың үйінді салуға жарамдылығын анықтау. Анализ физико-механических свойств грунтов, определение их пригодности для строительства насыпи. | Топырақтың жіктелуі және оларды әр түрлі ылғалдану жағдайында үйінділерді салу кезінде қолдану Классификация грунтов и их применение при строительстве насыпи в разных условиях увлажнения. | Реферат / Реферат | 5 | 2-4 |
| Таулы жерлерде жартасты және жартасты емес топырақтардан жер төсемін салу технологиясы, машиналар мен механизмдерді таңдау. Технология строительства земляного полотна из скальных и нескальных грунтов в горной местности, выбором машин и механизмов. | Таулы жағдайларда автомобиль жолдары құрылысының ерекшеліктерімен танысу. Ознакомиться с особенностями строительства автомобильных дорог в горных условиях. | Презентацияны дайындау / Подготовка презентации | 9 | 2, 5, 6, 8 |
| Беткейлер мен сырғыма баурайларында топырақ үйіндісін салу. Строительство земляного полотна на косогорах и оползневых склонах | Беткейлер мен көшкін беткейлеріндегі топырақ үйіндісінің конструкцияларының негізгі түрлері. Көшкінге қарсы құрылыстарды жіктеу. Основные типы конструкций земляного полотна на косогорах и оползневых склонах. Классификация противооползневых сооружений | Презентацияны дайындау / Подготовка презентации | 11 | 2, 5, 6, 8 |
| Жылжымалы құм, тұзды топырақ және жасанды суару аудандарында топырақ үйіндісін салу технологиясы. Технология строительство земляного полотна в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения. | Құмдарда, тұзды топырақтарда және жасанды суару аудандарында автомобиль жолдарын салу ерекшеліктерімен танысыңыз. Ознакомиться с особенностями строительства автомобильных дорог в песках, на засоленных грунтах и в районах искусственного орошения. | Презентацияны дайындау / Подготовка презентации | 12 | 2, 5, 6, 8 |
| Техногенді топырақтардан үйінді салу технологиясы. Технология строительство насыпей из техногенных грунтов. | Техногенді топырақ түрлерімен танысу, жол құрылысында қолдану. Познакомиться с видами техногенных грунтов, применение в дорожном строительстве. | Презентацияны дайындау / Подготовка презентации | 13 | 2, 5, 6, 8 |
| Әлсіз негіздерде жер төсемін салу. Строительство земляного полотна на слабых основаниях. | Әлсіз топырақтардың жіктелуімен, батпақтардың түрлерімен, құрылыс әдістерімен, машиналар мен механизмдерді таңдаумен танысыңыз. Ознакомиться с классификацией слабых грунтов, типами болот, методами строительства, выбором машин и механизмов. | Презентацияны дайындау / Подготовка презентации | 14 | 2, 5, 6, 8 |
| Жасанды ғимараттар құрылымдарының технологиялық картасы. Технологическая карта по строительству искусственных сооружении | Жасанды құрылымдар салу бойынша жұмыс өндірісінің жобасымен танысу Познакомиться с проектом производства работ на строительство искусственых сооружении | Технологиялық схема / Технологическая схема | 15 | 2, 5, 6, 8 |

2.4 Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру кестесі

2.4 График сдачи заданий по дисциплине

| Тапсырма түрі Вид задания | Академиялық оқу кезеңі, апта Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Білімі /Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверочные тесты |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Түсіну / Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану / Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Презентация |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Талдау / Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубежное тестирование |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

3 БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Пән бойынша тапсырманың әр түрін бағалау 100 балдық шкала бойынша жүзеге асырылады. Пән бойынша ағымдық бақылау үлгерімінің соңғы нәтижесі академиялық кезең ішінде алынған барлық бағалардың орта арифметикалық сомасының есебімен шығарылады. Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша 1 және 2 рейтинг қалыптастырылады.

Пән бойынша білім алушының білімін қорытынды бағалау 100 баллдық жүйе бойынша жүзеге асырылады және:

- Емтиханда алынған нәтиженің 40%;

- Ағымдағы үлгерімнің 60% - ы.

Оценка каждого вида задания по дисциплине осуществляется по 100 балльной шкале. Окончательный результат успеваемости текущего контроля по дисциплине подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение академического периода. По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2.

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Қорытынды бағаны есептеу формуласы

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

мұндағы, Р1, Р2-тиісінше бірінші, екінші рейтингті бағалаудың сандық эквиваленттері;

Э – емтихандағы бағаның сандық баламасы.

где, Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Қортынды әріптік бағасы және оның балдық сандық эквиваленті:

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Әріптік жүйе бойынша бағалар Оценка по буквенной системе | Балдардың сандық эквиваленті Цифровой эквивалент | Балдар (%-тік құрамы) Баллы (%-ное содержание) | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар Оценка по традиционной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Өте жақсы Отлично |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Жақсы Хорошо |
| B | 3.0 | 80-84 |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Қанағаттанарлық Удовлетворительно |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Қанағаттанарлықсыз Неудовлетворительно |
| F | 0 | 0-24 |  |

4 ПӘНДЕР САЯСАТЫ

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Студент міндетті:

Оқу процесінің жоғары тиімділігі үшін студент келесі ережелерді сақтауға міндетті: - оқу үдерісіне белсенді қатысу;

- сабаққа кешікпеу;

- ұялы телефонды өшіру;

- сабақтан қалмау, ауырған жағдайда анықтама беру;

- тапсырманы уақытында және мұқият орындау;

- құрдастарына және оқытушыларға шыдамды және қайырымды болу;

- ұқыптылық және міндетті болу.

Студент обязан:

Для высокой эффективности учебного процесса студент обязан соблюдать следующие правила:

- активно участвовать в учебном процессе;

- не опаздывать на занятия;

- отключить сотовый телефон;

- не пропускать занятий, в случае болезни предоставить справку;

- своевременно и старательно выполнять задание;

- быть терпимым и доброжелательным к сокурсникам и преподавателям;

- быть пунктуальным и обязательным.

5 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Негізгі әдебиет

5.1 Основная литература

- Технология и организация работ по возведению земляного полотна автомобильных дорог (Электронный ресурс): учебное пособие / М.В. Исаенко, Е.В. Андреева – Омск: СибАДИ, 2015. – 185 с

- Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с.

- Строительные материалы: учебник для студентов ВПО, обучающихся по направлению 270800 «Строительство» / Ю.Г. Мещеряков, С.В. Федоров; НОУ ДПО «ЦИПК». – СПб, 2013. – 400 с.

- Строительное материаловедение: учебное пособие / Л.И. Дворкин, Л.О. Дворкин – М. : Инфра-Инженерия, 2013. – 832 с.

5.2 Қосымша әдебиеттер

  - Дополнительная литература

- Возведение земляного полотна автомобильных дорог: учебное пособие / СПбГАСУ. – СПб., 2007. – 61 с

- Справочная энциклопедия дорожника. Том I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог   /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2005.

- Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005.

- Сооружение земляного полотна в сложных условиях: учеб. пособие / Г.Л. Шалягин, Э.С. Спиридонов, М.С. Клыков и др.; Под ред. М.С. Клыкова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. – 131 с.

- СП 78.13330.2012, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, Издание официальное, Москва, 2012 г.

- Строительство автомобильных дорог, т.1. /Под. ред. В.Н. Некрасова – М.: Транспорт, 1980 –416 с.

- Технология и организация строительства автомобильных дорог: Учебник / Под. Ред. Н.В. Горелышева-М.: Транспорт, 1992.

- Технология стоительства автомобильных дорог, ч.1. / Сиденко В.М., Батраков О.Т., Леушин А.И. Изд-во «Вища школа», Киев, 1970 г., стр. 236.

- СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология, Астана 2017

- СН РК 1.03-00-2011* (по состоянию на 01.07.2013) Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. Взамен СНиП РК 1.03-06-2002*

- Пособие к СНиП РК 1.03-06-2002* Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03-06-2002*).

- СНиП РК 1.04.03-2008 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений. Часть I, II. Взамен СНиП 1.04.03-85*, части I, II.

- Пособие к СНиП РК 1.04.03-2008 Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008). Взамен Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85*)

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства

- СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства

- РДС РК 1.01-03-2012   Разработка, согласование, утверждение и содержание технологических карт.

- СН РК 1.02-01-2008 Нормы продолжительности проектирования. Взамен 283-64

- Е РК 8.04-01-2011. Сборник Е2. «Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные работы». Издание официальное. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Астана 2011 – 491с.

- Е РК 8.04-01-2011. Сборник Е17. «Строительство автомобильных дорог». Издание официальное. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Астана 2011 – 200 с.