8 Инвестициялық жоба, оның құрылымы және өмірілік циклы

Инвестиция мүліктік және интеллектуалдық актив түрінде қоғам сұранысын қанағаттандыруға, пайдалы өнім мен ағымдағы және болашақ кезеңде табыс алуға бағытталған кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру немесе ашу мақсатында шаруашылық субъектілеріне салынатын барлық капитал түрі (қаржы ресурстары) болып табылады.

Меншікті кәсіпкер өзінің қаржы ресурстарын пайдалану кезінде қаншалықты тәуекелге баратынын және сол тәуекелден қандай пайда табатынын білуі тиіс. Кез келген жаңа идея бірнеше кезеңді басынан кешіреді, нақты айтар болсақ:

- Идеяның туындауы;

- Экономикалық және ғылыми негіздеме;

- Идеяны инженерлік және технологиялық өңдеу;

- өндіріске енгізу;

- өндірісті (жұмыс, қызмет) ұйымдастыру;

- дайын өнімді сату;

- өнімнің өміршеңдігі;

- өнімнің пісіп жетілуі;

- өнімнің сапалық және сандық жағынан тозуы.

Шығынсыз кәсіпкерліктің барлық кезеңінен сәтті өту үшін кәсіпкерлік идеяны іске асырудың барлық жағы қамтылған құжат қажет. Мұндай құжат жоба болып табылады.

Инвестициялық бизнес-жоба – уақыт жағынан шектеулі, нәтиже сапасына белгіленген шарты бар, қаржы және ресурстардың шығындалу мүмкіндігі болатын, әзірлеу мен іске асыру ерекше ұйымдастырылатын жеке жүйені мақсатты өзгерту болып табылады.

Нарық жағдайында кәсіпкерлік жоба дегеніміз оның шеңберінде құрылған мақсат, ұйымдастырушылық-техникалық және ұйымдастырушылық құжаттама кешенінің жүйесі болып табылады. Жеке объектілерді құру және іске асыру, сонымен қатар оларды орындау бойынша басқару шешімдері үшін пайдаланылатын барлық ресурстардың жиынтығы (еңбек, материалдық, қаржы және басқа).

Мұнда түрлі күрделіліктегі кәсіпкерлік жобалардың тізімі беріледі. Мәселен, экологиялық қауіпсіздік саласында НИР жүргізу, нақты құрылыс материалдарын қолдану, өндірісті бастау және игеру, өнімнің жаңа үлгілерін шығару және сату, белгіленген екі пункт арасында жаңа теміржол тармағын салу және пайдалану, т.т.

Инвестициялық жоба (ИЖ) – қаржы салуды жүзеге асырудың көлемі мен мерзімінің экономикалық негіздемесі, оның ішінде РФ заңнамасына сәйкес әзірленген қажетті жоба-сметалық құжаттама және белгіленген тәртіппен бекітілген стандарт (норма және ереже), сонымен қатар инвестицияны (бизнес-жоспар) жүзеге асыру бойынша практикалық іс-әрекеттердің сипаттамасы.

Осылайша, жоба: іске асыру, ұзақтық, ақша ағымын көздейді.

Инвестициялық жоба – іске асуы инвестиция тартуды көздейтін шаруашылық шара немесе кәсіпкерлік жоба жоспары (бағдарлама).

Мұндай ыңғай инвестициялау кезеңіне (жыл, тоқсан, ай) бағытталған. Ереже бойынша мұндай бағдар инвестиция мерзімділігін көздейді (ұзақ және қысқа мерзімді).

«Инвестициялық жоба» ұғымы екі мәнде қолданылады:

- Белгілі бір мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін, қандай да бір іс-әрекетті жүзеге асыруды көздейтін іс, қызмет, шара ретінде. Бұл жағдайда мағынасына жақын терминдер «шаруашылық шара», «жұмыс», «жоба» болып табылады.

- Қандай да бір іс-әрекетті жүзеге асыру үшін қажет немесе мұндай әрекетті сипаттайтын  ұйымдық-құқықтық және есептік-қаржы құжаттарының жүйесі ретінде.

Авторлар екінші анықтамаға таңдау жасап, инвестициялық жобаның 3 кезеңін ашып көрсетеді:

Бірінші, инвестицияалды, ол мыналарды қамтиды:

- Инвестициялық тұжырымдама (бизнес-идея) іздеу;

- Жобаны алдын ала дайындау;

- Идеяны соңғы өңдеу және оның техника-экономикалық және қаржы өз беттілігіне баға беру;

- Жобаны соңғы рет қарау және ол бойынша шешім қабылдау.

Екінші кезең – инвестициялық, ол мыналарды көздейді:

- Келіссөздер жүргізу және келісім-шарт жасау;

- Инженерлік-техникалық жобалау;

- Құрылыс,

- өндірістік маркетинг;

- оқыту;

- пайдалануға беру және жұмысты бастау.

Үшінші кезең – пайдалану – көздейді:

- кеңейту;

- инновация,

- ауыстыру,

- оңалту.

Әрбір кезеңде қаржы ресурстарына сұранысты анықтап алу қажет. Мәселен, РФ көпшілік ғалымдарының деректері бойынша шағын кәсіпорындар үшін жобаны соңғы өңдеу және бағалау жұмыстарының құны 3% дейін құрайды, ал ірі кәсіпорындар үшін – жобаның жалпы құнынан 1% құрайды.

Жобаларды басқару институты 1987 жылы әзірлеген «Жобаны басқару туралы білім кодексінде» мынадай анықтама берілген:

«Жоба дегеніміз белгілі бір бастапқы дерегі бар және оның шешімін табуды талап ететін нәтижесі (мақсаты) бар бірқатар міндеттер болып табылады»

Бұл анықтамада инвестициялық жобада қойылған міндеттер мен мақсаттарды шешу тәсілдері және іске асыру құралдары сипатталмайды.

Біздің көзқарасымыз бойынша, инвестициялық жоба дегеніміз идеяның техника-экономикалық негіздемесін, оны іске асыру жолдары мен шараларын, шаруашылық жүргізудің экономикалық тиімділігі мен мемлекеттік қауіпсіздікке бағытталған қаржыландыру көзін және кезеңін көздейтін пішімделген құжат.

Жоба барлық материалдарды: қолда бар технология, әдіс, нормативтік-құқықтық заңнама базасы, іске асырылатын идеяның өміршеңдігі мен қаржы ресурстарына сұранысты толық өңдеуді көздейді.

Идея күрделілігі және қойылған мақсаттар мен құралдарға қарай инвестициялық жоба мыналарға бөлінеді:

- нақты (өнім, қызмет, білім және т.б.);

- абстарктілі (болжам, жоспар, әдіс және т.б.);

- ағымды (технология, құжаттама және т.б.);

- соңғы (кіріс, нарықты ырықтандыру, шығынды азайту, әлеуметтік міндеттерді шешу және т.б.).

В.М.Попов және басқалардың оқу құралында жазылған инвестициялық жобаларды жете топтауларды қарастырып көрсек, ол кәсіпорын мен мемлекеттің инвестициялық саясатын әзірлеу үшін қажет.

Инвестициялық жобалардың жіктелуі 5.1 суретте берілген.

Моножоба – түрлі типтегі, түрдегі және масштабтағы жекелей жобалар (жұмыс орнынан бастап тұтас кәсіпорынға дейін).

Мультижоба – жекелей моножобалардан тұратын кешенді жобалар.

Мегажоба – аймақ, сала және басқа түзілімдерді дамыту бойынша мақсатты бағдарлама.

Қысқамерзімді – үш жылға дейін.

Ортамерзімді – үш жылдан бес жылға дейін.

Ұзақмерзімді – бес жылдан жоғары.

Кез келген инвестициялық жоба мынадай талаптарды қамтуы керек:

- мақсат;

- жобаның мерзімі және ұзақтығы;

- қажетті ресурс;

- жобаға жұмсалатын шығын;

- жоба нәтижесі.

Әрбір жоба элементке бөлінеді, ол жобаны енгізу кезінде қажет. Мұндай элементтерге мыналар жатады:

- жоба-сметалық құжаттама;

- өндірістік ғимарат және құрылыс,

- технологиялық процесс;

- еңбек (қызмет, жұмыс) өнімі;

- қаржы ресурстары;

- кадрлармен қамту;

- шикізат ресурстары;

- жер телімі;

- шарт, келісім-шарт, келісім;

- маркетинг;

- жобалау;

- сатып алу (жабдықтау);

- жеткізу;

- құрылыс;

- жабдықты монтаждау, қайта құрастыру;

- жоба объектілерін тапсырыс берушіге тапсыру;

- пайдалану;

- өнім (қызмет, жұмыс) өндірісі;

- сату.

Кесте 6- Инвестициялық жобалар

| Инвестициялық жобалар |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жоба сыныбы | Жоба типі | Жоба масштабы | Жобаның ұзақтығы | Жобаның күрделігі | Жоба түрі |
| Моножоба | Техникалық | Шағын | Қысқамерзімді | Қарапайым | Инновация лық |
| Мультижоба | Ұйымдық | Орта | Ортамерзімді | Күрделі | Ғылыми-зерттеулік |
| Мегажоба | Экономикалық | Ірі | Ұзақмерзімді | Өте күрделі | Оқыту-білімділік |
|  | Әлеуметтік | Мемлекет аралық |  | Тәуекелсіз | Аралас |
|  | Аралас | Халықаралық |  |  |  |
|  |  | Ұлттық |  |  |  |
|  |  | Аймақтық |  |  |  |
|  |  | Салалық |  |  |  |
|  |  | Корпоративті |  |  |  |

Барлық жоба коммерциялық тәуекелмен байланысты, яғни күтілетін табыс немесе басқа пайда жоспарланғаннан аз болса. Сондықтан бүкіл жобаны және оның жеке элементтерін әзірлеу кезінде нәтиже шығыннан жоғары болатын экономикалық, қаржылық сенімділік есепке алынады.

Кез келген инвестициялық жоба мынадай кезеңдерден тұрады:

- Инвестицияалды;

- Инвестициялық;

- Пайдалану;

- Тарату.

Инвестицияалды кезең инвестициялық жобалау процесін және инвестиция мүмкіндігі, ТЭН мен инвестиция салымының тиімділігін есептеуді талдау негізінде келесі кезеңге көшу мақсаттылығы туралы түйіндемені қамтиды.

Инвестициялық кезең капитал салымдарын жобалауға, құрылысқа, маркетинг, кадрларды оқыту, материалдық ресурстарды сатып алу мен олардың қорын құруға, бұған қоса келіссөздер жүргізу, шарт, келісім және келісім-шарттарды жасай отырып, нақты қаржыландыруды көздейді.

Пайдалану кезеңінде капитал салымының бірінші нәтижесі анықталады, нақтыласақ: жобаны тапсыру-қабылдау, өнім (қызмет, жұмыс) өндірісі, кезекті жөндеу, жаңарту, қажет болса жабдықты ауыстыру, өндірісті жобалық қуатқа дейін дамыту, керек болған жағдайда жаңа өнім шығару, яғни жаңа технологияларды енгізу немесе ескілерді жетілдіру.

Тарату кезеңі өндірісті таратуды, жабдықты қайта құрастыру және оны жою, сонымен қатар пайдаланылмаған активтерді сатуды көздейді. Қаржы нәтижесін шығара (есептеу) және басқа пайданы анықтай отырып, жобаны аяқтау және тоқтату. Әрбір кезең белгілі бір қаржы ресурстарын талап етеді. Мұндай ыңғай құрылым мен инвестицияға сұраныс кезеңін анықтауға мүмкіндік береді. Орташа статистикалық мәліметтер бойынша пайыздық жағынан шығын құрылымы инвестицияалды кезеңде 3%, жоспарлау – 5, жобалу – 20, құрылыс (пайдалануға беру) – 60, ал соңғы кезеңде – 12 % құрайды.

П.Н.Завалин және басқалар жазып кеткен инвестициялық жоба мазмұны және әзірлеу кезеңдерін қарастырайық.

Инвестициялық жобаны құрастыруға мынадай талаптар қойылады:

- Бизнес-идеяның соңғы нәтижесі;

- Бизнес-идеяны жүзеге асыру мерзімі;

- Бизнес-жобаға жұмсалатын шығын;

- Сенімділік;

- Құқықтық және техника-ұйымдастырушылық қамту.

Бұған қоса барлық ұйымдық жобаларда жаңалық болуы шарт – бұл экономикалық, қаржылық, әлеуметтік және жобалардың басқа түріне қатысты.

Бизнес-идеяны іске асыру бойынша инвестициялық жобаны құрастыру кезінде заемшы инвестициялық салымға жұмсалатын шығынның құрылымын, оларға сұраныс мерзімі мен оны заем берушіге қайтару уақытын нақты анықтап алуға міндетті. Жұмсалатын шығынның шамамен тізімі мына түрде болуы мүмкін:

- Бизнес-жобаны (инвестициялық) құрастыруға жұмсалатын шығын;

- Жер телімін сатып алуға (қажет болған жағдайда) жұмсалатын шығын;

- Ғимаратты (құрылыс) қайта құрастыруға, сатып салуға жұмсалатын шығын;

- Геологиялық-сметалық құжаттамаға жұмсалатын шығын;

- Жоба –сметалық құжаттамаға сәйкес технологиялық жабдықты сатып алуға жұмсалатын шығын;

- Лицензия сатып алуға жұмсалатын шығын;

- НМА сатып алуға жұмсалатын шығын;

- Экологиялық құрылыс салуға жұмсалатын шығын;

- Ақпараттық бағдарлама сатып алуға жұмсалатын шығын;

- Айналым қаржысына бағытталған ресурс немесе оларды толықтыру;

- Кадрларды дайындау немесе қайта дайындауға жұмсалатын шығын;

- Инвестициялық ресурстарды тартуға жұмсалатын шығын;

- Өндірісті (қызмет, жұмыс) игеруге жұмсалатын шығын;

- Жобаны жоюға жұмсалатын шығын.

Бизнес-жоспар мынадай міндеттерді шешу үшін қажет:

- Нарық сыйымдылығы мен перспективасын анықтау;

- Анықталған нарық сыйымдылығын қамтамасыз ету үшін қажетті шығынды анықтау:

- Тауарды (қызмет, жұмыс) сатудың мүмкін бағасын анықтау;

- Бизнес-идеядан түсетін пайданы (табыстылық) анықтау;

- Қайтадан құрылған бизнестегі қолайсыз сәттерді және оның нәтижесіне көлеңкелі экономиканың әсерін анықтау;

- 5-10 жылға бұрын бизнес-идеяға болжамды баға беру.

Бизнес-жоспарды (инвестициялық жоба) құрастыра отырып, отандық және халықаралық стандартты, оның ішінде «ЮНИДО» ұсынған әдістемені басшылыққа алу қажет. Аталған әдістемеге сәйкес жобада келесі параметрлер нақты белгіленуі қажет:

- өндірістік бағдарлама;

- сандық және авсолютті өлшемде қажетті ресурс көлемі мен құрылымы;

- жобаны іске асыру үшін ұйымдық, техникалық және технологиялық мүмкіндіктердің болуы;

- кадрлармен қамту;

- жобаны іске асыруды қаржылық қамту.

Инвестициялық жобаны құрастыруға және әзірлеуге қойылатын талаптарды ерекше атап өту керек:

- балама жобалармен салыстыруды қамтамасыз ету;

- техникалық жобалау, құрылыс, өндірісті ұйымдастыру, сату, қаржы саласында шағынды есепке алу, сонымен қатар басқару саласы бойынша білікті мамандардың болуы.

Осылайша, мамандар мыналарды анықтауы тиіс:

  - жоба масштабы;

  - жобаға жұмсалатын шығын көлемі;

  - инвестицияға сұраныс;

  - жобаны іске асыру мерзімі;

  - жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары.

Инвестициялық жобаны құрастыруға қойылатын маңызды элемент немесе талап оның пысықталып, түрлі инвесторлардың бағалау мүмкіндігі болып саналады. Жобаны инвестициялаудың мақсаттылығын бағалау кезінде инвестор мынаны есепке алады:

- жобаны техникалық пысықтау;

- коммерциялық сатылуы;

- экономикалық және қаржылай пысықталуы;

- жобаны іске асыруды кадрлық қамту;

- жобаны тиімді жүзеге асыру үшін ілеспе факторлардың пысықталғандығы (қала, аймақтың инфрақұрылымы, шикізат, жабдық және өнім сату, коммуникация нарығының шалғайлығы және т.б).