Бұл девелопмент? Бұл ұғымды кеңейтіңіз

#

Жобаларды басқару бойынша бағдарламалық жасақтамаға қойылатын талаптарды атаңыз?

#

Даму қызметінің объектісі не? Әзірлеуші деген кім?

#

Даму қызметінің түрлерін атаңыз.

#

Даму қызметінің кезеңдері қандай?

#

Жоба алдындағы кезең немен сипатталады?

#

Жобалау кезеңін сипаттаңыз?

#

Құрылысты басқару кезеңін және жобаны іске асыру кезеңін сипаттаңыз ба?

#

Желілік модель дегеніміз не?

#

Желілік модельді құру ережелері қандай? Нөмірлеу алгоритмін сипаттаңыз?

#

Желілік модель қалай есептеледі? Мысал ретінде сипаттаңыз?

#

Уақыт резервтері дегеніміз не?

#

Уақыт резервтері қалай анықталады? Сіз қандай уақыт резервтерін білесіз?

#

Жұмысы қандай? Сіз қандай жұмыс түрлерін білесіз?

#

Жұмыс оқиғадан несімен ерекшеленеді? Оларға қысқаша сипаттама беріңіз.

#

Желілік диаграмманың негізгі элементтері және олардың қысқаша сипаттамасы.

#

Қандай тәуекел? Жобаның Тәуекелдерін басқару дегеніміз не?

#

Жұмыстың күтілетін ұзақтығы дегеніміз не? Оптимистік және пессимистік бағалаудың айырмашылығы неде? Олар қалай анықталады?

#

PERT жүйесінің мәні неде? Дисперсия және стандартты ауытқу дегеніміз не? Жобаны аяқтау ықтималдығы қалай анықталады?

#

ҚР экономикасының нақты секторындағы инвестициялық қызмет .

#

ҚР инвестициялық климаты.

#

Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері.

#

Инвестициялық жобалар тиімділігінің көрсеткіштері. Қысқаша сипаттама беріңіз.

#

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері.

#

Инвестициялық қызметтегі ақша ағындары.

#

Инвестициялық жобаны басқару әдістері.

#

Шетелдік инвестициялар және олардың ҚР экономикасы үшін маңызы.

#

Сыни жол дегеніміз не және оны есептеу тәртібі.

#

Кәсіпкерлік тәуекел дегеніміз не. Тәуекелдерді талдауда қандай әдістер қолданылады?

#

Тәуекелдерді төмендету әдістері. Бұл тұжырымдаманы толығырақ кеңейтіңіз.