Лекция  №4

Тақырыбы : Негізгі еңбек ақысының сметалық шығындары

Лекция жоспары:

1. Еңбек ақы деңгейі

2. Жұмысшылардың  негізгі еңбек ақысының сметалық шығындарын анықтауға нормалық негіз.

3. Уақытпен төлейтін жүйемен еңбек ақыны есептеу

1. Еңбек ақы деңгейі

Еңбек ақыны дұрыс ұйымдастыру-еңбекті ғылыми ұйымдастырудың жалпы проблемасының бөлігі.

Құрылыс өнімінің  өзіндік құнын төмендетудің, пайданың жиналуын қамтамасыз етудің, қайта өндірісті кеңейтудің және жұмысшылардың тұрмыс деңгейін жоғарлатудың маңызды шарты болып еңбек ақының өсуімен салыстырғанда еңбек өнімділігінің өсуі одан жоғары болуын қамтамасыз ету. Еңбек өнімділігінің өсуі халық шаруашылығының дамуын жылдамдатуға, еңбек ақының  өсуіне және құрылыс ұйымдардың рентабельдігін өсіруге апарады. Ал еңбек ақының дамуы, оның тиімді түрі мен жүйесін өндеу жұмысшыларды қызықтырып, оның өнімділігін  өсіруге себеп болады.

Еңбек ақы деңгейі тарифтік қойлымдар арқылы анықталады. Тарифтік қойылым деп тарифтік- біліктілік анықтамада белгіленген талаптар мен шарттарға сәйкес берілген біліктілік разрядпен бір белігілі уақытта (сағат, күн) уақытымен ақы төлеу жүйесімен жұмысшыға қанша еңбек ақы төленетін шамасын айтады.

- Жұмысшылардың  негізгі еңбек ақысының сметалық

шығындарын анықтауға нормалық негіз

Жұмысшылардың  негізгі еңбек ақысының сметалық шығындарын анықтауға нормалық негіз болып адам-сағатпен өлшенген еңбектің сметалық нормалары болады. Олар ҚР ҚН 8.02-05-2002 конструкциялардың, ғимарат пен үймереттің конструкциялық элементіне және жұмыстың түріне сәйкес бірлік өлшеміне келтірілген. Ол көрсеткіштер ЕНи Р және бағалар бойынша типтік карталарға сәйкес есептелінеді. ЕНиР да нормалары жоқ жұмыстарға Ведомствалық нормалар мен бағалар, еңбек шығынның типтік нормалары қолданылады.

Еңбек ақы шығындардың сметалық нормаларында нормалар кестесінде жұмыстардың құрамында орындалатын процестер  мен операцияларды орындауға қажетті уақыт есептелінген.

3. Уақытпен төлейтін жүйемен еңбек ақыны есептеу

Жұмыс істеген уақытпен төлейтін еңбек ақы жүйесі шын мәнінде орындаған жұмыстың көлемін анықтауға мүмкіншілік жоқ, қиын немесе нормаламайтын болған жағдайда қолданылады. Көбінесе бұл жүйе машина мен механизмдерге қызмет көрсететін мен байланысты жұмыстарда кенінен тараған.

Жалпы  түрде сметалық еңбек ақының шамасы құрылыстың сәйкес ауданыңда келесі формуламен есептелінеді:

Sсм, еа =КRiViKpKлKi,

мұндағы Sсм,еа – осы жұмыстың бірлік өлшемінің сметалық еңбек ақысы,

теңге;

RiVi – ЕНиР (ВНиР) бойынша негізгі көмекші және қосылып жүретін жұмыстарды ескерумен калькуляцияланған еңбек ақы;

К - майда және нормаланбайтын процесстерге коэффицент

(К=1,03);

Кр - 1,15-2 шамада белгіленген аймақтық коэффициент;

Кл, Кі - үкімет тағайындалған жеңілдік және басқа коэффициенттер.

Бақылау сүрақтары :

1. Тариф деген не ?

2. Тарифтік қойылым деген не ?

3. БТБА деген не ?

4. Құрылыс жұмысшылардың еңбек ақы төлем  түрлері ?

5. Жалпы  түрде сметалық еңбек ақының шамасы қалай анықталады

Әдебиеттер:

- ҚР КНжЕ 8.02-01-2002 Құрылыстағы сметалық-нормативтік құжаттар жүйесі

- ҚР ҚН 8.02-05-2002 Құрылыс жұмыстарына арналған сметалық нормалар және бағаларды қолданудың жалпы қағидалары