## Slide 1
Тема 07
«Управление качеством строительных процессов в строительных организациях»

## Slide 2: Строительство сопровождает человечество с древних времен, и на протяжении всей истории важнейшим вопросом всегда оставался вопрос качества строительства. Так в двадцатом веке зародился менеджмент качества, который повлек за собой возникновение вопроса о качестве управления процессом строительства. Ведь управление качеством является ключевым процессом в строительстве, и нарушение этого процесса может привести к последствиям, порой, довольно крупных масштабов.
Важнейшей целью всех мероприятий по управлению качеством является удовлетворение заказчика при приемке объекта строительства.

## Slide 3: Грамотно построенная система управления качеством позволяет строительным фирмам снизить издержки и улучшить качество продукции. Это доказал опыт многих западных стран. Причем поддерживать такие системы иностранным компаниям приходится в условиях роста технической и технологической сложности объектов, объема работ, в том числе специализированных, использования технического персонала, строительных материалов и оборудования из разных стран. С подобными вызовами сталкиваются и казахстанские строительные предприятия

## Slide 4: Рассмотрим, как устроена система управления качеством в строительных компаниях США, Германии, Великобритании и других западных стран.

## Slide 5: США При управлении качеством продукции американские фирмы используют готовые (типовые) программы, разработанные специализированными организациями, или оформляют заказ на их разработку. Например, программа «Ноль дефектов», разработанная фирмой Ф. Кросби, включает такие положения:
1 Определение уровня дополнительных затрат на качество; 2 Разработка приемов мотивации качественного труда;
3 Конкретизация методов контроля;
4 Всеобщее обучение методам качественной работы и внедрения принципа «Ноль дефектов»;
5 Установление единого «Дня размышлений» (Дня качества);
6 Разработка индивидуальных программ бездефектной работы;
7 Поощрение достигнутых результатов.
Вывод: Вся работа в рамках программы заканчивается обычно анализом проделанной работы, подведением итогов и внедрением программы на следующий срок.

## Slide 6: В этой стране при заключении контракта на строительство зданий и сооружений заказчик требует от фирмы гарантий качественного выполнения работ — письменного заверения о том, что подрядчик будет применять эффективную систему контроля за качеством продукции. Система контроля качества предусматривает ведение специальной документации и отчетности, проведение инспекций, позволяющих получить объективные данные того, что работы, применяемые материалы и оборудование отвечают установленным контрольным требованиям. Подрядная строительная фирма из своего состава назначает управляющего по качеству. Он координирует и контролирует функционирование системы контроля качества. В своей деятельности управляющий подотчетен техническому директору строительной фирмы и имеет соответствующий штат контролеров и инспекторов. В функции такого управляющего входит составление и распространение руководств по качеству, определение характера и объема документации по контролю качества.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

## Slide 7: Для того чтобы в системе не создавалось застойных явлений, ее подвергают систематической проверке со стороны руководства фирмы. Строительная фирма также ведет постоянный документированный учет всех отступлений от норм, недоделок и связанных с ними переделок. Такой анализ необходим, чтобы выявлять и устранять возможные причины некачественной работы. Британский институт стандартов разработал и применяет систему регистрации фирм проверенного качества. Цель этой системы заключается в предоставлении путем регулярной оценки и надзора гарантий того, что фирма, имеющая соответствующий сертификат, способна выполнять работу на должном уровне (т. е. происходит сертификация системы качества). Непременным условием аттестации является наличие у фирмы эффективной системы контроля качества. Опыт английских строительных фирм свидетельствует о том, что система контроля качества способствует сокращению сроков возведения объекта, снижению стоимости строительства за счет уменьшения числа отступлений от проекта.

## Slide 8: В Германии на всех домостроительных комбинатах действует система обеспечения качества Qualitatssicherungs system (QSS). Основной принцип системы — производить качество, а не контролировать его, когда работа уже выполнена. В результате конструктивного сотрудничества отдела качества комбината с органами стройнадзора и тесного взаимодействия с производственными коллективами на местах создана прочная основа для устранения причин возникновения брака. Нормативной базой системы обеспечения качества является комплект стандартов ISO серии 9000, а основным рабочим документом — план мероприятий по обеспечению качества, который составляется на весь период строительства. На производственных участках ежемесячно производится анализ состояния дел по качеству строительства с упором на вскрытие причин возникновения брака и переделок. Широкое распространение в стране получила сертификация продукции и систем качества. Сертификация — это свидетельство о функционирующей в фирме системе качества, подтвержденное независимой стороной. В настоящее время в ФРГ более 3000 компаний имеют сертификаты на системы качества.
ФРГ

## Slide 9: В настоящее время в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии система управления качеством стала рассматриваться не как автономная, а как составная часть интегрированной системы управления в целом. Благодаря обеспечению качества, а также лучшей организации управления и труда строительные компании этих стран выдерживают конкуренцию с другими фирмами. Особенности организации систем управления качеством в этих странах состоят в следующем. В Швеции в контрактной документации находят отражение все требования к обеспечению качества. В отдельных фирмах функционируют кружки качества. Швеция является одной из немногих стран мира, кто имеет специальный комитет, разрабатывающий методы использования международных стандартов ISO серии 9000 в строительстве.
СКАНДИНАВСКИЕ
СТРАНЫ

## Slide 10: В Норвегии еще в 1985 г. проводились исследования по разработке руководства системами управления качеством на строительных предприятиях. В результате разработаны три руководства объемом 400 машинописных страниц каждое, основная идея которых заключается в создании своеобразного банка данных о всевозможных процедурах, приемах и правилах управления качеством, к помощи которых может прибегнуть любая строительная фирма. Важным выводом, сформулированным разработчиками, является вывод о необходимости организации внутри каждой строительной фирмы собственного процесса саморазвития системы управления качеством. Для этого предлагается 5 стадий контроля.
1 СТАДИЯ. Ведется разработка программы качества, планирование и регулирование;
2 СТАДИЯ. Осуществляется работа по начальному улучшению системы в каждом структурном подразделении;
3 СТАДИЯ. Регулируются существующие процедуры и выполняется их анализ;
4 СТАДИЯ. Выполняются работы по совершенствованию документации;
5 СТАДИЯ. Ведутся работы по обучению.
НОРВЕГИЯ

## Slide 11: В Дании основным законом, регулирующим вопросы качества в строительстве, является закон о строительных дефектах, являющийся правовой основой защиты заказчика от возможных строительных дефектов во всех субсидируемых правительством проектах.
ДАНИЯ

## Slide 12: В Финляндии исторически не было большого интереса к системам управления качеством как самостоятельной сфере управления. Тем не менее на ряде строительных предприятий и в компаниях такие системы внедрены.
ФИНЛЯНДИЯ

## Slide 13: Значительную роль в решении проблемы повышения качества строительной продукции призвана сыграть Международная организация по стандартизации (ИСО), являющаяся всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов  членов ИСО). Каждый комитет  член, заинтересованный в деятельности, для которого создается технический комитет имеет право быть представленным в этом комитете. Международные представительства и неправительственные организации, имеющие связи с ИСО, также принимают участие в работах.

## Slide 14: Международные стандарты содержат требования к системам качества, которые можно использовать для обеспечения качества. Стандарты устанавливают требования, которые определяют, какие элементы необходимы для включение в системы качества. Эти стандарты являются общими и не зависят от какой  либо конкретной отрасли промышленности. На разработку и внедрение системы управления качеством оказывают влияние специфика потребностей организации, ее конкретные задачи, поставляемая продукция и услуги, а также применяемые процессы производства и практический опыт.

## Slide 15
По научным основам управление качеством - это установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, производстве и эксплуатации, осуществляемое путем систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество.
В основу построения системы управления качеством в строительстве положены основные принципы единой системы государственного управления качеством (УК) продукции.
Организациями по стандартизации и сертификации систем качества в строительстве должна проводится соответствующая работа, согласующаяся с Международной организацией по Стандартизации (ИСО). ИСО разрабатывает стандарты качества, общие для всех отраслей экономики и нуждается в адаптации применительно к конкретной стране, отрасли, организации и др. специфическим условиям. Соответственно стоит задача гармонизации Казахстанских норм с международными стандартами и нормами развитых зарубежных стран.

## Slide 16: 1. ИСО 9000-1:1994 - Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества  Часть 1: Руководящие указания по выбору и применению. 2. ИСО 9000-2:1993 - Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества  Часть 2: Общие руководящие указания по выбору и применению стандартов ИСО 9001,ИСО 9002 3. ИСО 9000-3:1991 - Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества  Часть 3: Руководящие указания по применению стандарта ИСО 9001 к разработке, по ставке и техническому обслуживанию программного обеспечения. 4.ИСО 9000-4:1993 - Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества  Часть 4: Руководство по управлению программой обеспечения надежности. 5. ИСО 9001:1994 - Системы качества  Модель для обеспечения качества при проектировании, разработке производстве, монтаже о обслуживании.
В настоящее время Международной организацией по стандартизации разработано 17 международных стандартов ИСО по управлению качеством:

## Slide 17: 6. Системы качества  Модель для обеспечения качества при разработке, производстве, монтаже и обслуживании. 7. ИСО 9003:1994 - Системы качества  Модель для обеспечения качества при контроле и испытаниях готовой продукции. 8. ИСО 9003:1994 - Управление качеством и элементы системы качества  Часть 2: Руководящие указания по услугам. 9. ИСО 9004-3:1993 - Управление качеством и элементы системы качества  Часть 3: Руководящие указания по перерабатываемым материалам. 10. ИСО 9004-4:1993 - Управление качеством и элементы системы качества  Часть 4: Руководящие указания по улучшению качества. 11. Руководящие указания по проверке систем качества.  Часть 1: Проверка. 12. ИСО 10011-2:1991 - Руководящие указания по проверке систем качества.  Часть 2: Квалификационные критерии для экспертов-аудитов по проверке систем качества. 13.ИСО 10011-3:1991 - Руководящие указания по проверке систем качества.  Часть 3: Руководство программой проверок. 14. ИСО 10012-1:1992 - Требования характеризующие качество измерительного оборудования  Часть 1: Системы подтверждения метрологической пригодности измерительного оборудования. 15. Руководящие указания по разработке руководств о качеству 16. Руководящие указания по выбору статистических методов при стандартизации и разработке технических требований 17. Статистические методы

## Slide 18: Рассмотрение этапов формирования качества позволяет выделить такие понятия уровня качества конечной продукции строительства, как “нормативный”, “фактический” и “эксплуатационный”
Установление
уровня качества строительной
продукции
(предпроектная
стадия)
Проведение научно
исследовательских
работ
Разработка
нормативной
документации
(ГОСТ, СНиП,
ТУ и т. д.)
Обеспечение
уровня качества
строительной
продукции
(производственная
стадия)
Проектирование
Изготовление
материалов,
деталей,
конструкций,
изделий,
оборудования
Производство
СМР
Поддержание уровня
качества строительной продукции
(послепроизводственная
стадия)
Законченный
строительством
объект
Эксплуатация
объекта
Этапы формирования качества строительной продукции

## Slide 19
Качество - степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требование стандартов и потребителя.
Применительно к строительству качество это соответствие выполненных в натуре зданий и сооружений и их частей проектным решениям и нормативам. Качеству строительства на современном этапе придается первостепенное значение.
Повышение уровня качества ключевая проблема строительной отрасли, наиболее точно характеризующая ее состоятельность. Особенную остроту она приобрела в настоящее время в условиях дефицита инвестиций и произошедшего за последние десять лет спада уровня качества строительной продукции.

## Slide 20: 1. Нормативный уровень качества определяется требованиями СНиП, ГОСТов, СН, ТУ и других нормативных документов и этот уровень должен быть общественно необходимым, так как не высокое повышение уровня качества продукции является благом для общества. Нормативный уровень качества конечной продукции строительства устанавливается на стадиях научных и экспериментальных исследований, исходя из требований решения социально-экономических задач, перспектив развития научно-технического процесса, технических и экономических возможностей государства.
Уровни качества:

## Slide 21
2.Фактический уровень  это достигнутый уровень качества конечной продукции строительства на стадиях проектирования и осуществления проекта. Он характеризует уровень качества проекта, качество работы строителей. Фактический уровень качества на стадии проектирования зависит от степени соблюдения его нормативного уровня. На стадии исполнения проекта, т.е. производства, фактический уровень качества обуславливается степенью выполнения требований проекта. Однако уровень качества конечной продукции строительства окончательно выявляется в процессе эксплуатации. На этой стадии он характеризует степень фактического удовлетворения потребителей, формируя тем самым эксплуатационный уровень качества.
Фактический уровень качества конечной продукции строительства зависит от качества научно-исследовательских и экспериментальных работ, нормативной и проектной документации, строительных материалов, конструкций и оборудования, применяемых строительных машин и механизмов, а также качества труда непосредственных исполнителей и технико-экономических особенностей строительства.

## Slide 22: Приведенные выше составляющие определение уровней качества указывают на тесную взаимосвязь единого процесса воспроизводства качества конечной продукции строительства, который следует рассматривать в динамике.Это обстоятельство свидетельствует о межотраслевом характере проблемы качества конечной продукции строительства и о сложности ее решения. Другими словами, чтобы проблемы качества конечной продукции строительства, надо решить проблему качества промежуточной продукции, включающую нормативную и проектную документацию, строительные материалы, конструкции и оборудование, строительно-монтажные работы, а также проблему качества эксплуатации зданий и сооружений.
3. Эксплуатационный уровень качества проявляется и поддерживается в процессе эксплуатации законченных строительством объектов.

## Slide 23
Проблема качества строительства решается совокупно по 2 основным направлениям:
1) Совершенствования государственных методов воздействия: нормиро -вание и стандартизация, государственная экспертиза, лицензирование, сертификация, государственный надзор за ведением работ и др. Это направление является основным рычагом воздействия на качество.
2) Создание условий для эффективного функционирования негосударствен - ных форм контроля и надзора: производственный контроль подрядчика, авторский надзор, технадзор заказчика, контроль за качеством строительства страховых компаний и др.

## Slide 24
Качество строительства создается на всех стадиях его формирования:
предпроизводственной (планирование, проектирование производство строительных материалов и изделий, их упаковка и доставка на строительные площадки)
производственной (строительно-монтажный процесс)
послепроизводственной (приемка в эксплуатацию и эксплуатация)
Различают качество потребительское, как степень соответствия конечного продукта (квартиры, дома, предприятия и т. д.) требованиям потребителя и качество производственное соответствие продукции требованиям устано- вленных нормативов.

## Slide 25: Обеспечение качества конечной продукции строительства достигается разработкой о осуществлением комплекса с взаимосвязанных мероприятий, разрабатываемых на основе изучения условий и факторов для достижения стабильного выполнения требований нормативной документации на этапе формирования фактически достигнутого уровня качества этой продукции. Обеспечение охватывает проектирование и производственную стадию, включающую изготовление строительных конструкций, материалов, изделий, оборудования, строительно-монтажные и специальные работы. Для достижения необходимого уровня качества должен быть обеспечен соответствующий уровень качества труда на каждом рабочем месте и качество промежуточной продукции на всех этапах создания конечной продукции.

## Slide 26: Поддержание достигнутого уровня качества конечной продукции строительства (послепроизводственная стадия) заключается в разработке и реализации мероприятий, позволяющих сохранить фактический достигнутый уровень качества при эксплуатации объектов в течение заданного периода в определенных условиях эксплуатации.

## Slide 27: В настоящее время система управления качеством в Казахстане сильно отстает от зарубежных стандартов. В больших корпорациях, как правило, с притоком иностранного капитала еще можно встретить эффективно построенную систему управления качеством. А что касается частного малого бизнеса, то данный аспект даже не рассматривается.

## Slide 28: В результате страдает вся экономика РК. Для устранения пробелов в рассмотренной области прежде всего необходимо пересмотреть и ужесточить требования к качеству строительного производства и строительной продукции, изучать и продвигать вопрос управления качеством как фундаментальную базу в менеджменте, разработать национальные принципы управления качеством в строительстве. Такой подход позволит значительно улучшить продукцию строительного производства, снизить непредвиденные издержки, сократить сроки производственных работ и, соответственно, уменьшить себестоимость продукции.

## Slide 29
Благодарю за внимание!