ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(Пример расчета энергосберегающего  инвестиционного проекта)

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Данная работа представляет собой проект по расширению действующего предприятия, а именно строительство цеха по производству брикетированного обогащенного угля. Это позволит компании  расширить сферу бизнеса и реализовать энергосберегающую стратегию по диверсификации производства.

При этом предполагается первые четыре года посвятить разработке, оформлению и утверждению проекта, а также проведению изыскательных и монтажно-строительных работ.

Ниже, в таблице приведены исходные данные для расчета проекта.

Таблица 1- Капитальные вложения 2022 - 2025 г.г (в тыс.тг)

| Наименование | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Земля | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| Здания | 0 | 4500 | 5500 | 5500 |
| Оборорудование | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| Чистый оборотный капитал в % от объема реализации первого года | 0 | 0 |  |  |

Таблица  2- Дополнительные исходные данные

| Наименование показателей | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Темпы инфляции | % | 4 |  |
| 2.Цена | Тенге | 3200 |  |
| 3.Темпы роста объема реализации | % | 2 |  |
| 4.Объем реализации первого года | Ед. | 30000 |  |
| 5.Доля переменных затрат в объеме реализации | % | 65 |  |
| 6.Постоянные затраты | Тыс.тенге | 10000 |  |
| 7.Нормы амортизации: |  |  |  |
| 7.а Здания | % | 3 | Равномерная |
| 7.б Оборудования | % | 40 | Ускоренная |
| 8.Ликвидационная (рыночная) стоимость |  |  |  |
| 8.а Здания | Тыс.тенге | 3500 |  |
| 8.б Оборудования | Тыс.тенге | 3000 |  |
| 8.в Земля | Тыс.тенге | 4100 |  |
| 9.КПН | % | 20 |  |
| 10.Период эксплуатации проекта | Лет |  |  |
| 11. Ставка дисконта - Е (цена капитала) | % |  |  |

Начиная с 2026-го предприятие должно выпускать новую продукцию в объеме 30тыс. партий по цене 3200 тг/парт и реализовывать ее на рынке. Темпы инфляции 4%, ежегодные темпы прироста объемов производства 2%. Доля переменных затрат от валовой выручки составит 65%,  а норма дисконта 14%.  Через шесть лет эксплуатации предполагается продажа данного бизнеса. Для реализации выбранной стратегии необходимо оценить ее эффективность.

- РАСЧЕТ ДЕНЕЖНАХ ПОТОКОВ (cash flow)

  - Расчет инвестиционного потока

Капитальные вложения первый шаг при анализе  всех затрат необходимых для реализации  проекта.

Смета единовременных затрат представлена в таблице 10.3,  при этом надо обратить внимания на два момента:

- земля не подлежит амортизации, что и показано в последней графе таблицы;

- помимо вложений в основные средства, в конце 2021 года требуются инвестиции в чистый оборотный капитал.

Таблица 10.3 -  Расчет инвестиционного потока (тыс.тенге)

| № | Объекты | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | Полежат амортизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земля | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 |
| 2 | Здания | 0 | 4500 | 5500 | 5500 | 15500 | 12710 |
| 3 | Оборорудование | 0 | 0 | 10000 | 1000 | 20000 | 0 |
| 4 | Всего основных средств | 4500 | 4500 | 15500 | 15500 | 40000 |  |
| 5 | Прирост оборотного капитала ОбК | - | - | - | 11500 | 11500 |  |
| 6 | Всего КВ | 4500 | 4500 | 15500 | 27000 | 51500 |  |

Подлежат амортизации (равномерный метод расчета): – здания:

Подлежат амортизации (ускоренный метод расчета): – оборудование:

=  12000* 0,4 = 4800 тыс.тг.

=  7200 * 0,4 = 2880 тыс.тг.

=  4320 * 0,4  = 1728 тыс.тг.

=  2592 * 0,4  =  1036,8тыс. тг.

Прирост оборотного капитала в 2019 г составит:

ОбК  =  Ц ×  ОП × α  =  3200 × 30000 × 0,12  =  11500тыс.тг

где,    ОбК  -  прирост оборотного капитала за счет закупки сырья , марериалов  и комплектуюших в конце 2019г;

ОП -  объем продаж;

Ц – цена одной партии брикетированного обогащенного угля;

α -  доля оборотного капитала от объемов продаж.

2.2  Расчет ликвидационного  и операционного  потоков

В процессе анализа необходимо оценить денежный поток, возникающий в результате ликвидации имущества, который требовался для реализации проекта. Для этого сопоставим прогнозные и балансовые оценки стоимости имущества к 2026 г. Земля не подлежит амортизации, а ее прогнозируемая ликвидационная стоимость превысит затраты на приобретение. Фирма при этом должна будет оплатить корпоративный подоходный налог.

Таблица 10.4 - Расчет ликвидационного потока (тыс.тенге)

|  | Показатели | Земля | Здания | Оборудование | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первоначальная стоимость | 4500 | 15500 | 20000 |  |
| 2 | Подлежит амортизации | 0 | 2790 | 20000 |  |
| 3 | Учетная оценка | 4500 | 12710 | 0 |  |
| 4 | Ликвидационная стоимость | 4100 | 3500 | 3000 |  |
| 5 | Прибыль от ликвидации | -400 | -9210 | 3000 |  |
| 6 | КПН ( 20% ) | -80 | -1842 | 600 |  |
| 7 | Чистая ликвидац стоимость | 4180 | 5342 | 2400 | 11922 |

Следующим шагом после оценки потребности в инвестициях является прогнозирование денежных операционных потоков, которые получат после ввода проекта в эксплуатацию (таблица 10,5).

Таблица 10.5 – Расчет операционного  денежного  потока   на  2022 - 2027 гг.

|  | Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темпы инфляции | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,21 |  |
| 2 | Цена, тг | 3200 | 3328 | 3461 | 3599 | 3743 | 3893 |  |
| 3 | Темпы роста объема продаж | 1 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 |  |
| 4 | Объем продаж , партий | 30000 | 31200 | 32448 | 33745 | 35095 | 36499 |  |
| 5 | Доход от реализации, тыс тг | 96000 | 103833 | 112302 | 121448 | 131360 | 142090 |  |
| 6 | Переменные затраты, тыс тг | 62400 | 67491 | 72996 | 78941 | 85384 | 92358 |  |
| 7 | Постоянные затраты, тыс тг | 10000 | 10200 | 10404 | 10612 | 10824 | 11040 |  |
| 8 | Амортизация зданий, тыс тг | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 2790 |
| 9 | Амортизация оборудования, тыс тг | 8000 | 4800 | 2880 | 1728 | 1036,8 | 1555 | 2000 |
| 10 | Балансовая прибыль тыс тг | 15145 | 20877 | 25575 | 29702 | 33651 | 36672 |  |
| 11 | КПН | 3029 | 4175 | 5115 | 5940 | 6730 | 7334 |  |
| 12 | Прогнозируемая прибыль т.тг | 12116 | 16702 | 20460 | 23762 | 26921 | 29338 |  |
| 13 | Расходы вне денежн. форме, тыс тг | 8455 | 5265 | 3345 | 2193 | 1501,8 | 2020 |  |
| 14 | Денежный поток от осн. деят. , тыс тг | 20571 | 21967 | 23805 | 25955 | 28422 | 31358 |  |
| 15 | Инвестиции в чистый оборотный капитал, тыс тг | -939 | -1016 | -1097 | -1189 | -1289 | -17050 |  |
| 16 | Чистая ликв. стоимость, тыс тг | - | - | - | - | - | 11922 |  |
| 17 | Общий прогнозир. недисконт. операц. поток, тыс тг | 19632 | 20951 | 22708 | 24766 | 27133 | 60330 | 175520 |

Для обобщения результатов анализа целесообразно объединить все чистые денежные потоки на оси времени

Таблица 10.6 - Консолидированный денежный поток на конец года (тыс.тенге)

| Годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистые денежные потоки | -4500 | -4500 | -15500 | - 27000 | 19632 | 20951 | 22708 | 24766 | 27133 | 60330 |  |
| Коэффициент дисконтирования Е1 = 14% | 0,877 | 0,769 | 0,674 | 0,592 | 0,519 | 0,455 | 0,399 | 0,350 | 0,307 | 0,269 |  |
| Приведен. денежный поток: А) инвестиц. CI1 | -3946 | -3460 | -10447 | -15984 | - | - | - | - | - | - | -33837 |
| Б) операц. PV1 |  |  |  |  | 11622 | 9532 | 9060 | 8668 | 8329 | 16228 | 63439 |
| Чистый диск. Доход NPV1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29602 |
| Коэффициент дисконтирования Е2 = 35% | 0,741 | 0,549 | 0,406 | 0,301 | 0,223 | 0,165 | 0,122 | 0,091 | 0,067 | 0,050 |  |
| Приведен. денежный поток: А) инвестиц. CI2 | -3334 | -2470 | -6293 | -8127 | - | - | - | - | - | - | -20224 |
| Б) операц. PV2 | - | - | - | - | 4377 | 3456 | 2770 | 2253 | 1817 | 3016 | 17689 |
| Чистый диск. Доход NPV2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2535 |
| Коэффициент дисконтирования Е3 = 31% | 0,763 | 0,582 | 0,444 | 0,399 | 0,259 | 0,197 | 0,150 | 0,115 | 0,087 | 0,067 |  |
| Приведен. денежный поток: А) инвестиц. CI | -3433 | -2619 | -6889 | -9153 | - | - | - | - | - | - | -22087 |
| Б) операц. PV | - | - | - | - | 5084 | 4127 | 3406 | 2848 | 2360 | 4042 | 21867 |
| Чистый диск. Доход NPV3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -220 |

На основе полученных  данных расчитаем показатели эффективности энергосберегающего проекта.

3 Расчет аналитических коэффициентов

1) Расчет коэффициента рентабельности инвестиций  ( учетной доходности ARR )

Этот метод имеет две характерные черты: во-первых, он не предполагает дисконтирования показателей дохода; во-вторых, доход характеризуется показателем чистого дохода PN (балансовая прибыль за минусом отчислений в бюджет). Коэффициент учетной доходности инвестиций ARR рассчитывается делением среднегодового чистого дохода PN на величину инвестиции (коэффициент берется в процентах):

Значение коэффициента учетной доходности достаточно велико, следовательно  проект является предпочтительным и его следует принять.

2) Срок окупаемости инвестиций  То – время, которое требуется, чтобы инвестиции обеспечили достаточные поступления денежных средств на возмещения инвестиционных расходов:

- на основе учетной ставки ARR:

Т0 = 3 года  <  срока эксплуатации проекта (6 лет), следовательно, проект следует принять.

- коммутативный метод, когда  прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитаем  за ряд лет, в течении которых объем инвестиций будет погашен (формула  10.5).

51500 =  12116+16702+20460+часть 4-го года

Т0 = 3 +

Вывод: срок окупаемости Т0 ≈ 3 года.

- дисконтированный срок окупаемости ( формула 10.24 )

33837 = 11622 +9532+9060+часть 4-го года

33837 = 30214 + часть 4-го года

РР  =  3+    = 3,4  или 3+ 0,4*12 = 3 года и 4 месяц

Вывод: дисконтированный срок окупаемости   PP = 3,4 года.

3) Чистый дисконтированный доход NPV – сумма приведенных дисконтированных доходов за минусом приведенных капитальных вложений. Это самый главный показатель оценки эффективности инвестиционного проекта. Если он входит в противоречие с другими показателями, то ему отдается предпочтение. Как видно из таблицы (10.6)

при Е = 14%

17689 – 20224 = -2535 тыс тг            при Е = 35%

21867 – 22087 = -220 тыс тг                 при Е = 31%

где  CFt – ожидаемое сальдо денежных средств (приток - отток) за период t;

Т– общий период реализации проекта;

t – соответствующий год инвестиционного периода;

Е – цена капитала проекта.

Если NPV  >  0, то проект эффективен и его следует принять.

Если NPV  <  0, проект неэффективен и его следует отклонить.

При NPV = 0 целесообразно эффективность ИП определять по другим критериям, проводя дополнительные исследования.

Расчет данного показателя говорит о том, что проект следует принять.

4) Индекс доходности PI –представляет собой отношение приведенных доходов к приведенным затратам и рассчитывается по формуле:

где CIFt – ожидаемый приток денежных средств, или доход;

COFt – ожидаемый отток денежных средств, или затраты;

Очевидно, что если: PI  > 1, то проект следует принять;

PI < 1, то проект следует отвергнуть;

PI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный.

Расчет данного показателя говорит о том, что проект следует принять.

. 5) Терминальная стоимость TV  - приводит через сложный процент все денежные притоки на конец периода.

=  19632*1,1410-5 + 20951*1,1210-6 + 22708*1.1210-7 +   24766*1.1210-8 + 27133*1.1210-9 + 60330*1.1210-10 = 229706 тыс. тг.

TV можно расчитать через  PV:

TV = PV* (1 + E)T =  63439 * (1 + 0.14)10 = 63439*3.7 = 234724 тыс. тг.

6) Внутренняя норма доходности IRR. Под внутренней нормой рентабельности инвестиций понимают значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю. Другими словами - это ставка дисконтирования, при которой суммарная приведенная стоимость доходов от осуществляемых инвестиций равна стоимости этих инвестиций

IRR  =  Е,  при  котором  NPV =  f(Е) = 0  или  PV = СI

IRR можно рассчитать аналитическим методом, путем перебора вариантов или графически. На практике обычно используют последний, так как он прост для восприятия. Для этого вычисляют NPV при различных ставках дисконта. Значение Е, при котором график пересечет ось абсцисс, соответствует условию EIRR.

Рисунок 10/3 – Графический расчет внутренней нормы доходности IRR

Проект эффективен, если выполняется условие - EIRR  ≥ E. Из графика видим, что значение EIRR  = 31%  > 12% - проект эффективен, его следует принять.

Экономический смысл данного показателя заключается в том, что предприятие может принимать любые инвестиционные решения, уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя средневзвешенной цены капитала (ставки дисконта).

7) Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR – ставка дисконта, которая уравнивает текущую стоимость оттока и терминальную стоимость.

Этот показатель учитывает неравномерность притоков и оттоков денежных средств.

= 1,21 – 1 = 0,21 или 21%

Таким образом, чтобы терминальная стоимости проекта была равна стоимости приведенных затрат на его реализацию, денежные потоки необходимо дисконтировать по ставке 27%.

8) Чистая терминальная стоимость NTV. Критерий NPV основан на приведении будущего денежного потока к началу действия проекта, т.е. он базируется на операции дисконтирования. Однако, можно использовать обратную, но родственную операцию – наращение (компаундинг). В данном случае элементы денежного потока приводят к моменту окончания проекта. Поэтому формула для расчета чистой терминальной стоимости NTV имеет следующий вид:

=  NPV * (1 + E)T =   =

=  229706 – 33837*(1 + 0,14)10  = 229706 – 125361 = 104345 тыс.тг.

где,          -  доход от проекта на шаге t расчетного периода;

CI  -  инвестиции (капиталовложения) в данный проект;

T   – продолжительность расчетного периода.

Проверка:

Таблица 10.7

| Годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистые денежные потоки | -4500 | -4500 | -15550 | -27000 | 19632 | 20951 | 22708 | 24766 | 27133 | 60330 |  |
| (1+E)t | 3,25 | 2,85 | 2,502 | 2,19 | 1,92 | 1,68 | 1.48 | 1.29 | 1.14 | 1 |  |
| NTV | -14625 | -12825 | -38781 | -59130 | 37693 | 35197 | 33607 | 31948 | 30931 | 60330 | 103369 |

Условия принятия проекта по NTV аналогичны критерию NPV:

Если NTV  >  0, то проект эффективен и его следует принять;

Если NTV  <  0, проект убыточный для инвестора и его следует отклонить;

При NTV  = 0 проект ни прибыльный, ни убыточный.

Расчет данного показателя говорит о том, что проект следует принять.

4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

На основании проведенных расчетов были получены следующие результаты:

Таблица 10.8

| № | Показатели | ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итог капитальные вложения КВ | тыс. тг | 51500 |
| 2 | Итог операционного недисконтированного потока PN | тыс. тг | 175520 |
| 3 | Норма дисконта E | % | 14 |
| 4 | Приведенные капитальные вложения CI | тыс. тг | 33837 |
| 5 | Приведенный дисконтированный доход PV | тыс. тг | 63439 |
| 6 | Чистый дисконтированный доход NPV | тыс. тг | 29602 |
| 7 | Индекс доходности PI | тыс. тг | 1,87 |
| 8 | Дисконтированный срок окупаемости РР | лет | 3,4 |
| 9 | Коммутативный срок окупаемости To | лет | 3 |
| 10 | Внутренняя норма доходности IRR | % | 39 |
| 11 | Модиф/.внутр. норма доходности MIRR | % | 21 |
| 12 | Чистая терминальная стоимость NTV | тыс. тг | 104345 |

Вывод:  из результатов расчета следует - энергосберегающий проект следует принять.

5. ПРОНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ФИРМЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ГОРДОНА

Предположим что через 6 лет эксплуатационного периода предприятие не будет продано или перепрофелироано, а будет продолжать стабильно работать. Расчитаем перспективу его развитя в постпрогнозный период используя модель Гордона

ЦФ=GF(t+1)E-g

где,    ЦФ – стоимость предприятия в постпрогнозируемый период;

GF(t+1)  -  операционный денежный поток в постпрогнозируемый период. т. е на 6 год эксплуатации проекта (или 10-й год с начала инвестирования);

Е – ставка дисконтирования;

g – долгосрочные темпы роста денежного потока с учетов инфляции в 5%  и  физического прироста объемов производства в 2% составят:

g = (1.02  · 1.04) – 1 = 0.061

Из таблицы 10.5 видно, что среднегодовыфе темпы роста операционного потока составляют  k =  1,09%,  поэтому произведем расчет с привязкой к 9 – му году:

GF(t+1)   =  GF11 =  D9 * ( 1 + k )2  =  27133*1,18 = 32016

ЦФ=GF(t+1)E-g=320160,14-0,061=405 265 тыс. тг

Получившаяся таким образом стоимость предприятия в постпрогнозиуемом периоде приводит к текущим стоимостным показателям по той же ставке дисконта  применяемым при  дисконтировании денежных потоков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Гранецкий В.Н. Инвестиционный менеджмент / УМКД – Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2016 – 32с.

2  Гранецкий В.Н. Организация, планирование и управление предприятием: Учебное пособие, ВКГТУ – Усть-Каменогорск,  2004. - 116 с

3. Ильин.А.И. Планирование на предприятии: Учебное пособие. В 2 ч. Стратегическое планирование. — Ми.: 000 «Новое знание» 2000. - 312 с

4. Максимова В.Ф. Инвестиции  / УМКД – М.: Изд. центр EOАИ, 2008 – 182 с.