###### #

Что такое управление проектом? Разверните это понятие более подробно.

###### #

Что такое программа? Разверните это понятие более подробно.

###### #

Что означает понятие «портфель проектов»?

###### #

Что включает в себя определение каждого этапа проекта?

###### #

Классификация организационных структур проекта. Дайте краткое пояснение.

###### #

В чем отличия вертикальной, горизонтальной и матричной структуры управления проектом?

###### #

Перечислите основные типы матричных структур.

###### #

Что такое девелопмент? Разверните это понятие

###### #

Назовите субъекты управления проектом и дайте им краткую характеристику.

###### #

Назовите объекты управления проектом и дайте им краткую характеристику.

###### #

Что такое команда проекта? Что понимается под формированием команды проекта?

###### #

Куратор программы и руководитель проекта. Какие функции включены в компетенцию каждого из них.

###### #

Что такое менеджмент качества? Разверните это понятие.

###### #

Участники инвестиционного проекта.

###### #

Инвестиционный климат и краткая характеристика его составляющих.

###### #

Сетевая модель и линейный график, дайте краткую им характеристику.

###### #

Факторы, влияющие на процесс инвестирования проектов.

###### #

Что является объектом девелоперской деятельности? Кто такой девелопер?

###### #

Перечислите основные направления экспертизы проекта.

###### #

Перечислите вероятные причины неудовлетворительного исполнения проектов?

###### #

Перечислите виды девелоперской деятельности.

###### #

Какие характеристики выделяют особенности проекта?

###### #

Чем проектная деятельность отличается от операционной деятельности?

###### #

Что представляет собой сетевая модель?

###### #

Как осуществляется подготовка отчетности о ходе выполнения проекта?

###### #

Назовите признаки корпоративных информационных систем управления проектами?

###### #

Виды проектов и их классификация.

###### #

Инвестиционный проект и его особенность.

###### #

Назовите правила построения сетевой модели. Опишите алгоритм проведения нумерации?