#

Сформировать денежный поток по инвестиционному проекту.

Показатель

Выручка от реализации 1 год 0 млн. тенге, 2 год 100 млн. тенге, 3 год 105 млн. тенге.

Текущие затраты (без амортизации) 1 год 0 млн. тенге,  2 год минус 30 млн. тенге, 3 год минус 40 млн. тенге.

Налоги 1 год 0 млн. тенге, 2 год минус 10 млн. тенге , 3 год минус 7,5 млн. тенге.

Инвестиционный затраты 100 млн. тенге.

#

Расчет срока окупаемости инвестиций (без использования текущей приведенной стоимости)

Предприятие имеет возможность осуществления двух инвестиционных проектов, каждый из которых требует инвестиций в сумме 10000 тысяч тенге. Определить срок окупаемости инвестиций и коэффициент прибыльности проекта ,если:

- По инвестиционному проекту «1» ежегодная прибыль составляет 1500 тысяч тенге;

- В инвестиционном проекте «2» прибыль рассчитана в первый год в сумме 1260 тысяч тенге, второй год 1710 тысяч тенге, третий год 1825 тысяч тенге, четвертый год 1905 тысяч тенге.

#

Для освоения предприятию потребуется инвестиций в размере 21000 тысяч тенге. Окупить средства, выделенные за счет собственных фондов или полученные в банке как кредит, предприятие хотело бы не позднее, через пять лет, при условии, что поступления денежных доходов (прибыли) от реализации продукции по годам составят: 1-ый год 3210 тыс. тенге, 2-ой год 4520 тыс. тенге, 3- ий год 6500 тысяч тенге, 4- ый год 7800 тысяч тенге, 5- ый год – 9300 тысяч тенге, средний процент по банковским кредитам равен 10 процентов. Рассчитать срок окупаемости  и чистую приведенную (текущую) стоимость.

#

Формирование дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом.

Денежные потоки распределены следующим образом: 0 год минус 200 млн. тенге, 1 год 10 млн. тенге, 2 год 30 млн. тенге, 3 год 32 млн. тенге, 4 год 40 млн. тенге, 5 год 40 млн. тенге, 6 год 40 млн. тенге, 7 год 54 млн. тенге, 8 год 26 млн. тенге, 9 год 50 млн. тенге.

Рассчитать чистую приведенную (текущую) стоимость этого проекта путем формирования дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом, если ставка дисконтирования равна 13 процентам.

#

Определение внутренней нормы доходности. Рассчитать внутреннюю норму доходности для оценки эффективности инвестиционного проекта и запас прочности к снижению рентабельности инвестиций, если известны следующие данные:

Инвестиции 7000 тысяч тенге, прибыль от реализации инвестиционного проекта: первый год 1500 тысяч тенге, второй год 1680 тенге, третий год 1800 тысяч тенге, четвертый год 2300 тысяч тенге, пятый год 3100 тысяч тенге. Норма дисконта 10%.

#

Предприятие имеет возможность инвестировать:

а) до 60000 тысяч тенге;

б) до 80000 тысяч тенге. Ставка дисконтирования при этом составляет 10 процентов.

Составить оптимальный инвестиционный портфель из независимых проектов, если критерием эффективности проекта является чистая текущая приведенная стоимость.

Проект А. Первоначальные инвестиции 30000 тыс. тенге. 1 год 6000 тыс. тенге, 2 год 11000 тыс. тенге, 3 год 13000тыс. тенге, 4 год 12000 тыс. тенге.

Проект В. Первоначальные инвестиции 20000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 8000 тыс. тенге, 3 год 12000тыс. тенге, 4 год  5000 тыс. тенге.

Проект С. Первоначальные инвестиции 40000 тыс. тенге. 1 год 12000 тыс. тенге, 2 год 15000 тыс. тенге, 3 год 15000тыс. тенге, 4 год 15000 тыс. тенге.

Проект Д. Первоначальные инвестиции 15000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 5000 тыс. тенге, 3 год 6000тыс. тенге, 4 год 6000 тыс. тенге.

#

Сформировать денежный поток по инвестиционному проекту.

Показатель

Выручка от реализации 1 год 0 млн. тенге, 2 год 100 млн. тенге, 3 год 105 млн. тенге.

Текущие затраты (без амортизации) 1 год 0 млн. тенге,  2 год минус 30 млн. тенге, 3 год минус 40 млн. тенге.

Налоги 1 год 0 млн. тенге, 2 год минус 10 млн. тенге , 3 год минус 7,5 млн. тенге.

Инвестиционный затраты 100 млн. тенге.

#

Расчет срока окупаемости инвестиций (без использования текущей приведенной стоимости)

Предприятие имеет возможность осуществления двух инвестиционных проектов, каждый из которых требует инвестиций в сумме 10000 тысяч тенге. Определить срок окупаемости инвестиций и коэффициент прибыльности проекта ,если:

- По инвестиционному проекту «1» ежегодная прибыль составляет 1500 тысяч тенге;

- В инвестиционном проекте «2» прибыль рассчитана в первый год в сумме 1260 тысяч тенге, второй год 1710 тысяч тенге, третий год 1825 тысяч тенге, четвертый год 1905 тысяч тенге.

#

Для освоения предприятию потребуется инвестиций в размере 21000 тысяч тенге. Окупить средства, выделенные за счет собственных фондов или полученные в банке как кредит, предприятие хотело бы не позднее, через пять лет, при условии, что поступления денежных доходов (прибыли) от реализации продукции по годам составят: 1-ый год 3210 тыс. тенге, 2-ой год 4520 тыс. тенге, 3- ий год 6500 тысяч тенге, 4- ый год 7800 тысяч тенге, 5- ый год – 9300 тысяч тенге, средний процент по банковским кредитам равен 10 процентов. Рассчитать срок окупаемости  и чистую приведенную (текущую) стоимость.

#

Формирование дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом.

Денежные потоки распределены следующим образом: 0 год минус 200 млн. тенге, 1 год 10 млн. тенге, 2 год 30 млн. тенге, 3 год 32 млн. тенге, 4 год 40 млн. тенге, 5 год 40 млн. тенге, 6 год 40 млн. тенге, 7 год 54 млн. тенге, 8 год 26 млн. тенге, 9 год 50 млн. тенге.

Рассчитать чистую приведенную (текущую) стоимость этого проекта путем формирования дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом, если ставка дисконтирования равна 13 процентам.

#

Определение внутренней нормы доходности. Рассчитать внутреннюю норму доходности для оценки эффективности инвестиционного проекта и запас прочности к снижению рентабельности инвестиций, если известны следующие данные:

Инвестиции 7000 тысяч тенге, прибыль от реализации инвестиционного проекта: первый год 1500 тысяч тенге, второй год 1680 тенге, третий год 1800 тысяч тенге, четвертый год 2300 тысяч тенге, пятый год 3100 тысяч тенге. Норма дисконта 10%.

#

Предприятие имеет возможность инвестировать:

а) до 60000 тысяч тенге;

б) до 80000 тысяч тенге. Ставка дисконтирования при этом составляет 10 процентов.

Составить оптимальный инвестиционный портфель из независимых проектов, если критерием эффективности проекта является чистая текущая приведенная стоимость.

Проект А. Первоначальные инвестиции 30000 тыс. тенге. 1 год 6000 тыс. тенге, 2 год 11000 тыс. тенге, 3 год 13000тыс. тенге, 4 год 12000 тыс. тенге.

Проект В. Первоначальные инвестиции 20000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 8000 тыс. тенге, 3 год 12000тыс. тенге, 4 год  5000 тыс. тенге.

Проект С. Первоначальные инвестиции 40000 тыс. тенге. 1 год 12000 тыс. тенге, 2 год 15000 тыс. тенге, 3 год 15000тыс. тенге, 4 год 15000 тыс. тенге.

Проект Д. Первоначальные инвестиции 15000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 5000 тыс. тенге, 3 год 6000тыс. тенге, 4 год 6000 тыс. тенге.

#

Сформировать денежный поток по инвестиционному проекту.

Показатель

Выручка от реализации 1 год 0 млн. тенге, 2 год 100 млн. тенге, 3 год 105 млн. тенге.

Текущие затраты (без амортизации) 1 год 0 млн. тенге,  2 год минус 30 млн. тенге, 3 год минус 40 млн. тенге.

Налоги 1 год 0 млн. тенге, 2 год минус 10 млн. тенге , 3 год минус 7,5 млн. тенге.

Инвестиционный затраты 100 млн. тенге.

#

Расчет срока окупаемости инвестиций (без использования текущей приведенной стоимости)

Предприятие имеет возможность осуществления двух инвестиционных проектов, каждый из которых требует инвестиций в сумме 10000 тысяч тенге. Определить срок окупаемости инвестиций и коэффициент прибыльности проекта ,если:

- По инвестиционному проекту «1» ежегодная прибыль составляет 1500 тысяч тенге;

- В инвестиционном проекте «2» прибыль рассчитана в первый год в сумме 1260 тысяч тенге, второй год 1710 тысяч тенге, третий год 1825 тысяч тенге, четвертый год 1905 тысяч тенге.

#

Для освоения предприятию потребуется инвестиций в размере 21000 тысяч тенге. Окупить средства, выделенные за счет собственных фондов или полученные в банке как кредит, предприятие хотело бы не позднее, через пять лет, при условии, что поступления денежных доходов (прибыли) от реализации продукции по годам составят: 1-ый год 3210 тыс. тенге, 2-ой год 4520 тыс. тенге, 3- ий год 6500 тысяч тенге, 4- ый год 7800 тысяч тенге, 5- ый год – 9300 тысяч тенге, средний процент по банковским кредитам равен 10 процентов. Рассчитать срок окупаемости  и чистую приведенную (текущую) стоимость.

#

Формирование дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом.

Денежные потоки распределены следующим образом: 0 год минус 200 млн. тенге, 1 год 10 млн. тенге, 2 год 30 млн. тенге, 3 год 32 млн. тенге, 4 год 40 млн. тенге, 5 год 40 млн. тенге, 6 год 40 млн. тенге, 7 год 54 млн. тенге, 8 год 26 млн. тенге, 9 год 50 млн. тенге.

Рассчитать чистую приведенную (текущую) стоимость этого проекта путем формирования дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом, если ставка дисконтирования равна 13 процентам.

#

Определение внутренней нормы доходности. Рассчитать внутреннюю норму доходности для оценки эффективности инвестиционного проекта и запас прочности к снижению рентабельности инвестиций, если известны следующие данные:

Инвестиции 7000 тысяч тенге, прибыль от реализации инвестиционного проекта: первый год 1500 тысяч тенге, второй год 1680 тенге, третий год 1800 тысяч тенге, четвертый год 2300 тысяч тенге, пятый год 3100 тысяч тенге. Норма дисконта 10%.

#

Предприятие имеет возможность инвестировать:

а) до 60000 тысяч тенге;

б) до 80000 тысяч тенге. Ставка дисконтирования при этом составляет 10 процентов.

Составить оптимальный инвестиционный портфель из независимых проектов, если критерием эффективности проекта является чистая текущая приведенная стоимость.

Проект А. Первоначальные инвестиции 30000 тыс. тенге. 1 год 6000 тыс. тенге, 2 год 11000 тыс. тенге, 3 год 13000тыс. тенге, 4 год 12000 тыс. тенге.

Проект В. Первоначальные инвестиции 20000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 8000 тыс. тенге, 3 год 12000тыс. тенге, 4 год  5000 тыс. тенге.

Проект С. Первоначальные инвестиции 40000 тыс. тенге. 1 год 12000 тыс. тенге, 2 год 15000 тыс. тенге, 3 год 15000тыс. тенге, 4 год 15000 тыс. тенге.

Проект Д. Первоначальные инвестиции 15000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 5000 тыс. тенге, 3 год 6000тыс. тенге, 4 год 6000 тыс. тенге.

#

Сформировать денежный поток по инвестиционному проекту.

Показатель

Выручка от реализации 1 год 0 млн. тенге, 2 год 100 млн. тенге, 3 год 105 млн. тенге.

Текущие затраты (без амортизации) 1 год 0 млн. тенге,  2 год минус 30 млн. тенге, 3 год минус 40 млн. тенге.

Налоги 1 год 0 млн. тенге, 2 год минус 10 млн. тенге , 3 год минус 7,5 млн. тенге.

Инвестиционный затраты 100 млн. тенге.

#

Расчет срока окупаемости инвестиций (без использования текущей приведенной стоимости)

Предприятие имеет возможность осуществления двух инвестиционных проектов, каждый из которых требует инвестиций в сумме 10000 тысяч тенге. Определить срок окупаемости инвестиций и коэффициент прибыльности проекта ,если:

- По инвестиционному проекту «1» ежегодная прибыль составляет 1500 тысяч тенге;

- В инвестиционном проекте «2» прибыль рассчитана в первый год в сумме 1260 тысяч тенге, второй год 1710 тысяч тенге, третий год 1825 тысяч тенге, четвертый год 1905 тысяч тенге.

#

Для освоения предприятию потребуется инвестиций в размере 21000 тысяч тенге. Окупить средства, выделенные за счет собственных фондов или полученные в банке как кредит, предприятие хотело бы не позднее, через пять лет, при условии, что поступления денежных доходов (прибыли) от реализации продукции по годам составят: 1-ый год 3210 тыс. тенге, 2-ой год 4520 тыс. тенге, 3- ий год 6500 тысяч тенге, 4- ый год 7800 тысяч тенге, 5- ый год – 9300 тысяч тенге, средний процент по банковским кредитам равен 10 процентов. Рассчитать срок окупаемости  и чистую приведенную (текущую) стоимость.

#

Формирование дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом.

Денежные потоки распределены следующим образом: 0 год минус 200 млн. тенге, 1 год 10 млн. тенге, 2 год 30 млн. тенге, 3 год 32 млн. тенге, 4 год 40 млн. тенге, 5 год 40 млн. тенге, 6 год 40 млн. тенге, 7 год 54 млн. тенге, 8 год 26 млн. тенге, 9 год 50 млн. тенге.

Рассчитать чистую приведенную (текущую) стоимость этого проекта путем формирования дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом, если ставка дисконтирования равна 13 процентам.

#

Определение внутренней нормы доходности. Рассчитать внутреннюю норму доходности для оценки эффективности инвестиционного проекта и запас прочности к снижению рентабельности инвестиций, если известны следующие данные:

Инвестиции 7000 тысяч тенге, прибыль от реализации инвестиционного проекта: первый год 1500 тысяч тенге, второй год 1680 тенге, третий год 1800 тысяч тенге, четвертый год 2300 тысяч тенге, пятый год 3100 тысяч тенге. Норма дисконта 10%.

#

Предприятие имеет возможность инвестировать:

а) до 60000 тысяч тенге;

б) до 80000 тысяч тенге. Ставка дисконтирования при этом составляет 10 процентов.

Составить оптимальный инвестиционный портфель из независимых проектов, если критерием эффективности проекта является чистая текущая приведенная стоимость.

Проект А. Первоначальные инвестиции 30000 тыс. тенге. 1 год 6000 тыс. тенге, 2 год 11000 тыс. тенге, 3 год 13000тыс. тенге, 4 год 12000 тыс. тенге.

Проект В. Первоначальные инвестиции 20000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 8000 тыс. тенге, 3 год 12000тыс. тенге, 4 год  5000 тыс. тенге.

Проект С. Первоначальные инвестиции 40000 тыс. тенге. 1 год 12000 тыс. тенге, 2 год 15000 тыс. тенге, 3 год 15000тыс. тенге, 4 год 15000 тыс. тенге.

Проект Д. Первоначальные инвестиции 15000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 5000 тыс. тенге, 3 год 6000тыс. тенге, 4 год 6000 тыс. тенге.

#

Сформировать денежный поток по инвестиционному проекту.

Показатель

Выручка от реализации 1 год 0 млн. тенге, 2 год 100 млн. тенге, 3 год 105 млн. тенге.

Текущие затраты (без амортизации) 1 год 0 млн. тенге,  2 год минус 30 млн. тенге, 3 год минус 40 млн. тенге.

Налоги 1 год 0 млн. тенге, 2 год минус 10 млн. тенге , 3 год минус 7,5 млн. тенге.

Инвестиционный затраты 100 млн. тенге.

#

Расчет срока окупаемости инвестиций (без использования текущей приведенной стоимости)

Предприятие имеет возможность осуществления двух инвестиционных проектов, каждый из которых требует инвестиций в сумме 10000 тысяч тенге. Определить срок окупаемости инвестиций и коэффициент прибыльности проекта ,если:

- По инвестиционному проекту «1» ежегодная прибыль составляет 1500 тысяч тенге;

- В инвестиционном проекте «2» прибыль рассчитана в первый год в сумме 1260 тысяч тенге, второй год 1710 тысяч тенге, третий год 1825 тысяч тенге, четвертый год 1905 тысяч тенге.

#

Для освоения предприятию потребуется инвестиций в размере 21000 тысяч тенге. Окупить средства, выделенные за счет собственных фондов или полученные в банке как кредит, предприятие хотело бы не позднее, через пять лет, при условии, что поступления денежных доходов (прибыли) от реализации продукции по годам составят: 1-ый год 3210 тыс. тенге, 2-ой год 4520 тыс. тенге, 3- ий год 6500 тысяч тенге, 4- ый год 7800 тысяч тенге, 5- ый год – 9300 тысяч тенге, средний процент по банковским кредитам равен 10 процентов. Рассчитать срок окупаемости  и чистую приведенную (текущую) стоимость.

#

Формирование дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом.

Денежные потоки распределены следующим образом: 0 год минус 200 млн. тенге, 1 год 10 млн. тенге, 2 год 30 млн. тенге, 3 год 32 млн. тенге, 4 год 40 млн. тенге, 5 год 40 млн. тенге, 6 год 40 млн. тенге, 7 год 54 млн. тенге, 8 год 26 млн. тенге, 9 год 50 млн. тенге.

Рассчитать чистую приведенную (текущую) стоимость этого проекта путем формирования дисконтированного денежного потока накопленным (кумулятивным) итогом, если ставка дисконтирования равна 13 процентам.

#

Определение внутренней нормы доходности. Рассчитать внутреннюю норму доходности для оценки эффективности инвестиционного проекта и запас прочности к снижению рентабельности инвестиций, если известны следующие данные:

Инвестиции 7000 тысяч тенге, прибыль от реализации инвестиционного проекта: первый год 1500 тысяч тенге, второй год 1680 тенге, третий год 1800 тысяч тенге, четвертый год 2300 тысяч тенге, пятый год 3100 тысяч тенге. Норма дисконта 10%.

#

Предприятие имеет возможность инвестировать:

а) до 60000 тысяч тенге;

б) до 80000 тысяч тенге. Ставка дисконтирования при этом составляет 10 процентов.

Составить оптимальный инвестиционный портфель из независимых проектов, если критерием эффективности проекта является чистая текущая приведенная стоимость.

Проект А. Первоначальные инвестиции 30000 тыс. тенге. 1 год 6000 тыс. тенге, 2 год 11000 тыс. тенге, 3 год 13000тыс. тенге, 4 год 12000 тыс. тенге.

Проект В. Первоначальные инвестиции 20000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 8000 тыс. тенге, 3 год 12000тыс. тенге, 4 год  5000 тыс. тенге.

Проект С. Первоначальные инвестиции 40000 тыс. тенге. 1 год 12000 тыс. тенге, 2 год 15000 тыс. тенге, 3 год 15000тыс. тенге, 4 год 15000 тыс. тенге.

Проект Д. Первоначальные инвестиции 15000 тыс. тенге. 1 год 4000 тыс. тенге, 2 год 5000 тыс. тенге, 3 год 6000тыс. тенге, 4 год 6000 тыс. тенге.