| Основы проектирования, изготовления и монтажа МК Процесс создания МК обычно состоит из 3-х этапов – проектирование, изготовление и монтаж. Каждый этап выполняет специализированная организация. Согласованность этапов определяет качество и стоимость объекта. 7.1 Проектирование Выполняется в соответствии с заданием, которое составляется заказчиком, может включать одну или две стадии. 7.2. Изготовление Основным документом для заводского изготовления МК являются чертежи КМД и описание технологии изготовления для всех отправочных марок – конструктивный элемент (или его часть), удовлетворяющий условиям перевозки и полностью изготовляемый на ЗМК. Деталировочный чертеж включает: - графическое изображение отправочных марок, со всеми размерами и указаниями по изготовлению деталей, сборки и сварки отправочных элементов; - спецификацию деталей для каждого элемента с указанием марки стали; - таблицу отправочных элементов и заводских сварных швов; - примечания по изготовлению. К массе всех деталей добавляется вес наплавленного металла заводских швов, который равен 1.01.5 % от общего веса деталей. В примечаниях указывается толщины швов, диаметры отверстий, размеры обрезов, типы электродов, способы сварки и др. Монтажные схемы составляются для каждой группы МК отдельно. На них указываются все размеры и отметки, необходимые для установки и выверки конструкций. Отправочные элементы обозначаются марками, соответствующими маркам деталировочных чертежей. Процесс изготовления каждой партии марок на заводе начинается с разработки технологической карты на изготовление, и состоит из ряда операций, выполняемыи в указанной последовательности: подготовка проката, изготовление (обработка) отдельных деталей, сборка и их сварка, фрезеровка торцов, сверление отверстий, контрольная или общая сборка и т.п. Готовые изделия проходят контроль ОТК и поступают в цех маляро-погрузки, где грунтуют, маркируют и отгружают на монтаж. Наибольшая трудоемкость операций: обработка – 25 %, сборка – 30 % и сварка – 30 %. Производственные требования к конструктивной форме: - обеспечение прогрессивных способов изготовления; - увеличение объёма серийных конструктивных элементов, типовых схем, узлов и типоразмеров для поточного производства; - максимально заменять ручную сварку и резку машинной; - уменьшение сварных стыковых соединений; - удовлетворять условиям перевозки, возможностям грузоподъёмных механизмов при изготовлении и монтаже. 7.3 Монтаж Технология монтажа МК обычно разрабатывается в проектах производства работ (ППР), выполняемых отделами монтажных организаций. Работы по монтажу складываются из ряда процессов, последовательно выполняемых в три этапа на строительной площадке. Первый этап – разгрузка, приемка, сортировка, укрупнительная сборка и подготовка элементов к установке. Работы выполняются на центральных и приобъектных складах. При крупноблочном монтаже, укрупнительная сборка выполняется вблизи места подъёма. Второй этап – установка элементов в проектное положение, их выверка, временное закрепление и установка связей. Третий этап – полное закрепление монтажных соединений элементов, освобождение конструкции от вспомогательных устройств и монтаж ограждающих конструкций. Основные требования монтажа: - минимальное число монтажных и отправочных элементов; - сокращение числа подъёмов; - упрощение монтажных узлов; - обеспечение простоты заводки и крепления элементов к ранее установленным частям сооружения; - уменьшение объёмов работ по пригонке на монтаже. Эти требования учитываются при проектировании (ППР) путем согласования до начала изготовления МК на заводе – изготовителе. | ÌK æèíàKòàó, äàéûíäàó æaíå æîáàëàó íåãiçäåði ÌK øûfàðó ïðîöåñi 3 ýòàïòàí òuðàäû –æîáàëàó, äàéûíäàó æaíå æèíàºòàó. Aðáið ýòàïòû ìàìàíäàíäûðûëfàí uéûìäàð îðûíäàéäû. Ýòàïòàðìåí êåëiñó îáúåêòi ñàïàñû ìåí áàfàñûí àíûºòàéäû. 7.1 Æîáàëàó Òàïñûðûñ áåðóøi ºuðàñòûðfàí òàïñûðìàfà ñaéêåñ îðûíäàëàäû. Îë 1 íåìåñå 2 êåçåníåí òuðóû ìyìêií. 7.2 Äàéûíäàó ÌK çàóûòòà äàéûíäàó yøií íåãiçãi ºuæàò –ÊÌÄ ñûçáàëàðû æaíå áàðëûº æiáåðiëåòií ìàðêàëàð yøií òàñûìàëäàó øàðòûí ºàíàfàòòàíäûðàòûí æaíå òîëûfûìåí ÇÌK-äà æàñàëfàí ºuðûëûìäûº ýëåìåíòòin (íåìåñå îíûn áoëiãiíin) æàñàëó òåõíîëîãèÿñûíûn ñèïàòòàìàñû. Áoëøåêòiê ñûçáàfà ìûíàëàð êiðåäi: -áàðëûº oëøåìäåði æaíå äåòàëüäàðäûn æàñàëóû, æiáåðiëåòií ýëåìåíòòåðäin ºuðàëóû ìåн ïiñiðiëói áîéûíøà íuñºàóëàðû áàð áîñàòó òànáàëàðûíûn ãðàôèêàëûº áåéíåñi; -aðáið ýëåìåíò yøií áîëàòòûn áåëãiñi êoðñåòiëãåí áoëøåêòåð ñèïàòòàìàñû; -æiáåðiëåòií ýëåìåíòòåð ìåí çàóûòòûº ïiñiðó òiãiñòåðiíin êåñòåñi; -äàéûíäàó áîéûíøà åñêåðòóëåð; Бàðëûº äåòàëüäàð ìàññàñûíà çàóûòòûº òiãiñòin æàëïû ñàëìàfûíûn 1,0-1,5% -ií ºuðàéòûí áàëºûòûëûï æàfûëfàí ìåòàëë ñàëìàfû ºîñûëàäû. Åñêåðòóëåðäå òiãiñ ºàëûnäûºòàðû, òеñiêòåðäin äèàìåòðëåði, ñûðûºøà oëøåìäåði, ýëåêòðîä òyðëåði, ïiñiðó òyðëåði жaне ò.á. êoðñåòiëåäi. Æèíàºòàó ñuëáàñû ÌK aðáið òîïòàðû yøií æåêå ºuðàñòûðûëàäû. Îëàðfà ºuðàëûìäàðäû îðíàëàñòûðó æaíå òåêñåðó yøií ºàæåòòi áàðëûº oëøåìäåði ìåí áåëãiëåði êoðñåòiëåäi. Æiáåðiëåòií ýëåìåíòòåð áoëøåêòiê ñûçáà òànáàñûíà ñaéêåñ òànáàëàðìåí áåëãiëåíåäi. Çàóûòòà òànáàëàðäûn að ïàðòèÿñûíûn æàñàëó ïðîöåсñi äàéûíäàóäûn òåõíîëîãèÿëûº êàðòàñûí æàñàóìåí áàñòàëàäû æaíå ïðîêàòòû äàéûíäàó, æåêå äåòàëüäàðäû æàñàó (onäåó), ºuðàó æaíå îëàðäû ïiñiðó, áyéiðëåðií æîíó, òåñiêòåðäin áuðfûëàíóû, áàºûëàó æaíå æàëïû ºuðàó ñèÿºòû êoðñåòiëãåí ðåòïåí îðûíäàëàòûí aðåêåòòåð ºàòàðûíàí òuðàäû. Äàéûí áuéûìäàð ÎÒÊ áàºûëàóûíàí oòiï, áîÿóøû, æiêòåóøi öåõºà áàðàäû. Îíäà îëàðäû òànáàëàéäû, àëfàøºû áîÿóäàí oòêiçåäi äå, æèíàºòàófà æiáåðåäi. Áuë îïåðàöèÿíûn æîfàðfû ånáåê ñыйûìäûëûfû: onäåó-25 %, æèíàó -30 % æaíå ïiñiðó -30 %. Kuðûëûìäûº ïiøiíãå ºîéûëàòûí oíäiðiñòiê òàëàïòàð: -äàéûíäàóäûn ïðîãðåññèâòiê aäiñií ºàìòàìàñûç åòó; -ñåðèÿëûº ºuðûëûìäûº ýëåìåíòòåðäin, òèïòiê ñuëáàëàðäûn, yçäiêñiç oíäiðiñ yøií òîðàïòàðäûn æaíå òèïòi oëøåìäåðäin êoëåìiíin uëfàþû; -ºîë ïiñiðó ìåí ìàøèíàëûº êåñóäi ìàêñèìàëäû àóûñòûðó; -ïiñiðiï òyéiñòiðiëãåí ºîñûëûñòàðäû àçàéòó; -òàñûìàëäàó øàðòòàðûí, æyê êoòåðãiø ìåõàíèçìäåð ìyìêiíäiêòåðií ºàíàfàòòàíäûðó. 7.3 Æèíàºòàó ÌK æèíàºòàó òåõíîëîãèÿñû íåãiçiíäå æèíàºòàó ìåêåìåñiíin áoëiìi îðûíäàéòûí æuìûñ oíäiðiñiнin æîáàëàðûíäà (ЖOЖ) îðûíäàëàäû. Æèíàºòàó æuìûñòàðû ºuðûëûñ àëànäàðûíäà 3 êåçånäå ðåò-ðåòiìåí îðûíäàëàòûí ïðîöåñòåð ºàòàðûíàí òuðàäû. Áiðiíøi ýòàï- æyêòi òyñiðó, ºàáûëäàó, ñîðòòàó, yëêåéòiëãåí ºuðàó, ýëåìåíòòåðäi îðíàëàñòûðófà äàéûíäàó. Æuìûñòàð îðòàëûº æaíå îáúåêò ìànûíäàfû ºîéìàëàðäà îðûíäàëàäû. Iði áëîêòû æèíàºòàó êåçiíäå yëêåéòiëãåí ºuðàó êoòåðó îðíûíà æàºûí îðûíäàëàäû. Åêiíøi ýòàï –ýëåìåíòòåðäi æîáàëûº æàfäàéfà êåëòiðó, îëàðäû òåêñåðó, óàºûòøà áåêiòó æaíå áàéëàíûñ îðíàòó. Yøiíøi ýòàï- ýëåìåíòòåðäin æèíàºòûº áiðiêòiðóëåðií òîëûº áåêiòó, êoìåêøi ºuðàëäàðäàí ºuðàëûìäàðû áîñàòó æaíå ºîðøàó ºuðàëûìäàðûí æèíàºòàó. Æèíàºòàóäûn íåãiçãi òàëàïòàðû: - æèíàºòûº æaíå æiáåðiëåòií ýëåìåíòòåðäin ìèíèìàëäû ñàíû; - êoòåðó ñàíûí ºûñºàðòó; - æèíàºòûº òîðàïòàðäû æåniëäåòó; - àëäûí-àëà ºîéûëfàí fèìàðàò áoëiãiíå ýëåìåíòòåðäin ºàðàïàéûì áåêiòiëóií æaíå áuðàëóûí ºàìòàìàñûç åòó; -æèíàºòàóäà òûfûç æàíàñòûðó áîéûíøà æuìûñ êoëåìií àçàéòó; Áuë òàëàïòàð ÌK-ûí çàóûòòà äàéûíäàófà äåéiíãi æîáàëàó (ЖOЖ) æîëûìåí êåëiñiìãå îòûðûï åñêåðiëåäi. |
| --- | --- |