3 Основы методологии проектирования программного обеспечения

3.1 Проектирование программ как сложных систем

3.2 Жизненный цикл программного обеспечения

3.3 Основные процессы ЖЦ ПО

3.4 Вспомогательные процессы ЖЦ ПО

3.5 Организационные процессы ЖЦ ПО

3.1 Проектирование программ как сложных систем

Программным системам присущи общие признаки сложной системы.

Признак 1. Сложные системы часто являются иерархическими и состоят из взаимозависимых подсистем, которые в свою очередь также могут быть разделены на подсистемы, и так далее, вплоть до самого низкого уровня.

Архитектура сложных систем складывается из компонентов и иерархических отношений между этими компонентами. Все системы имеют подсистемы, и все системы являются частями более крупных систем. Особенности системы обусловлены отношениями между её частями, а не частями как таковыми. Важно определить, что следует считать простейшими элементами системы.

Признак 2. Выбор элементарных компонентов в системе относительно произволен, в большой степени определяется исследователем, поэтому низший уровень, определённый одним, может оказаться достаточно высоким для другого.

Иерархические системы являются разложимыми, если они могут быть разделены на чётко идентифицируемые части, и почти разложимыми, если их составляющие не являются абсолютно независимыми.

Признак 3. Внутрикомпонентная связь обычно сильнее, чем связь между компонентами. Это обстоятельство позволяет отделять взаимодействия внутри компонентов от взаимодействия между компонентами. Различие внутрикомпонентных и межкомпонентных взаимодействий обуславливает разделение функций между частями системы и даёт возможность относительно изолированно изучать каждую часть.

Признак 4. Иерархические системы обычно состоят из немногих типов подсистем; по-разному скомбинированных и организованных. Иными словами, разные сложные системы содержат одинаковые структурные части, которые могут использовать общие более мелкие компоненты.

Признак 5. Любая работающая сложная система является результатом развития работавшей более простой системы. Сложная система, спроектированная «с нуля», никогда не заработает. Следует начинать с работающей простой системы. В процессе развития системы объекты, которые первоначально рассматривались как сложные, становятся элементарными.

Сложность является неотъемлемым свойством программного обеспечения, что обусловлено следующими основными причинам:

- сложность реальной предметной области, для которой по заказу пользователя осуществляется разработка программной системы;

- трудность управления процессом разработки программной системы;

- необходимость обеспечить достаточную гибкость программной системы;

- неудовлетворительные способы описания поведения больших дискретных систем.

3.1.1 Элементы, которые используются при описании предметной области, предъявляют к соответствующему программному обеспечению различные, а порой взаимоисключающие требования. Сложность задачи порождает сложность программного продукта. Эта сложность усугубляется также тем фактом, что пользователь смутно представляет, что ему нужно от будущей программы. У пользователей и разработчиков разные взгляды на сущность проблемы, и они делают различные выводы о возможных путях её решения. Даже если пользователь точно знает, что ему нужно, программист с трудом может однозначно зафиксировать все его требования.

Дополнительные сложности возникают в результате изменений требований к программной системе уже в процессе разработки. Требования корректируются из-за того, что использование системы после того, как она была разработана и установлена, заставляют пользователей лучше понять и отчётливей сформулировать то, что им действительно нужно. В то же время этот процесс повышает квалификацию разработчиков в предметной области и позволяет им задавать более осмысленные вопросы, которые проясняют тёмные места в проектируемой системе.

Большая программная система - это крупное капиталовложение, и программист не может позволить себе выкидывать сделанное при каждом изменении внешних требований. Тем не менее, даже большие системы имеют тенденцию к эволюции в процессе их использования: следовательно, возникает задача эксплуатации и сопровождения программного обеспечения.

Под сопровождением понимается устранение ошибок; под эволюцией - внесение изменений в систему в ответ на изменившиеся требования к ней; под сохранением - использование всех возможных и невозможных способов для поддержания жизни в морально стареющей и распадающейся на части системе. К сожалению, опыт показывает, что существенный процент затрат на разработку программных систем тратится именно на сохранение.

3.1.2 Трудности управления процессом разработки связаны с тем, что размер исходных текстов программой системы отнюдь не входит в число её главных достоинств. Необходимо создавать исходные тексты компактными, используя наработки уже существующих проектов и программ. Однако новые требования для каждой новой системы неизбежны, а они приводят к необходимости либо создавать много программ «с нуля», либо пытаться по-новому использовать существующие.

Промышленные программные системы имеют размер, который исчисляется десятками тысяч или даже миллионами строк на языках высокого уровня. Ни один человек никогда не сможет полностью понять такую систему, даже если правильно разложить её на составные части и отдельные модули. Потребуется создание команды разработчиков, при работе которой всегда будут возникать трудности, связанные с организацией коллективной разработки. Чем больше разработчиков, тем сложнее связи между ними и тем сложнее координация, особенно если участники работ географически удалены друг от друга.

При коллективном выполнении проекта главной задачей руководства является поддержание единства и целостности разработки.

3.1.3 Программирование обладает предельной гибкостью, и разработчик может сам обеспечить себя всеми необходимыми элементами, относящимися к любому уровню абстракции. Опытный разработчик создаёт собственные (авторские) базовые строительные блоки будущей конструкции, из которых составляются элементы более высоких уровней абстракции.

Не смотря на то, что депозитарии инструментальных средств разработки содержат различные шаблоны программных продуктов, программные разработки относятся к интеллектуальному и трудоёмкому виду деятельности, важной составляющей которой является «искусство программирования».

3.1.4 Проблема описания поведения больших дискретных систем проявляется в том, что внутри программной системы существуют сотни и даже тысячи переменных, а также несколько потоков управления. Полный набор этих переменных, их текущих значений, текущего адреса и стека вызова для каждого процесса описывает состояние прикладной программы в каждый момент времени, то есть программная система на этапе выполнения может рассматриваться как дискретная система. Дискретные системы по своей природе имеют конечное число возможных состояний, в больших системах это число в соответствии с правилами комбинаторики очень велико. При проектировании система разбивается на части так, чтобы одна часть минимально воздействовала на другую.

Каждое событие, внешнее по отношению к программной системе, может перевести её в новое состояние, переход из одного состояния в другое не всегда детерминирован. При неблагоприятных условиях внешнее событие может нарушить текущее состояние системы из-за того, что её создатели не смогли предусмотреть все возможные варианты. Это является главной причиной обязательного тестирования программных систем, но всеобъемлющее тестирование таких программ провести невозможно. На современном этапе развития технологии проектирования программ отсутствуют и математические инструменты, и интеллектуальные возможности для полного моделирования поведения больших дискретных систем, обычно определяется разумный уровень уверенности в их правильности.

Чем сложнее система, тем легче её полностью развалить. Часто пользователи программных систем, не задумываясь, ставят такие задачи перед разработчиками, которые могут привести к недееспособности системы. Неумение создавать сложные программные системы проявляется в проектах, которые выходят за рамки установленных сроков и бюджетов, к тому же не соответствуют начальным требованиям. Это часто называется кризисом программного обеспечения.

3.2 Жизненный цикл программного обеспечения

В технологии программирования рассматриваются часто три аспекта: модель процесса, модель команды и дисциплина программирования.

Модель процесса - это порядок проведения типового проекта по разработке программного обеспечения. Сюда относятся понятия жизненного цикла программного обеспечения (ЖЦ ПО), определение модели процесса - выделение в нем процессов, задач, потоков работ и других составляющих.

Модель команды - это отношения между людьми в процессе разработки, которые включают определение обязанностей работников - участников процесса, регламенты их взаимодействия, рабочие процедуры и т.п. Характерным для данного аспекта является рассмотрение на уровне группы (команды) или проекта.

Дисциплина программирования - это методы создания программного обеспечения, которые включают описание и применение шаблонов (образцов) проектирования, стандарты кодирования, методы тестирования и отладки и др.

Цель любого программного проекта состоит в производстве некоторого программного продукта. Производство продукта представляет собой процесс, успешность завершения которого зависит от взаимодействия членов команды или персонала.

Принцип четырёх «П» отражён на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Четыре «П» технологии программирования: проект, продукт, процесс и персонал

На рисунке использована нотация структурного анализа. Входом является проект, выходом - продукт, обеспечивающим механизмом – персонал, а управляющим воздействие - описание процесса.

ЖЦ ПО – это непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необходимости его создания и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.

Основным нормативным документом, регламентирующим ЖЦ ПО, является международный стандарт ISO/IEC 12207 «Information Technology – Software Life Cycle Processes (ISO – International Organization of Standardization – Международная организация по стандартизации, IEC – International Electrotechnical Commission – Международная комиссия по электротехнике)», который определяет структуру ЖЦ, содержащую процессы, действия и задачи, которые должны быть выполнены во время создания ПО (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Процессы жизненного цикла программного обеспечения

Структура ЖЦ ПО согласно стандарту ISO/IEC 12207 базируется на трёх группах процессов:

- основные процессы ЖЦ ПО - процессы, в результате которых непосредственно вносится вклад в добавление стоимости создаваемого программного продукта;

- вспомогательные процессы, обеспечивающие поддержку выполнения основных процессов, обеспечения качества проекта, организации верификации, проверки и тестирования программного обеспечения;

- организационные процессы определяют действия и задачи, выполняемые как заказчиком, так и разработчиком проекта для управления своими процессами.

Каждый процесс характеризуется определёнными задачами и методами их решения, исходными данными, полученными на предыдущем этапе, и результатами. Результатами анализа, в частности, являются функциональные модели, информационные модели и соответствующие им диаграммы. ЖЦ ПО носит итерационный характер: результаты очередного этапа часто вызывают изменения в проектных решениях, выработанных на более ранних этапах.

3.3 Основные процессы ЖЦ ПО

В таблице 3.1 приведено содержание трёх основных процессов ЖЦ ПО.

Таблица 3.1. Содержание основных процессов ЖЦ ПО (ISO/IEC 12207)

| Процесс (исполнитель процесса) | Действия | Вход | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение (заказчик-постановщик) | Инициирование. Подготовка заявочных предложений. Подготовка договора. Контроль деятельности поставщика. Приёмка ПО. | Решение о начале работ по внедрению ПО. Результаты обследования деятельности заказчика. Результаты анализа рынка ПО/ тендера. План поставки/ разработки. Комплексный тест ПО. | Технико-экономическое обоснование внедрения ПО. Техническое задание на ПО. Договор на поставку/ разработку. Акты приёмки этапов работы. Акт приемно-сдаточных испытаний. |
| Поставка (разработчик ПО) | Инициирование. Ответ на заявочные предложения. Подготовка договора. Планирование исполнения. Поставка ПО. | Техническое задание на ПО. Решение руководства об участии в разработке. Результаты тендера. Техническое задание на ПО. План управления проектом. Разработанное ПО и документация. | Решение об участии в разработке. Коммерческие предложения/ конкурсная заявка. Договор на поставку/ разработку. План управления проектом. Реализация/ корректировка. Акт приемно-сдаточных испытаний. |
| Разработка (разработчик ПО) | Подготовка. Анализ требований к ПО. Разработка требований к ПО. Проектирование архитектуры ПО Детальное проектирование ПО. Кодирование и тестирование ПО. Интеграция ПО и квалификационное тестирование ПО. | Техническое задание на ПО. Техническое задание на ПЛ, модель ЖЦ ПО. Подсистемы ПО. Спецификации требования к компонентам ПО. Архитектура ПО. Материалы детального проектирования ПО. План интеграции ПО, тесты. Архитектура ПО, документация на ПО, тесты | Используемая модель ЖЦ, стандарты разработки ПО. План работ. Состав подсистем, компоненты оборудования. Спецификации требования к компонентам ПО. Состав компонентов ПО, интерфейсы с БД, план интеграции ПО. Проект БД, спецификации интерфейсов между компонентами ПО, требования к тестам. Тексты модулей ПО, акты автономного тестирования. Оценка соответствия комплекса ПО требованиям ТЗ. Оценка соответствия ПО, БД, технического комплекса и комплекта документации требованиям ТЗ. |

Не вошедшие в таблицу 3.1 основные процессы эксплуатации и сопровождения описаны далее.

Процесс эксплуатации определяет работы и задачи оператора, то есть организации, которая обеспечивает эксплуатационное обслуживание системы. Процесс охватывает эксплуатацию программного продукта и поддержку пользователей в процессе эксплуатации. Так как эксплуатация программного продукта входит в эксплуатацию системы, работы и задачи данного процесса связаны с системой.

Оператор управляет процессом эксплуатации на проектном уровне в соответствии с процессом управления, который конкретизируется в данном процессе. Он определяет инфраструктуру для данного процесса в соответствии с процессом создания инфраструктуры, адаптирует данный процесс к условиям проекта в соответствии с процессом адаптации и управляет процессом эксплуатации на организационном уровне в соответствии с процессами усовершенствования и обучения.

Если оператор является поставщиком программной услуги, то оператор выполняет также процесс поставки.

Процесс эксплуатации состоит из следующих работ:

- подготовка процесса, включающая разработку плана эксплуатации и определение набора стандартов по эксплуатации для выполнения работ и задач, план должен быть документально оформлен и выполнен;

- эксплуатационные испытания для каждого введённого в опытную эксплуатацию программного продукта, при соответствии результатов испытаний установленным требованиям ввод программного продукта в промышленную эксплуатацию;

- эксплуатация системы в установленной для неё эксплуатационной среде в соответствии с документацией пользователя;

- поддержка пользователя, включающая помощь и консультации в установленном порядке, направление запросов пользователя для анализа и ответа в процесс сопровождения, внесение окончательных поправок и изменений в эксплуатируемый программный продукт с использованием процесса сопровождения.

Процесс эксплуатации включает в себя работы по конфигурированию базы данных и рабочих мест пользователей; обеспечению эксплуатационной документацией; проведению обучения персонала и т.д.

Процесс сопровождения состоит из работ и задач, выполняемых персоналом сопровождения, то есть организации, которая предоставляет услуги по сопровождению программного продукта.

Целью процесса является изменение существующего программного продукта при сохранении его целостности. Данный процесс охватывает вопросы переносимости и снятия программного продукта с эксплуатации.

Персонал сопровождения управляет процессом сопровождения на проектном уровне в соответствии с процессом управления, который конкретизируется в данном процессе. Он определяет инфраструктуру для данного процесса и адаптирует данный процесс к условиям проекта в соответствии с процессом адаптации и управляет процессом сопровождения на организационном уровне в соответствии с процессами усовершенствования и обучения. Если персонал сопровождения является поставщиком услуги по сопровождению, он реализует процесс поставки.

Процесс сопровождения состоит из следующих работ:

- подготовка процесса;

- анализ проблем и изменений;

- внесение изменений;

- проверка и приёмка при сопровождении;

- перенос;

- снятие с эксплуатации.

Персонал сопровождения должен:

- проанализировать сообщение о проблеме или заявку на внесение изменений, которые могут повлиять на организационные вопросы, существующую систему и интерфейсные связи с другими системами (различают изменения по типу и размеру, по стоимости и времени на реализацию изменения, критичности по отношению к производительности, безопасности или защите);

- провести анализ и определить, какие документы, программные модули или их версии требуют изменения, полученные результаты должны быть документально оформлены;

- использовать процесс разработки для реализации изменений, требования к процессу разработки должны быть дополнены следующим образом: должны быть установлены и документально оформлены критерии проведения испытаний, оценки их результатов и оценки изменённых и неизменённых объектов (программных модулей, компонентов и элементов конфигурации) системы; должны быть обеспечены полнота и правильность реализации новых и изменённых требований.

Если система или программный продукт (включая данные) переносится из прежней в новую эксплуатационную среду, должно быть обеспечено, чтобы любой программный продукт или данные, созданные или изменённые при переносе, соответствовали настоящему стандарту. Должен быть разработан, документально оформлен и выполнен план переноса объекта. К планируемым работам должны привлекаться пользователи. Пользователям должно быть направлено уведомление о планах и работах по переносу объекта. Для плавного перехода в новую среду параллельно могут выполняться работы в прежней и новой среде. Вся связанная с прежней средой документация, журналы регистрации и программы должны быть помещены в архивы.

При снятии с эксплуатации должен быть разработан, документально оформлен и реализован план снятия с эксплуатации при прекращении активной поддержки объекта эксплуатирующими и сопровождающими организациями. В содержание плана должны быть включены:

- сроки прекращения полной или частичной поддержки;

- требования по архивации программного продукта и документации;

- обязательства по любым оставшимся вопросам поддержки;

- сроки перехода к новому программному продукту;

- требования по доступу к архивным копиям данных.

Пользователи должны получить уведомление о планах и работах по снятию с эксплуатации.

Для плавного перехода к новой системе должна проводиться параллельная эксплуатация прежнего и нового программных продуктов. В течение этого периода должно быть обеспечено необходимое обучение пользователей в соответствии с условиями договора.

После выполнения запланированного снятия с эксплуатации должно быть послано соответствующее уведомление всем заинтересованным сторонам. Вся связанная с прежним объектом документация разработки, журналы регистрации и программы должны быть, при необходимости, помещены в архивы. Данные, использовавшиеся или связанные со снятым с эксплуатации программным продуктом, должны быть доступными для защиты и аудиторской проверки в соответствии с условиями договора.

3.4 Вспомогательные процессы ЖЦ ПО

3.2.4 Ответственность за работы и задачи вспомогательных процессов несёт организация, выполняющая данный процесс.

Данная организация гарантирует реальность существования и функциональные особенности конкретного процесса; организует и выполняет управление вспомогательным процессом на проектном уровне в соответствии с процессом управления; определяет инфраструктуру для данного процесса в соответствии с процессом создания инфраструктуры; адаптирует данный процесс к условиям проекта в соответствии с процессом адаптации и управляет вспомогательным процессом на организационном уровне в соответствии с процессами усовершенствования и обучения. В качестве методов обеспечения качества могут быть использованы: совместные анализы, аудиторские проверки, верификация и аттестация.

Процесс документирования является процессом формализованного описания информации, созданной в процессе или работе жизненного цикла. Данный процесс состоит из набора работ, при помощи которых планируют, проектируют, разрабатывают, выпускают, редактируют, распространяют и сопровождают те документы, в которых нуждаются все заинтересованные лица, такие как администраторы, инженеры и пользователи системы или программного продукта.

В процессе реализации проекта важное место занимают вопросы идентификации, описания и контроля конфигурации отдельных компонентов и всей системы в целом. Управление конфигурацией является одним из вспомогательных процессов, поддерживающих, прежде всего, процессы разработки и сопровождения ПО. При создании проектов сложных программных систем, состоящих из многих компонентов, каждый из которых может иметь разновидности или версии, возникает проблема учёта их связей и функций, создания унифицированной структуры и обеспечения развития всей системы. Управление конфигурацией позволяет организовать, систематически учитывать и контролировать внесение изменений в ПО на всех стадиях ЖЦ. Во многих случаях более ранние варианты, которые все ещё продолжают использоваться, должны технически обслуживаться и находиться под контролем. Общие принципы и рекомендации конфигурационного учёта, планирования и управления конфигурациями ПО отражены в стандарте ISO 12207-2.

Обеспечение качества проекта связано с проблемами верификации, проверки и тестирования программного обеспечения.

Верификация - это вспомогательный процесс определения того, отвечает ли текущее состояние разработки, достигнутое на данном этапе, требованиям этого этапа. Проверка позволяет оценить соответствие параметров разработки с исходными требованиями. Проверка частично совпадает с тестированием, которое связано с идентификацией различий между действительными и ожидаемыми результатами и оценкой соответствия характеристик ПО исходным требованиям.

Процесс аттестации является процессом определения полноты соответствия установленных требований, созданной системы или программного продукта их функциональному назначению. Аттестация может проводиться на начальных этапах работы. Данный процесс может проводиться как часть работы по обеспечению приёмки программных средств и выполняться с различными степенями независимости исполнителей. Степень независимости исполнителей может распределяться как между различными субъектами в самой организации, так и субъектами в другой организации, с различными степенями распределения обязанностей. Данный процесс называется процессом независимой аттестации, если организация-исполнитель не зависит от поставщика, разработчика, оператора или персонала сопровождения.

Процесс совместного анализа является процессом оценки состояний и, при необходимости, результатов работ (продуктов) по проекту. Совместные анализы применяются как на уровне управления проектом, так и на уровне технической реализации проекта, и проводятся в течение всего жизненного цикла договора. Данный процесс может выполняться двумя любыми сторонами, участвующими в договоре, когда одна сторона (анализирующая) проверяет другую сторону (анализируемую).

Процесс аудита является процессом определения соответствия требованиям, планам и условиям договора. Данный процесс может выполняться двумя любыми сторонами, участвующими в договоре, когда одна сторона (ревизующая) проверяет другую сторону (ревизуемую).

Стороны должны согласовать следующие вопросы проведения каждой аудиторской проверки: план проведения аудиторской проверки; состав проверяемых программных продуктов (и результатов работы); объем и процедуры проведения аудиторской проверки; исходные и итоговые критерии при проведении аудиторской проверки. Результаты аудиторской проверки после её завершения должны быть документально оформлены и представлены ревизуемой стороне. Ревизующая сторона должна довести до сведения ревизуемой стороны все проблемы, обнаруженные при проведении аудиторской проверки, и планируемые решения по соответствующим проблемам.

Процесс решения проблем является процессом анализа и решения проблем (включая обнаруженные несоответствия), независимо от их происхождения или источника, которые обнаружены в ходе выполнения разработки, эксплуатации, сопровождения или других процессов. Целью данного процесса является обеспечение способов своевременного, ответственного и документируемого анализа и решения всех обнаруженных проблем и определения причин их возникновения.

При выявлении проблем (включая обнаруженные несоответствия) в программном продукте или работе должен быть подготовлен отчёт по проблеме, описывающий каждую выявленную проблему. Отчёт по проблеме должен являться составной частью вышеописанного процесса, охватывая вопросы: выявления проблем; их исследования, анализа и решения, а также причин их возникновения; определения тенденций, способствующих возникновению проблем.

3.5 Организационные процессы ЖЦ ПО

Ответственность за работы и задачи организационных процессов несёт организация, выполняющая данный процесс. Данная организация должна обеспечить реальность существования и функциональные особенности конкретного процесса.

Организационный процесс управление проектом связан с вопросами планирования и организации работ, создания коллективов разработчиков и контроля сроков и качества выполняемых работ. Техническое и организационное обеспечение проекта включает выбор методов и инструментальных средств для реализации проекта, определение методов описания промежуточных состояний разработки, разработку методов и средств испытаний ПО, обучение персонала и т.п.

Процесс создания инфраструктуры является процессом установления и обеспечения (сопровождения) инфраструктуры, необходимой для любого другого процесса. Инфраструктура может содержать технические и программные средства, инструментальные средства, методики, стандарты и условия для разработки, эксплуатации или сопровождения.

Инфраструктура должна сопровождаться, контролироваться и, при необходимости, изменяться так, чтобы обеспечивать удовлетворение требований к процессу, использующему процесс создания инфраструктуры. Должна быть определена как часть сопровождения инфраструктуры - продолжительность нахождения инфраструктуры под управлением конфигурацией.

Процесс усовершенствования является процессом установления, оценки, измерения, контроля и улучшения любого процесса жизненного цикла программных средств. Организация должна по результатам анализа и оценки внести соответствующие улучшения в выполняемый процесс, при этом должны быть внесены соответствующие изменения в документацию выполняемого процесса.

Собранные и проанализированные архивные, технические и оценочные данные используются для выявления сильных и слабых сторон выполняемых процессов, а также для усовершенствования данных процессов, выработки рекомендаций по внесению изменений в реализуемые или планируемые проекты и определения потребности в передовых технологиях.

Должны быть собраны, обновлены и использованы для усовершенствования организационных процессов административной деятельности данные о расходах. Эти данные должны быть использованы при определении стоимости работ по предотвращению и решению обнаруженных проблем и несоответствий в программных продуктах и услугах.

Процесс обучения является процессом обеспечения первоначального и продолженного обучения персонала. Заказ, поставка, разработка, эксплуатация и сопровождение программных продуктов в значительной степени зависят от квалификации персонала. Например, персонал разработчика должен быть соответствующим образом обучен управлению программированием и технологии программирования. Поэтому обязательно должно быть запланировано и заранее выполнено обучение персонала с целью готовности его к работам по заказу, поставке, разработке, эксплуатации или сопровождению программного проекта.

В результате реализации данного процесса должен быть выполнен анализ требований к проекту с целью определения и своевременного создания условий для формирования штата квалифицированного административного и технического персонала. Должны быть определены виды и уровни обучения и категории персонала, требующие обучения. Должны быть разработаны и документально оформлены: план обучения, графики реализации обучения, требования к ресурсам для обучения и программы обучения.