РЕЙТИНГ 1 по Управлению проектами

- История проектного менеджмента. Субъекты и объекты управления проектами.

- В чем разница между операционной и инвестиционной деятельностью; а также между операционным (или производственным) и проектным менеджерами.

- Что такое проект. Системное представление проекта. Основные признаки проекта

- Основные функции дисциплины «Управление проектами: управление стоимостью и т.д.

- Что собой представляют такие понятия как: активы, инвестиции, капитальные вложения, проект, инвестиционный проект, инновационный проект, инвестиционный портфель и инвестиционная программа?

- Виды проектов и их классификация.

- Жизненный цикл инвестиционного проекта, его основные этапы.

- Команда проекта.

- Окружающая среда инвестиционного проекта.

- Сетевые и линейные графики, дать им краткую характеристику.

- Сетевое планирование: основные элементы и порядок построения сетевого графика.

- Методы оценки рисков при сетевом планировании. Метод ПЕРТ и порядок управления проектными рисками.