Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан БШ:

Закимова А.М.

_____________2023 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B04101 Экономика электронного бизнеса, 6B04106 Управление финансами наукоемких предприятий, 6B04102 ІТ-менеджмент, 6B04109 Государственный финансовый менеджмент

Код дисциплины: UP3213 (6B04101), UP3218 (6B04106), UP3219 (6B04102, 6B04109)

Количество кредитов: 5

Цикл: БД

Компонент: КВ

Усть-Каменогорск, 2023

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана на «БШ» на основании Государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования (Приказ Министра науки и высшего образования РК №2 от 20.07.2022 г.), Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки РК от №152 от 20.04.2011 г.), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено ученым советом школы/факультета

Председатель	Жанабаева А.С.

Дата    01.09.2023 г.   протокол №1

Руководитель образовательной программы	Байтикенова Г.А.

6B04107

Разработали:	Гранецкий В.Н.

(ФИО, должность)	Ассоциированный профессор

Сизов М.В.

Старший преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Дисциплина раскрывает методологические основы проектного управления, рассматриваемому как применение знаний, навыков и инструментария к работам проекта для удовлетворения запросов заинтересованных лиц проекта.

Процесс изучения дисциплины позволит студентам получить как ключевые теоретические знания об управлении проектами, так и практические навыки, необходимые для эффективной профессиональной работы.

Данная дисциплина – одна из основополагающих направлений в процессе подготовки конкурентоспособных деятелей рынка: руководителей предприятий, подразделений, менеджеров, специалистов в области электронной торговли и финансового менеджмента, работников сбыта и торговли, исследователей и аналитиков рынка.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Цель курса «Управление проектами» – овладение студентами теоретических основ управления проектной деятельностью на предприятии, практическая подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов.

Изучение данного курса способствует повышению компетентности специалиста и приобретению базовых навыков управления проектами разных типов; формирование основы системы компетенций в области обоснования, подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и масштаба.

Задачи изучения дисциплины:

Исходя из цели, студенты, изучавшие курс управления проектами, должны знать:

- особенности проектного подхода к управлению;

- основные принципы процесса управления проектами;

- процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса;

- проблемы, которые препятствуют успешному управлению проектами, и пути их разрешения на практике.

уметь:

- ставить цели и задачи на каждом этапе проведения проекта;

- производить корректную оценку результатов реализации проектов;

- формировать шаблоны документов, которые необходимы для успешного управления проектом на разных фазах.

владеть:

- навыками организации и планирования проектной деятельности на предприятии;

- методами оценки эффективности реализуемого проекта;

- навыками сетевого анализа, календарного планирования, мониторинга за ходом реализации проекта.

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК4 - Способность выявлять основные тенденции в развитии национальной и мировой экономики, владеть навыками управления бизнес-процессами. (6B04109) | РО8 – Принимать организационно-управленческие в профессиональной деятельности и нести за них ответственность (6B04109) | - способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, а также применять методы инвестиционных расчетов и обосновывать финансовые решения; - способность обладать теоретическими знаниями и практическими навыками, соответствующими требованиям Управления проектами; - способность применять методы инвестиционных расчетов и обосновывать финансовые решения при управлении проектом; - способность осуществлять сбор информации из различных источников для составления технико-экономического обоснования и управления проекта; - способность к проведению: - расчетов эффективности инвестиционных проектов; - анализа риска инвестиционных проектов; - расчета потребности проекта в финансировании; - формирования бюджета проекта; - мониторинга реализации инвестиционного проекта. |
| КК4 - Способность выявлять основные тенденции в развитии национальной и мировой экономики, владеть навыками управления бизнес-процессами на предприятии (6B04101, 6B04106) | РО8 – Принимать организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность (6B04101, 6B04106) |  |
| КК6 - Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность (6B04102) | РО11 – Владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера в условиях неопределенности и риска и организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (6B04102) |  |

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Основные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- лекционно-семинарская система;

- информационно-коммуникационные технологии;

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа, геймификация);

- исследовательские методы в обучении, направленные на развитие научно-исследовательских навыков обучающихся.

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- дистанционные образовательные;

- предметно-ориентированные (процесс целеполагания, т.е. цели формируются через их результаты, выраженные в действиях обучающихся);

- проведение дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися, организованные для оказания помощи в освоении учебного материала;

- разноуровневое обучение;

- проектные методы обучения;

- здоровьесеберегающие технологии обучения.

1.4.3 Инновационные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих инновационных образовательных технологий:

- личностно-ориентированные (например, использование экранной клавиатуры и альтернативных устройств ввода информации для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением слуха компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской);

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

- проектная и исследовательская деятельность;

- игровые технологии.

1.5 Пререквизиты

- Экономика предприятия (6B04101)

- Основы менеджмента (6B04102)

1.6 Постреквизиты

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| СРОП | 30 |
| СРО | 75 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Лекционные занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Исторические аспекты управления проектом. Семь чудес света в контексте проектной деятельности. История развития проектного менеджмента в мире и в Казахстане. Стандарты управления проектами. | 1 | 8,9,11,13,18,19 |
| 2 | Тема 2. Основные понятия и определения в управлении проектами. Основные понятия управления проектами. Характеристики и примеры проектов. Субъект и объект управления в проектном менеджменте | 1 | 3,4,8,9,11,13,18,19 |
| 3 | Тема 3. Организация. Виды организационных структур. Сбалансированная система показателей. Понятие организации, её свойства и переменные внутренней среды. Концепция жизненного цикла организации и типы организационных структур. Сбалансированная система показателей Д. Нортона и Р. Каплан. | 1 | 8,9,13,18,19 |
| 4 | Тема 4. Окружение проекта: потребители и конечные пользователи. Концепции сегментирования клиентов ("Целевая аудитория" и "JTBD"). Континуум принятия решения о покупке. Практические аспекты взаимодействия с клиентом по точкам контакта. | 1 | 3,4,8,19 |
| 5 | Тема 5. Окружение проекта: конкуренты. Понятие конкуренции, конкурентоспособность, типы конкурентов. Типы конкуренции на отраслевом рынке. Ключевые концепции в области анализа конкурентного окружения. | 1 | 3,4,8,19,20 |
| 6 | Тема 6. Классификация проектов. Теория классификация проектов. 21 вид проектов по 7 признакам классификации. | 1 | 7,8,13,19 |
| 7 | Тема 7. Экспертиза и оценка инвестиционного проекта. Денежные потоки от коммерческой деятельности. Показатели оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. Статические методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. | 1 | 3,4,8,9,18,19 |
| 8 | Тема 8. Команда проекта. Субъекты управления. Командные роли. | 1 | 7,8,13,19 |
| 9 | Тема 9. Жизненный цикл инвестиционного и инновационного проектов. Инвестиционный цикл проекта по времени. Стадии реализации проектов по цели. Жизненный цикл инновационной компании. | 1 | 8,9,13,18,19 |
| 10 | Тема 10. Управление коммуникациями проекта. Выбор системы управления проектами. Классификация информационных систем управления проектами. Интегрированное использование программного обеспечения для управления проектами. Основные признаки корпоративных информационных систем управления проектами. | 1 | 8,9,13,18,19 |
| 11 | Тема 11. Управление качеством проекта. Основные процессы обеспечения качества проекта. Ключевые показатели деятельности. Стандарт управления проектами на предприятии. Модели зрелости управления проектами. | 1 | 1-6 |
| 12 | Тема 12. Сетевое планирование и управление. Основы работы с сетевой моделью. Модели разработки проектов. Сетевая модель: визуализация и основные элементы. Понятие резервов времени и сроки свершения событий. | 1 | 8,9,12,13,18 |
| 13 | Тема 13. Сетевое планирование и управление. Детерминированные и вероятностные сетевые графики. Понятие детерминированных и вероятностных сетевых графиков. Расчет продолжительности работ в ситуации неопределенности. | 1 | 8,9,12,13,18 |
| 14 | Тема 14. Управление рисками проектов. Понятие риска и типология рисков проекта. Основы риск менеджмента. Оценка рисков проекта. | 1 | 8,9,11,12,13 |
| 15 | Тема 15. Гибкие методологии управления проектами. Agile методологии. Принципы и ценности Agile. | 1 | 7,16 |
| ИТОГО |  | 15 |  |
| Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Исторические аспекты управления проектом. Семь чудес света в контексте проектной деятельности. История развития проектного менеджмента в мире и в Казахстане. Стандарты управления проектами. | 2 | 8,9,11,13,18,19 |
| 2 | Тема 2. Основные понятия и определения в управлении проектами. Основные понятия управления проектами. Характеристики и примеры проектов. Субъект и объект управления в проектном менеджменте | 2 | 3,4,8,9,11,13,18,19 |
| 3 | Тема 3. Организация. Виды организационных структур. Сбалансированная система показателей. Понятие организации, её свойства и переменные внутренней среды. Концепция жизненного цикла организации и типы организационных структур. Сбалансированная система показателей Д. Нортона и Р. Каплан. | 2 | 8,9,13,18,19 |
| 4 | Тема 4. Окружение проекта: потребители и конечные пользователи. Концепции сегментирования клиентов ("Целевая аудитория" и "JTBD"). Континуум принятия решения о покупке. Практические аспекты взаимодействия с клиентом по точкам контакта. | 2 | 3,4,8,19 |
| 5 | Тема 5. Окружение проекта: конкуренты. Понятие конкуренции, конкурентоспособность, типы конкурентов. Типы конкуренции на отраслевом рынке. Ключевые концепции в области анализа конкурентного окружения. | 2 | 3,4,8,19,20 |
| 6 | Тема 6. Классификация проектов. Теория классификация проектов. 21 вид проектов по 7 признакам классификации. | 2 | 7,8,13,19 |
| 7 | Тема 7. Экспертиза и оценка инвестиционного проекта. Денежные потоки от коммерческой деятельности. Показатели оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. Статические методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. | 2 | 3,4,8,9,18,19 |
| 8 | Тема 8. Команда проекта. Субъекты управления. Командные роли. | 2 | 7,8,13,19 |
| 9 | Тема 9. Жизненный цикл инвестиционного и инновационного проектов. Инвестиционный цикл проекта по времени. Стадии реализации проектов по цели. Жизненный цикл инновационной компании. | 2 | 8,9,13,18,19 |
| 10 | Тема 10. Управление коммуникациями проекта. Выбор системы управления проектами. Классификация информационных систем управления проектами. Интегрированное использование программного обеспечения для управления проектами. Основные признаки корпоративных информационных систем управления проектами. | 2 | 8,9,13,18,19 |
| 11 | Тема 11. Управление качеством проекта. Основные процессы обеспечения качества проекта. Ключевые показатели деятельности. Стандарт управления проектами на предприятии. Модели зрелости управления проектами. | 2 | 1-6 |
| 12 | Тема 12. Сетевое планирование и управление. Основы работы с сетевой моделью. Модели разработки проектов. Сетевая модель: визуализация и основные элементы. Понятие резервов времени и сроки свершения событий. | 2 | 8,9,12,13,18 |
| 13 | Тема 13. Сетевое планирование и управление. Детерминированные и вероятностные сетевые графики. Понятие детерминированных и вероятностных сетевых графиков. Расчет продолжительности работ в ситуации неопределенности. | 2 | 8,9,12,13,18 |
| 14 | Тема 14. Управление рисками проектов. Понятие риска и типология рисков проекта. Основы риск менеджмента. Оценка рисков проекта. | 2 | 8,9,11,12,13 |
| 15 | Тема 15. Гибкие методологии управления проектами. Agile методологии. Принципы и ценности Agile. | 2 | 7,16 |
| ИТОГО |  | 30 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Исторические аспекты управления проектом. | Подготовка эссе по выбранной теме «История управления проектом». | обсуждение | 1 | 5 | 8,9,11,13,18,19 |
| Тема 2. Основные понятия и определения в управлении проектами. | Выполнение практической работы «Проект или операция?» | опрос | 2 | 5 | 3,4,8,9,11,13,18,19 |
| Тема 3. Организация. Виды организационных структур. Сбалансированная система показателей. | Подготовка схемы декомпозиции работ на примере бизнес проекта. Заполнение таблицы «Организационные формы управления». | опрос | 3 | 5 | 8,9,13,18,19 |
| Тема 4. Окружение проекта: потребители и конечные пользователи. | Выполнение практических работ: «Классическое сегментирование ЦА»; «Сегментирование JTBD». | опрос | 4 | 5 | 3,4,8,19 |
| Тема 5. Окружение проекта: конкуренты. | Решение ситуационной задачи. | обсуждение | 5 | 5 | 3,4,8,19,20 |
| Тема 6. Классификация проектов. | Выполнение практической работы «Классификация проектов». | опрос | 6 | 5 | 7,8,13,19 |
| Тема 7. Экспертиза и оценка инвестиционного проекта. эффективности инвестиционного проекта. | Подготовка отчета по вопросам темы 7. | отчет | 7 | 5 | 3,4,8,9,18,19 |
| Тема 8. Команда проекта. | Подготовка отчета по вопросам темы 8. Упражнение «Тест на командные роли». | отчет | 8 | 5 | 7,8,13,19 |
| Тема 9. Жизненный цикл инвестиционного и инновационного проектов. | Подготовка отчета по вопросам темы 9. | отчет | 9 | 5 | 8,9,13,18,19 |
| Тема 10. Управление коммуникациями проекта. | Подготовка отчета по вопросам темы 10. | отчет | 10 | 5 | 8,9,13,18,19 |
| Тема 11. Управление качеством проекта. | Подготовка отчета по вопросам темы 11. | отчет | 11 | 5 | 1-6 |
| Тема 12. Сетевое планирование и управление. Основы работы с сетевой моделью. | Выполнение практической работы «Основы построения сетевых графиков». | защита проектов | 12 | 5 | 8,9,12,13,18 |
| Тема 13. Сетевое планирование и управление. Детерминированные и вероятностные сетевые графики. | Выполнение практической работы «Работа с вероятностной сетевой моделью». | защита проектов | 13 | 5 | 8,9,12,13,18 |
| Тема 14. Управление рисками проектов. | Решение ситуационной задачи. | обсуждение | 14 | 5 | 8,9,11,12,13 |
| Тема 15. Гибкие методологии управления проектами. | Решение ситуационной задачи. | обсуждение | 15 | 5 | 7,16 |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное задание | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное задание |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение задач |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное задание |  | + | + | + | + |  |  | + |  | + | + | + |  | + |  |
| Решение ситуационных задач |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное задание |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль | Коллоквиум | 5 | 0-100 |
|  | Практическая работа | 10 |  |
|  | Практическая работа | 10 |  |
|  | Практическая работа | 10 |  |
|  | Решение ситуационных задач | 15 |  |
|  | Практическая работа | 15 |  |
|  | Практическая работа | 15 |  |
|  | Практическая работа | 20 |  |
| 2-й рубежный контроль | Практическая работа | 5 | 0-100 |
|  | Практическая работа | 10 |  |
|  | Практическая работа | 10 |  |
|  | Практическая работа | 10 |  |
|  | Презентация проекта | 15 |  |
|  | Презентация проекта | 15 |  |
|  | Коллоквиум | 15 |  |
|  | Решение ситуационных задач | 20 |  |
| Итоговый контроль | экзамен |  | 0-100 |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где:

Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно;

Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения заданий. |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Политика дисциплины заключается в последовательном и целенаправленном осуществлении учебного процесса с использованием актуальных образовательных технологий обучения. Требования преподавателей к студентам основаны на общих принципах обучения в ВКТУ им. Д. Серикбаева.

Обучающийся обязан:

- активно участвовать в учебном процессе, проявляя творчество, индивидуальность и креативность;

- посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия);

- своевременно выполнять и сдавать работу согласно Графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине;

- документально подтверждать пропущенные аудиторные занятия по уважительной причине;

- отрабатывать все пропущенные занятия в указанное преподавателем время;

- не опаздывать на занятия;

- проявлять уважительное отношение к преподавателю и к другим обучающимся;

- соблюдать культуру поведения.

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

- ISO 21505-2017 Project, programme and portfolio management – Guidance on governance, ISO, 2017.

- Kerzner H. et al. Value-driven project management. John Wiley & Sons, 2011. Vol. 1.

- PMBOK Guide, 7th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2021

- Адкинс Л. Коучинг Agile-команд. Руководство для скрам-мастеров, agile-коучей и руководителей проектов в переходный период.– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017– 280с.

- Волков И.М., Грачев М.В. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 495с.

- Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: учебник. – М.: Дело и Сервис, 2013 – 235с

- Максимов В.Ф. Инвестирование. : Учеб. пособие для вузов. – М: «МЭСИ», 2010. – 85с.

- Гранецкий В.Н., Рахимбердинова М.У, Казыкенов А.Ж. Практикум по управлению проектами. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2018. – 152 с

- Гранецкий В.Н., Слонец И., Жакенова Г.И. Управление проектом. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2014. – 127 с.

- Мазур Н.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. М.: 2008– 600с. 6 Масловский, В. П. Управление проектами. Электронный учебно-методический комплекс. 2007г.

- Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами. Стандарты, модели: Учебное пособие. – СПб: Лань, 2019. – 244 c.

- Зуб А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум для академического бакалавриата. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 422 c.

- Иванов П.В. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 102 c.

- Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 320 с.

- Кеннет Р. Основы Scrum: практическое руководство по гибкой разработке. – М.: Диалектика, 2020. – 250 с.

- Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 352 c.

- Мередит Д.Р. МВА. Управление проектами / Д.Р. Мередит. – СПб.: Питер, 2017. – 14 c.

- Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами (полный курс MBA). – М.: ЭКСМО, 2011. – 345 с.

- Прахалад К., Хэмел Г. Конкурируя за будущее. – СПб: Питер, 2019. – 250 с.

5.2 Дополнительная литература

- Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Конспект лекций. – СПб.: Изд – во Михайлова В.А., 2009. – 172с.

- Балабанов И.Т. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2015. – 304 с.14.

- Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебник - Киев: “АДЕФ-Украина”, 2004.- 145с.

- Чернов В.А. Инвестиционная стратегия: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2014. – 158с.

- IPR SMART http://www.iprbookshop.ru

- ScienceDirect - http://www.sciencedirect.com.

- EBSCO Discovery Service (EDS) - http://search.ebscohost.com