Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШАСиЭ:

Акаев А.М.

_____________2023 г.

СПЕЦКУРС

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B07305 Строительство

Код дисциплины: Spe4309

Количество кредитов: 5

Цикл: ПД

Компонент: КВ

Усть-Каменогорск, 2023

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана на «ШАСиЭ» на основании Государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования (Приказ Министра науки и высшего образования РК №2 от 20.07.2022 г.), Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки РК от №152 от 20.04.2011 г.), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено Комиссией по обеспечению качества

Председатель	Айтказина А.К.

Дата    05.09.2023 г.   протокол №2

Руководитель образовательной программы	Айтказина А.К.

6B07305

Сотрудник библиотеки	Дроздова О.Н.

Разработал	Гольцев А.Г.

Ассоциированный профессор

Елеманов Д,С.

Старший преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Спецкурс дает сведения о специфических видах монтажных работ. Излагаются вопросы расчета и методы выбора машин и механизмов. Излагаются вопросы выбора метода производства работ. Приводятся примеры монтажа отдельных зданий и сооружений с применением передовых методов и технологических новшеств как в Казахстане, так и за рубежом.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Формирование профессиональных знаний и необходимых практических навыков бакалавров при организации и выполнении специальных видов строительно-монтажных работ

Задачи изучения дисциплины:

- Обеспечение в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра знаний и умений, необходимых для успешного выполнения в будущем соответствующих функциональных обязанностей на всех должностях во всех подразделениях, относящихся к сфере деятельности строителя в области специальных видов строительных работ.

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК7 - Способность участвовать в проектировании, изыскании и строительстве объектов профессиональной деятельности. | РО12 - Осваивать вводимое новое оборудование, проверять техническое состояние и остаточный ресурс оборудования и конструкций. | - Демонстрировать понимание и значение современных методов организации, планировании и ведении специальных видов строительных работ, обработки информации с использованием современных технических средств - Разработать технологию выполнения строительно-монтажных работ при освоении подземного пространства и возведении заглубленных подземных частей зданий, разработать календарные графики на отдельные виды строительно-монтажных работ; разработать строительный генеральный план для возведения зданий в стесненных условиях городской застройки. - Готовность работать в коллективе. Знать систему взаимодействия участников строительства объектов специального назначения их функции и задачи. Знать систему материально-технического обеспечения строительств специальных объектов - Осуществлять коммуникации в среде строителей, анализировать существующую и разрабатывать самостоятельно техническую документацию по вопросам возведения объектов специального назначения, четко излагать и защищать результаты своей деятельности на предприятиях строительно-монтажного комплекса и в отраслевых научных организациях, совершенствовать свои знания при дальней учебе - Демонстрировать знание технических аспектов комплексной инженерной деятельности и осведомленность в вопросах организации строительства специальных сооружений, методах и способах расчета строительной документации на производстве. |

1.3.1 Политика оценивания результатов обучения

| Оценка по буквенной системе | Баллы (%-ное содержание) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 70-89 | 50-69 | 0-49 |
| Оценка по традиционной системе | Отлично | Хорошо | Удовлетиворительно | Неудовлетворительно |

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Современные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- Для преподавания предусмотрены традиционные технологии: аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов. Лекционный курс представлен в мультимедийной форме. При изложении лекционного материала в начале и при завершении лекции используется мотивационная речь. В лекции-презентации и практических занятиях используются текстовая, аудио и видеоинформация, графики, таблицы и т.п.

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- Предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. – в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

1.5 Пререквизиты

- Технология возведения зданий

1.6 Постреквизиты

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 30 |
| Практические работы | 15 |
| СРОП | 30 |
| СРО | 75 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Лекционные занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Монтажная технологичность. 1.Основные признаки технологичности конструкций. 2.Что необходимо обеспечивать при монтаже конструкций. 3.Методы монтажа конструкций. Какие немаловажные обстоятельства имеются за рубежом, касающееся технологичности конструкций. | 2 | 1-8 |
| 2 | Тема 2. Монтаж конструкций безвыверочным методом. 1.Какие преимущества и недостатки представляет собой безвыверочный метод монтажа стальных конструкций? 2.Суть, принцип и эффективность метода. 3.Рассказать про установку подкраново-подстропильных балок двумя кранами. | 2 | 1-8 |
| 3 | Тема 3. Монтаж мачт и башен при помощи самоподъемных кранов. 1.Сущность и способы метода монтажа башен при помощи самоподъемных кранов. 2.Эффективность и недостатки метода монтажа башен при помощи самоподъемных кранов. 3.Рассказать про самоподъемные краны, их достоинства и недостатки. | 2 | 1-8 |
| 4 | Тема 4. Монтаж доменных цехов крупными блоками. 1.Какие работы проводятся при монтаже конструкций крупных объектов или комплексов на 2.строительной площадке. Что такое пусковые комплексы доменных цехов и их конструкции. 3.Пример строительства доменного комплекса на Карагандинском металлургическом комбинате. | 2 | 1-8 |
| 5 | Тема 5. Монтаж мачт и башен методом поворота вокруг шарнира. 1.Сущность и способы метода монтажа мачт и башен методом поворота вокруг шарнира. 2.Эффективность и недостатки метода монтажа мачт и башен методом поворота вокруг шарнира. 3.Монтаж башни методом сборки на земле с подъемом целиком с помощью падающей стрелы. | 2 | 1-8 |
| 6 | Тема 6. Монтаж башенных сооружений самоподъемными порталами. 1.Сущность и способы метода монтаж башенных сооружений самоподъемными порталами. 2.Эффективность и недостатки метода монтажа монтаж башенных сооружениий самоподъемными порталами. 3.Объяснить схему портала для монтажа башенных сооружений. порталами. | 2 | 1-8 |
| 7 | Тема 7. Монтаж башенных сооружений прислонными кранами. 1.Сущность и способы метода монтаж башенных сооружении прислонными кранами. 2.Эффективность и недостатки метода башенных сооружении прислонными кранами. 3.Объяснить схему монтажа башни с помощью прислонного крана | 2 | 1-8 |
| 8 | Тема 8. Монтаж конверторного цеха. 1.Особенности монтажа конверторных цехов. 2.Состав комплекса кислородно-конверторного цеха. 3.Пример строительства доменного комплекса на Карагандинском металлургическом комбинате. 4.Объяснить типовую схему монтажа конструкций главного корпуса конверторного цеха. | 2 | 1-8 |
| 9 | Тема 9. Монтаж газгольдеров. 1.Что такое газгольдеры. 2.Сухие и мокрые газгольдеры. 3.Шаровые и сферические газгольдеры. | 2 | 1-8 |
| 10 | Тема 10. Монтаж цилиндрических резервуаров. 1.Что такое цилиндрические резервуары. 2.Конструкция цилиндрических резервуаров. 3.Монтаж цилиндрических резервуаров. | 2 | 1-8 |
| 11 | Тема 11. Монтаж ангаров из ЛСТК. 1.Что такое ЛСТК и их конструктивные особенности. 2.Монтаж объектов из ЛСТК блочным методом. 3.Монтаж объектов из ЛСТК поелемнтно. | 2 | 1-8 |
| 12 | Тема 12. Монтаж ангаров. 1.Классификация и преимущества современных ангаров. 2.Конструктивные особенности современных ангаров. 3.Монтаж ангаров. | 2 | 1-8 |
| 13 | Тема 13. Монтаж магистральных трубопроводов. 1.Специфика магистральных трубопроводов 2.Монтаж линейной части трубопроводов на просадочных грунтах. 3.Искусственное замораживание сезоннооттаивающих грунтов. | 2 | 1-8 |
| 14 | Тема 14. Монтаж эластичных резервуаров. 1.Основные преимущества эластичных резервуаров. 2.Основные требования при работе с эластичными резервуарами. 3.Этапы сборки эластичных резервуаров. | 2 | 1-8 |
| 15 | Тема 15. Свайно-винтовые фундаменты. 1.Конструктивные особенности винтовых свайных фундаментов. 2.Эффективность применения винтовых свайных фундаментов. 3.Технология установки винтовых свайных фундаментов. | 2 | 1-8 |
| ИТОГО |  | 30 |  |
| Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Определение нормативной трудоемкости и продолжительности строительного процесса | 1 | ДП 1-10 |
| 2 | Тема 2. Расчет производительности и количества автосамосвалов для транспортировки грунта | 1 | ДП 1-10 |
| 3 | Тема 3. Определение объемов земляных работ | 1 | ДП 1-10 |
| 4 | Тема 4. Определение объемов земляных работ при разработки траншей. | 1 | ДП 1-10 |
| 5 | Тема 5. Выбор землеройных и землеройно-транспортных машин | 1 | ДП 1-10 |
| 6 | Тема 6. Выбор землеройных и землеройно-транспортных машин при работе экскаватора. | 1 | ДП 1-10 |
| 7 | Тема 7. Определение параметров забоя для экскаватора | 1 | ДП 1-10 |
| 8 | Тема 8. Земляные работы при строительстве водопроводно-канализационных сооружений | 1 | ДП 1-10 |
| 9 | Тема 9. Земляные работы при строительстве водопроводно-канализационных сооружений с вертикальными стенками. | 1 | ДП 1-10 |
| 10 | Тема 10. Определение объемов каменной кладки | 1 | ДП 1-10 |
| 11 | Тема 11. Каменная кладка наружной стены. | 1 | ДП 1-10 |
| 12 | Тема 12. Бетонные и железобетонные работы | 1 | ДП 1-10 |
| 13 | Тема 13. Отделочные работы. Подача раствора на этажи. | 1 | ДП 1-10 |
| 14 | Тема 14. Штукатурные работы | 1 | ДП 1-10 |
| 15 | Тема 15. Отделочные работы. Оклейка обоями. | 1 | ДП 1-10 |
| ИТОГО |  | 15 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема № 01. Техкарта на техническое нормирование. | Определение технических норм | эссе | 1 | 4 | ДП 1-10 |
| Тема № 02. Техкарта проведение и обработка нормативных исследований и фотоучет. | Обработка данных фотоучета | эссе | 2 | 7 | ДП 1-10 |
| Тема № 03. Техкарта на восстановление и усиление фундаментов. | Ремонт фундамента | эссе | 3 | 7 | ДП 1-10 |
| Тема № 04. Техкарта на земляные работы при реконструкции здания. | Земляные работы при реконструкции зданий | эссе | 4 | 7 | ДП 1-10 |
| Тема № 05. Техкарта на усиление перемычек над проемами в кирпичных стенах. | Усиление перемычек в проемах | эссе | 5 | 7 | ДП 1-10 |
| Тема № 06. Техкарта на утепление стен плитами пенопласта | Утепление стен пенопластом | эссе | 6 | 8 | ДП 1-10 |
| Тема № 07. Техкарта на ремонт рулонных кровель с применением битумно-полимерных мастичных материалов. | Ремонт рулонных кровель | эссе | 7 | 8 | ДП 1-10 |
| Тема № 08. Техкарта на реконструкцию кровли. | Реконструкция кровли | эссе | 8 | 9 | ДП 1-10 |
| Тема № 09. Техкарта на земляные работы при реконструкции административного здания. | Земляные работы при реконструкции зданий | эссе | 9 | 9 | ДП 1-10 |
| Тема № 10. Техкарта на устройство буронабивных свай в водонасыщенных грунтах. | Устройство буронабивных свай | эссе | 10 | 9 | ДП 1-10 |
| ИТОГО |  |  |  | 75 |  |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Что такое монтажная технологичность | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Что такое специальный монтаж |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Что такое безвыверочный монтаж |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж самоподъемными кранами |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж методом поворота. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж при помощи портала. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж укрупненными блоками |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ангаров. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Что такое специальный монтаж |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Что такое безвыверочный монтаж |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж самоподъемными кранами |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж методом поворота. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж при помощи портала. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж укрупненными блоками |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ангаров. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж при помощи портала. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж укрупненными блоками |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ангаров. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ангаров. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, триместр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рейтинг | Что такое монтажная технологичность | 10 | 0-100 |
|  | Что такое специальный монтаж | 15 |  |
|  | Что такое безвыверочный монтаж | 20 |  |
|  | Монтаж самоподъемными кранами | 25 |  |
|  | Монтаж методом поворота. | 30 |  |
| 2-й рейтинг | Монтаж при помощи портала. | 20 | 0-100 |
|  | Монтаж укрупненными блоками | 20 |  |
|  | Монтаж резервуаров | 30 |  |
|  | Монтаж ангаров. | 30 |  |
| Итоговый контроль | экзамен |  | 0-100 |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

В процессе обучения студент должен научиться быть пунктуальным и обязательным. Проявлять активность в учебном процессе и поддерживать обратную связь на занятиях. На занятиях быть сосредоточенным и открытым, доброжелательным к сокурсникам и преподавателю. Стараться быть ответственным при освоении учебной дисциплине и свои знания проверять на экзаменах или при тестировании.

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. 1 Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Ассоциация строительных вузов. Москва, 2006 г. 2 Гофштейн Г.Е., Ким В.Г. и др. Монтаж металлических и железобетонных конструкций. Москва, 2004 г. 3 СНиП РК 2.04-03-2002 «Строительная теплотехника». 4 СНиП РК 2.04-01-2001 «Строительная климатология». 5 СНиП РК 1.03-05-2001. Техника безопасности и охрана труда в строительстве. 6 СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы / Госстрой России, М.: ГП ЦПП, 1993. - 23с. 7 СНиП СНиП 2.01.07-86* Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования, М., 1988. 8 СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений / Госстрой СССР. -М,: Стройиздат, 1985. - 40с.

5.2 Дополнительная литература

1. 1.Афанасьев В.А., Березин В Л. Сооружение газохранилищ и нефтебаз: Учебник для вузов. - Мл Недра, 1986. - 334с. 2 Серебряный Г.Н. Выбор методов строительства железобетонных резервуаров для темных нефтепродуктов. М: 1964г - 128с. 3 Чолоян Г.С. Резервуары с плавающими крышами и понтонами. М: 1974. 58с. 4 Хамзин С.К., Карасёв А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-М,;., М.: "Высшая школа", 1989 г.- 216с. 5 ВСН 311-89 Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров, Минмонтажспецстрой. М.:, 1989. 6 ПБ 03-381-00 Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов / Госгортехнадзор России, - М.: 2001. -167с. 7 Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Управление строительными предприятиями с основами АСУ: Учеб. Для строит. Вузов - 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Высшая школа, 1988 - 559с. 8 Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций: Учеб. Пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Стройиздат, 1991. -431 с. 9 Каторгин В.П. Прогрессивные и новые методы монтажа металлоконструкций в Казахстане. Караганда: ТОО «Арко», 2000 г. 10. Гольцев А.Г., Третьяков В.В., Титов М.М., Большаков Д.В. Учебное пособие по ТСП, ВКГТУ, 2014 г.

2. IPR SMART http://www.iprbookshop.ru

3. ScienceDirect - http://www.sciencedirect.com.

4. EBSCO Discovery Service (EDS) - http://search.ebscohost.com