Практическая работа № 9

9. Оформление заданий, освидетельствование, контроль и приемка работ

Это задание отражает основные функции управления производством проектно-изыскательских работ и включает в себя оформление следующих документов:

-  направления на производство работ конкретному исполнителю, в котором отражаются цель, задачи, перечень предоставленных заказчиком документов и недостающих документов, основания к исполнению, порядок работы и срок исполнения;

- задания (технического ведения), в котором отражаются наименования объектов, основания для выполнения, перечень исходной информации, перечень документов или видотчетности, технические и особые условия выполнения работы;

- программы работ с обоснованием методики, технологии, категорий сложности и объемов, с перечнем технических условий (системы координат, высот) и требований по согласованию, закреплению границ, порядку сдачи – приёмки;

- отчётов полевой приёмки и освидетельствования изысканий и проектов соответственно, в которых отражается основные разработки контроля работы, качественные характеристики по всем этапам, наличие необходимых документов и материалов, их соответствие регламентам по форме и содержанию, а так же заключение проверяющего (освидетельствующего );

- корректурного листа с отражением всех недостатков работы и указанием как их исправить.