- ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое содержание изучаемой дисциплины

Дисциплина рассматривает особенности строительства транспортных сооружений в особых условиях, к которым относят: строительство земляного полотна при отрицательных температурах; в районах вечной мерзлоты; в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения; в условиях карста и оползней; в горных условиях; на болотах; строительство дорожных одежд в зимних условиях; работа производственных предприятий при отрицательных температурах.

1.2 Цели и задачи изучения дисциплины

Дать магистрантам знания в области организации и строительстве искусственных сооружений, земляного полотна и дорожных одежд в особых условиях, а также производственных предприятий в условиях сухого и жаркого климата, и в зимнее время.

1.3 Результаты изучения дисциплины

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

Знание и понимание:

- заключить цели и решить задачи в ходе научно исследовательской, педагогической и производственной деятельности.

Применение знаний и пониманий:

- обработка и анализ результатов, полученных в ходе теоретических и экспериментальных исследовании.

Формирование суждений:

- особенности конструктивных решений строительных объектов с использованием современных технологий, свойства конструкционных материалов и методы расчета основных конструктивных элементов;

- умение грамотно писать научные доклады и статьи, оформление счет фактур;

- влияние природно-климатических условий на выбор материалов, конструкций и технологий.

Коммуникативные способности:

- развить коммуникационные способности, необходимые для работы в группе;

- выбрать направление инновационных достижении науки, техники и технологии.

Навыки обучения или способности к учебе:

- проводить изыскания по определению исходных данных для проектирования объектов, патентные исследования, готовить задание на проектирование;

- обработки информации для анализа, расчета и проектирования строительных конструкций, презентации проекта;

- выбора конструкционных материалов для элементов дороги и определения их физико-механических характеристик;

- комплектования механизированных отрядов, работы с нормативно-справочной литературой, выполнения технологических и экономических расчетов.

- уметь составлять технологические карты и схемы производства работ, определять потребность в людских ресурсах и средствах механизации;

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № модуля, темы | Наименование темы, ее содержание | Ссылка на литературу и другие источники | Трудоемкость в кредитах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Модуль 1 |  |  |  |
|  | Семинарские (практические) занятия |  |  |  |
| Тема 1 | Требование нормативных документов к строительству дорог в особых условиях | 1-15 |  |  |
| Тема 2 | Влияние природно-климатических условий на выбор машин для технологии и организации работ. | 1-15 |  |  |
| Тема 3 | Состав ПОС и ППР. | 5-8 |  |  |
| Тема 4 | Строительство водонепроницаемых и капилляропрерываюших слоев. | 2, 5-8 |  |  |
| Тема 5 | Строительство земляного полотна при отрицательных температурах | 2, 5-8 |  |  |
| Тема 6 | Строительство дорожных одежд при отрицательных температурах | 2, 5-8 |  |  |
| Тема 7 | Строительство искусственных сооружении | 2, 5-8 |  |  |
|  | Итого |  |  | 0,5 |
| Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) |  |  |  |  |
| Тема 1 | Работа с нормативными документами, необходимыми для дорожного строительства | 9-15 |  |  |
| Тема 2 | Разработка дорожно-климатического графика | 1-15 |  |  |
| Тема 3 | Анализ физико-механических свойств грунтов, определение их пригодности для строительства насыпи | 3-4 |  |  |
| Тема 4 | Определение требуемой влажности и плотности грунтов, расчет коэффициента уплотнения | 2-5 |  |  |
| Тема 5 | Технологическая карта по строительству водонепроницаемых и капилляропрерываюших слоев. | 2-15 |  |  |
| Тема 6 | Технологическая карта по строительству земляного полотна и дорожных одежд | 2-15 |  |  |
| Тема 7 | Технологическая карта по строительству искусственных сооружении | 2-15 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (СРО) |  |  |  |  |
| Тема 1 | Разработка дорожно-климатического графика и определение сроков выполнения работ | 9-15 |  |  |
| Тема 2 | Определение рабочих характеристик строительной техники по нормативным документам | 17-18 |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 3 | Классификация грунтов и их применение при строительстве насыпи в разных условиях увлажнения | 1-5 |  |  |
| Тема 4 | Состав подготовительных работ и технология выполнения | 1-15 |  |  |
| Тема 5 | Проект производства работ на строительство автомобильных дорог | 2, 5-15 |  |  |
| Тема 6 | Технологические карты по строительству земляного полотна, дорожной одежды и искусственных сооружении | 2, 5-15 |  |  |
| Тема 7 | Определение параметров потока |  |  |  |
|  | Итого по модулю 1 |  | 1,5 |  |
| Модуль 2 |  |  |  |  |
|  | Семинарские (практические) занятия |  |  |  |
| Тема 8 | Строительство земляного полотна в горных условиях. | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 9 | Строительство противооползневых сооружений. | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 10 | Строительство земляного полотна в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения. | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 11 | Строительство насыпей из техногенных грунтов | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 12 | Сооружение земляного полотна на болотах | 1,2, 5-8 |  |  |
| Тема 13 | Контроль качества работ | 1,2, 5-8 |  |  |
|  | Итого |  | 0,5 |  |
| Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) |  |  |  |  |
| Тема 8 | Технология строительства земляного полотна из скальных и нескальных грунтов в горной местности, выбором машин и механизмов. | 1-18 |  |  |
| Тема 9 | Строительство земляного полотна на косогорах и оползневых склонах | 1-18 |  |  |
| Тема 10 | Сооружение высоких насыпей и глубоких выемок | 1-18 |  |  |
| Тема 11 | Технология строительство земляного полотна в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения. | 1-18 |  |  |
| Тема 12 | Технология строительство насыпей из техногенных грунтов | 1-18 |  |  |
| Тема 13 | Строительство земляного полотна на слабых основаниях | 1-18 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (СРО) |  |  |  |  |
| Тема 8 | Буровые и взрывные работы. Техника безопасности. Расчет взрывных работ. | 2,5-8 |  |  |
| Тема 9 | Классификация противооползневых сооружений | 2,5-8 |  |  |
| Тема 10 | Основные типы конструкций земляного полотна на косогорах и оползневых склонах. | 2,5-8 |  |  |
| Тема 11 | Технологические карты по строительству высоких насыпей и глубоких выемок | 2-18 |  |  |
| Тема 12 | Оценка устойчивости насыпи. Прогноз величины и хода осадки во времени. | 2,5-8 |  |  |
| Тема 13 | Технологические схемы возведения насыпей на болота | 2-18 |  |  |
|  | Итого по модулю 2 |  | 1,5 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы (СРОП, СРО)

| Тема | Цель и содержание задания | Продолжительность выполнения, час. | Форма контроля | Срок сдачи, № учебной недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модуль 1 |  |  |  |  |
| 1 Работа с нормативными документами, необходимыми для дорожного строительства | Изучить область применения в дорожном строительстве | 4 | Устный опрос | 2 |
| 2 Разработка дорожно-климатического графика и определение сроков выполнения работ | Познакомиться с классификациями дорожно-строительных работ в зависимости от температуры воздуха | 8 | Дорожно-климатичес-кий график | 2,3 |
| 3 Анализ физико-механических свойств грунтов, определение их пригодности для строительства насыпи | Классификация грунтов и их применение при строительстве насыпи в разных условиях увлажнения | 8 | Подготовка презентации | 4 |
| 4 Состав подготовительных работ и технология выполнения | Познакомиться с составом и технологией подготовительных работ | 4 | Подготовка презентации | 5 |
| 5 Технологическая карта по строительству земляного полотна и дорожных одежд | Познакомиться с проектом производства работ на строительство автомобильных дорог | 8 | Технологи-ческая схема | 6 |
| 6 Технологическая карта по строительству искусственных сооружении | Познакомиться с проектом производства работ на строительство искусственых сооружении | 8 | Технологи-ческая схема | 7 |
| 7 Определение параметров потока | Разработка линейного календарного гафика | 8 | Линейный календарный график | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 2 |  |  |  |  |
| 8 Технология строительства земляного полотна из скальных и нескальных грунтов в горной местности, выбором машин и механизмов. | Ознакомиться с особенностями строительства автомобильных дорог в горных условиях. | 7 | Подготовка презентации | 10 |
| 9 Строительство земляного полотна на косогорах и оползневых склонах | Основные типы конструкций земляного полотна на косогорах и оползневых склонах. Классификация противооползневых сооружений | 7 | Подготовка презентации | 11 |
| 10 Сооружение высоких насыпей и глубоких выемок | Ознакомиться с конструкциями высоких насыпей и глубоких выемок | 7 | Устный опрос | 12 |
| 11 Технология строительство земляного полотна в районах подвижных песков, засоленных грунтов и искусственного орошения. | Ознакомиться с особенностями строительства автомобильных дорог в песках, на засоленных грунтах и в районах искусственного орошения. | 7 | Подготовка презентации | 13 |
| 12 Технология строительство насыпей из техногенных грунтов | Познакомиться с видами техногенных грунтов, применение в дорожном строительстве | 7 | Подготовка презентации | 14 |
| 13 Строительство земляного полотна на слабых основаниях | Ознакомиться с классификацией слабых грунтов, типами болот, методами строительства, выбором машин и механизмов. | 7 | Подготовка презентации | 15 |
| итого |  | 90 |  |  |

3 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  - Основная литература

- Эксплутация автомобильных дорог: учебное пособие для автодорожных вузов / А.К. Киялбаев, С.Н. Киялбай – Москва-Алматы: МАДО, КазАДИ, 2017. – 342 с.

- Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с.

- Строительные материалы: учебник для студентов ВПО, обучающихся по направлению 270800 «Строительство» / Ю.Г. Мещеряков, С.В. Федоров; НОУ ДПО «ЦИПК». – СПб, 2013. – 400 с.

- Строительное материаловедение: учебное пособие / Л.И. Дворкин, Л.О. Дворкин – М. : Инфра-Инженерия, 2013. – 832 с.

  - Дополнительная литература

5   Справочная энциклопедия дорожника. Том I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог   /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2005.

- Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005.

- Сооружение земляного полотна в сложных условиях: учеб. пособие / Г.Л. Шалягин, Э.С. Спиридонов, М.С. Клыков и др.; Под ред. М.С. Клыкова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. – 131 с.

- Строительство автомобильных дорог, т.1. /Под. ред. В.Н. Некрасова – М.: Транспорт, 1980 –416 с.

- СН РК 1.03-00-2011* (по состоянию на 01.07.2013) Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. Взамен СНиП РК 1.03-06-2002*

- Пособие к СНиП РК 1.03-06-2002* Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03-06-2002*).

- СНиП РК 1.04.03-2008 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений. Часть I, II. Взамен СНиП 1.04.03-85*, части I, II.

- Пособие к СНиП РК 1.04.03-2008 Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008). Взамен Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85*)

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства

- СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства

- РДС РК 1.01-03-2012   Разработка, согласование, утверждение и содержание технологических карт.

- СН РК 1.02-01-2008 Нормы продолжительности проектирования. Взамен 283-64

- Е РК 8.04-01-2011. Сборник Е2. «Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные работы». Издание официальное. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Астана 2011 – 491с.

- Е РК 8.04-01-2011. Сборник Е17. «Строительство автомобильных дорог». Издание официальное. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Астана 2011 – 200 с.