2.3	 Технология производства ремонтных работ

На основе анализа графика существующего состояния автомобильной дороги(см. приложение А) в разделе 3.1 курсового проекта устанавливают элементы дороги, которые необходимо ремонтировать, т.е. земляное полотно, откосы, обочины, проезжая часть, искусственные сооружения, обстановка пути. Далее определяют за счет каких средств и видов ремонта выполняют эти работы (текущий, средний и капитальный ремонты), на каких участках дороги и перечень работ по видам ремонта.

Результаты анализа целесообразно оформить в следующей табличной форме.

Таблица 1 - Виды ремонтных работ по участкам

| Виды дефектов элементов автомобильной дороги | Протяженность участка от ПК__ до ПК___ | Виды ремонта перечень работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущий | средний | Капитал ьный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| . |  |  |  |  |

В пункте 1.2.3 перечисления 2 курсового проекта, ориентируясь на местоположении производственных предприятий и карьеров, определяют зоны действия одноименных карьеров и устанавливают средние дальности перевозки материалов и полуфабрикатов из карьеров, производственных предприятий, железнодорожных станций. После чего рассчитывают производительность автомобильного транспорта по видам перевозимых материалов.

Разрабатывая технологию ремонта земляного полотна, в пункте 1.2.3, перечисления 3 курсового проекта, определяют объемы работ по данным таблицы 1, и соответствующих граф задания (приложение А), и предлагают возможные методы устранения возникших деформаций и разрушений; на основе анализа исходных данных (категория дороги, природные условия, наличие материалов, оборудования, техники) выбирают наиболее приемлемый метод. Для этого метода составляют типовую технологическую карту производства каждого вида работ. С целью упрощения расчетов карту составляют на один километр дороги.

Объемы работ по ремонту и переустройству искусственных сооружений рассчитывают на основании принятых решений (смотри таблицу 1) пункт 1.2.3 перечисления 1, объединяя искусственные сооружения в отдельные группы по видам ремонта и составу работ. После чего разрабатывают технологические карты производства ремонтных работ для каждой группы сооружений с однотипными видами работ.

Объемы и виды ремонта дорожных одежд в значительной мере определяются как видом работ по ремонту земляного полотна и искусственных сооружений, так и существующим состоянием дорожной одежды. Для их подсчета выделенные в таблице 1 пункта 1.2.3 перечисления 1 участка объединяют в группы по однотипному составу и способу производства ремонтных работ, на которые составляют типовые технологические карты. При разработке технологических карт применяют передовые технологии производства ремонтных работ.

В пункте 1.2. 3 перечисления 6 курсового проекта определяют объемы работ по ремонту сооружений обстановки пути. При этом учитывают, что на участках уширения земляного полотна и улолаживания откосов производят демонтаж существующих элементов обстановки пути и устройство присыпных берм для установки знаков. На опасных участках предусматривают устройство разного рода ограждений. Кроме того, в этом разделе предусматривают работы по разметке проезжей части.

В пункте 1.2.3 перечислений 3-6 проекта на отдельные виды работ по согласованию с руководителем проекта разрабатываются технологические схемы производства работ, почасовые графики и графики выполнения рабочих процессов.