По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 15 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по производству железобетона была 170 м3/смену.

#

Көп қабатты ғимарат салу кезінде монолитті темірбетон қабырғалары құрылысының ұзақтығын анықтаңыз. Қабырғаның биіктігі - 3,4 м, қалыңдығы - 200 мм, қабырғалардың жалпы ұзындығы - 26 м.Жұмыс буыны 5 адамнан тұрады. Жұмысшылардың ауысымдық өндірісін анықтаңыз.

#

Көлемі 1,5 × 1,2 × 2,4 м (биіктігі 2,4 м) 40 тығыннан тұратын ағаш-металл бұйымдарын орнату ұзақтығын анықтаңыз. Қалқандардың ауданы 2 м2 дейін. Бір жұмысшының ауысымдық нормативін анықтаңыз. Жұмыс қараша айында, Өскеменде жүзеге асырылады.

#

Көлемі 0,3 × 0,3 × 3,2 м 80 бағаннан тұратын ағаш-металл конструкцияларын орнату ұзақтығын анықтаңыз, бір жұмысшының стандартты ауысымдық шығымын анықтаңыз. Жұмыс қараша айында, Новосибирск қаласында жүзеге асырылады.

#

Өлшемі 5,2 × 0.3 × 0.3 м болатын жер бетіндегі 80 арқалықтан жасалған ағаш-металл конструкцияларын орнату ұзақтығын анықтаңыз, бір жұмысшының стандартты жылжуын анықтаңыз. Жұмыс қаңтар айында, Семейде жүзеге асырылады.