ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Цель выполнения курсового проекта – научить студентов работать с нормативно-справочной и технологической литературой; закрепить теоретические знания и развить навыки самостоятельной работы при решении комплекса инженерных вопросов по технологии строительства различных конструктивных слоев дорожных одежд; проверить уровень инженерной подготовки по дисциплинам: дорожно-строительные материалы, дорожно-строительные машины и экономика дорожного строительства.

СОДЕРЖАНИЕ

Задание и исходные данные

Введение

1 Природные условия и их влияние на технологию производства работ

1.1 Климат

1.2 Рельеф и геология

1.3 Гидрогеология и гидрография

1.4 Растительность, почвы и грунты

1.5 Дорожно-климатический график

2 Дорожно-строительные материалы

2.1 Минеральные материалы

2.2 Органические вяжущие

2.3 Минеральные вяжущие

2.4 Полуфабрикаты

3 Дорожные одежды

3.1 Конструирование дорожных одежд

3.2 Характеристика конструктивных слоев

4 Расчет дальности возки материалов и производительности машин

4.1 Определение зон действия карьеров

4.2 Выбор местоположения производственного предприятия

4.3 Расчет производительности машин

5 Технология и организация строительства дорожной одежды

5.1 Определение сроков строительства конструктивных слое

5.2 Технология строительства подстилающего слоя

5.3 Технология строительства основания

5.4 Технология строительства покрытия

5.5 Расчет сменного темпа работ

5.6 Технологическая схема потока

6 Контроль качества при строительстве дорожной одежды

Используемая литература

Введение

Приводят краткую характеристику объекта (техническая категория автомобильной дороги, ее протяженность, требуемый модуль упругости) и района строительства (дорожно-климатическая зона, тип местности по характеру и степени увлажнения, вид грунта земляного полотна), обосновывают необходимость строительства автомобильной дороги в заданном районе. [1].

1 Большая советская энциклопедия. – М.: – Советская энциклопедия, 1973.

2 Интернет источники

Природные условия и их влияние на технологию производства работ (20-25 %).

  - Климат.

По СНиП [2,3] и климатическому справочнику определить необходимые характеристики климата:

– среднемесячные температуры воздуха;

– количество выпадающих осадков;

– количество дней с осадками более 5 мм;

– тип увлажнения местности;

– толщина снегового покрова, сроки его установления и схода;

– сроки весенней и осенней распутиц;

– дорожно-климатическая зона (ДКЗ).

ВСЕ ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В НЕОБХОДИМЫЕ ТАБЛИЦЫ.

2 СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология, Астана 2017

3 СНиП    2.01.01-82.    Строительная    климатология    и    геофизика. М.: Стройиздат, 1983.

4 Технология стоительства автомобильных дорог, ч.1. / Сиденко В.М., Батраков О.Т., Леушин А.И. Изд-во «Вища школа», Киев, 1970 г., стр. 236.

Построить дорожно-климатический график с указанием сроков выполнения различных групп дорожных работ (см. МУ). Установить возможные сроки производства земляных работ.