- Жер массаларын бөлу графигі

- Жұмыс өндірісінің қандай жағдайларында бульдозерлерді пайдалану неғұрлым орынды? Бульдозер жұмыстарының циклі қандай элементтерден тұрады және оларды қалай тиімді жүзеге асыру керек?

- Бульдозерлермен қазыңдыларды әзірлеу және жапсарлас (көршілес) үйінділерді жасау.

- Скреперлерді тиімді пайдалану шарттарын қалыптастырыңыз. Скреперлік жұмыстардың ең үлкен әсерін қандай схемалар мен жұмыс тәсілдері қамтамасыз етеді?

- Жұмыс өндірісінің қандай жағдайларында грейдер-элеваторды пайдалану неғұрлым орынды? Грейдер-элеватор жұмыстарының циклі қандай элементтерден тұрады және оларды қалай тиімді жүзеге асыру керек?

- Қандай жағдайларда түрлі жұмыс жабдықтары бар экскаваторларды пайдалану орынды? Экскаваторлық жұмыстар кезінде ең үлкен өнімділікті қалай қамтамасыз етуге болады?

- Автогрейдерлерді қандай жұмыстарда пайдаланған дұрыс? Кесу, тасымалдау және өңдеу жұмыстары кезінде автогрейдер өтуінің қажетті санын қалай анықтауға болады? Автогрейдерлердің өнімділігін арттыру жолдары.

- ЕНиР және формулалар бойынша жер қазатын машиналардың өнімділігін қалай анықтауға болады? Формулалар бойынша анықталатын жұмыс өнімділігінен пайдалану көрсеткіштеріне қалай өту керек?

- Қандай жағдайларда түрлі машиналарды кешенді пайдалану орынды?

- Әрлеу жұмыстары қандай мақсаттар үшін жүргізіледі? Олардың құрамы?

- Топырақ үйіндісінің құламаларын өңдеу (жадағайлау, пішіндеу) қандай машиналармен және қалай жүзеге асырылады?

- Үйінділердің құламаларын әртүрлі жағдайларда нығайту (күшейту) тәсілдерін атаңыз. Олардың тиімділігі қандай?

- Топырақ үйіндісінің құламаларын нығайту кезінде геосинтетикалық материалдар қандай жағдайларда және қалай қолданылады?

- Топырақ үйіндісін салу кезіндегі бақылаудың мақсаты мен түрлері.

- Бақылау жұмыстарының қандай түрлері «жасырын» деп аталады және оларды еспке алу қалай жүзеге асырады?

- Топырақ үйіндісінің жекелеген элементтерінің жобалық көрсеткіштерінен ауытқулардың қандай талаптары мен рұқсаттары бар?

- Топырақ үйіндісінің сапасын бағалау және қабылдау қалай жүзеге асырылады?

- Жол салу жұмыстарын орындау кезінде табиғатты қорғаудың негізгі талаптары қандай болуы тиіс?

- Жердің жыртылатын және аса құнды учаскелерінде топырақты қалай тиімді пайдалану керек?

- Карьерлік жұмыстар учаскелері мен уақытша өндірістік құрылыстармен айналысатын аумақтарды қалпына келтіру қалай жүргізіледі?

- Жасанды құрылымдар құрылысы

- Қиғаш жерлерде топырақ үйіндісін тұрғызу

- Қысқы жағдайда топырақ үйіндісін салу

- Карьерді техникалық және биологиялық қалпына келтіру (рекультивациялау) дегеніміз не?

- Таулы аймақтарда топырақ үйіндісін салу кезінде құрылыс және жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері.

- Тұздалған топырақты шарттарда топырақ үйіндісін салу.

- Құмды – шөлді, жасанды суарылатын аудандарда топырақ үйіндісін тұрғызу.

- Батпақты аудандарда топырақ үйіндісін тұрғызу.

- Гидромеханизация қолдану принциптері және жер жұмыстарын жүргізу тәсілдері.

- Топырақты гидромониторлармен және топырақ соратын снарядтармен әзірлеу.