| - Жер массаларын бөлу графигі - Жұмыс өндірісінің қандай жағдайларында бульдозерлерді пайдалану неғұрлым орынды? Бульдозер жұмыстарының циклі қандай элементтерден тұрады және оларды қалай тиімді жүзеге асыру керек? - Бульдозерлермен қазыңдыларды әзірлеу және жапсарлас (көршілес) үйінділерді жасау. - Скреперлерді тиімді пайдалану шарттарын қалыптастырыңыз. Скреперлік жұмыстардың ең үлкен әсерін қандай схемалар мен жұмыс тәсілдері қамтамасыз етеді? - Жұмыс өндірісінің қандай жағдайларында грейдер-элеваторды пайдалану неғұрлым орынды? Грейдер-элеватор жұмыстарының циклі қандай элементтерден тұрады және оларды қалай тиімді жүзеге асыру керек? - Қандай жағдайларда түрлі жұмыс жабдықтары бар экскаваторларды пайдалану орынды? Экскаваторлық жұмыстар кезінде ең үлкен өнімділікті қалай қамтамасыз етуге болады? - Автогрейдерлерді қандай жұмыстарда пайдаланған дұрыс? Кесу, тасымалдау және өңдеу жұмыстары кезінде автогрейдер өтуінің қажетті санын қалай анықтауға болады? Автогрейдерлердің өнімділігін арттыру жолдары. - ЕНиР және формулалар бойынша жер қазатын машиналардың өнімділігін қалай анықтауға болады? Формулалар бойынша анықталатын жұмыс өнімділігінен пайдалану көрсеткіштеріне қалай өту керек? - Қандай жағдайларда түрлі машиналарды кешенді пайдалану орынды? - Әрлеу жұмыстары қандай мақсаттар үшін жүргізіледі? Олардың құрамы? - Топырақ үйіндісінің құламаларын өңдеу (жадағайлау, пішіндеу) қандай машиналармен және қалай жүзеге асырылады? - Үйінділердің құламаларын әртүрлі жағдайларда нығайту (күшейту) тәсілдерін атаңыз. Олардың тиімділігі қандай? - Топырақ үйіндісінің құламаларын нығайту кезінде геосинтетикалық материалдар қандай жағдайларда және қалай қолданылады? - Топырақ үйіндісін салу кезіндегі бақылаудың мақсаты мен түрлері. - Бақылау жұмыстарының қандай түрлері «жасырын» деп аталады және оларды еспке алу қалай жүзеге асырады? - Топырақ үйіндісінің жекелеген элементтерінің жобалық көрсеткіштерінен ауытқулардың қандай талаптары мен рұқсаттары бар? - Топырақ үйіндісінің сапасын бағалау және қабылдау қалай жүзеге асырылады? - Жол салу жұмыстарын орындау кезінде табиғатты қорғаудың негізгі талаптары қандай болуы тиіс? - Жердің жыртылатын және аса құнды учаскелерінде топырақты қалай тиімді пайдалану керек? - Карьерлік жұмыстар учаскелері мен уақытша өндірістік құрылыстармен айналысатын аумақтарды қалпына келтіру қалай жүргізіледі? - Жасанды құрылымдар құрылысы - Қиғаш жерлерде топырақ үйіндісін тұрғызу - Қысқы жағдайда топырақ үйіндісін салу - Карьерді техникалық және биологиялық қалпына келтіру (рекультивациялау) дегеніміз не? - Таулы аймақтарда топырақ үйіндісін салу кезінде құрылыс және жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері. - Тұздалған топырақты шарттарда топырақ үйіндісін салу. - Құмды – шөлді, жасанды суарылатын аудандарда топырақ үйіндісін тұрғызу. - Батпақты аудандарда топырақ үйіндісін тұрғызу. - Гидромеханизация қолдану принциптері және жер жұмыстарын жүргізу тәсілдері. - Топырақты гидромониторлармен және топырақ соратын снарядтармен әзірлеу. | 1. график распределения масс грунта 2. в каких условиях производства работ наиболее целесообразно использовать бульдозеры? Из каких элементов состоит цикл бульдозерных работ и как их эффективно реализовать? 3. Разработка выработок бульдозерами и создание смежных (смежных) насыпей. 4.сформируйте условия эффективного использования скреперов. Какие схемы и способы работы обеспечивают наибольший эффект скреперных работ? 5. в каких условиях производства работ наиболее целесообразно использовать грейдер-элеватор? Из каких элементов состоит цикл работ грейдера-элеватора и как их эффективно реализовать? 6. в каких случаях целесообразно использовать экскаваторы с различным рабочим оборудованием? Как обеспечить максимальную производительность при экскаваторных работах? 7. на каких работах лучше использовать автогрейдеры? Как определить необходимое количество проходов автогрейдера при резке, транспортировке и обработке? Пути повышения производительности автогрейдеров. 8. Как определить производительность землеройных машин по ЕНиР? Как перейти от производительности труда к эксплуатационным показателям, определяемым по формулам? 9. в каких случаях целесообразно комплексное использование различных машин? 10. для каких целей проводятся отделочные работы? Их состав? 11. какими машинами и как осуществляется обработка откосов насыпи грунта (плащевка, профилирование)? 12.назовите способы укрепления (усиления) откосов насыпей в различных условиях. Какова их эффективность? 13. в каких случаях и как применяются геосинтетические материалы при укреплении откосов насыпи грунта? 14. назначение и виды контроля при сооружении почвенного отвала. 15. какие виды контрольных работ называются «скрытыми» и как осуществляется их выполнение? 16. каковы требования и допуски отклонений от проектных показателей отдельных элементов отвала грунта? 17. как осуществляется оценка качества и приемка отвала грунта? 18. какими должны быть основные требования охраны природы при выполнении дорожно-строительных работ? 19.Как эффективно использовать почву на пахотных и особо ценных участках? 20. как проводится рекультивация участков карьерных работ и территорий, занятых временными производственными сооружениями? 21. строительство искусственных сооружений 22. возведение насыпи грунта на косых участках 23. возведение земполотна в зимних условиях 24. что такое техническая и биологическая рекультивация карьера? 25.особенности организации строительства и работ при устройстве земляных валов в горных районах. 26. возведение насыпи в засоленных грунтах. 27. возведение насыпи в песчано-пустынных, искусственно орошаемых районах. 28. возведение почвенных отвалов в заболоченных районах. 29. принципы применения Гидромеханизации и способы производства земляных работ. 30.разработка грунтов гидромониторами и почвосасывающими снарядами. |
| --- | --- |