ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Григорьев Егор Дмитриевич

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Технология строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :5B074500, 6B07304

1 Классификация дорожно-строительных материалов: минеральные вяжущие.

2 Особенности строительства слоев из холодных асфальтобетонных смесей

3 Начертить упрощенный дорожно-климатический график (по среднемесячным температурам воздуха). Назначить сроки выполнения работ и минимальную длину захватки по метеоусловиям. Устраивается дорожная одежда дороги IV технической категории. Длина строящегося участка дороги 7,5 км.

Конструкция дорожной одежды:

- основание из щебня по способу заклинки - 0,18 м;

- нижний слой покрытия из высокопористой песчаной горячей асфальтобетонной смеси - 0,08 м

- верхний слой покрытия из горячей асфальтобетонной смеси тип В - 0,06 м

Величины среднемесячных температур воздуха показаны в табл.

Расчет оформить в табличном виде.

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

Кайсенов Бегим Айдарович

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Технология строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :5B074500, 6B07304

1 Классификация дорожно-строительных материалов: органические вяжущие.

2 Особенности укладки литых асфальтобетонных смесей

3 Производятся работы по устройству покрытия переходного типа из щебня по способу заклинки на дороге IV технической категории. Толщина покрытия 0,14м. Дальность возки материалов 10км. Длина участка строительства 4км. Определить потребность в материалах, назначить технологию производства работ.

Расчет представить в табличном виде.

Составитель                         Алимгазин Б. Т.