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 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий План предусматривает...............................................
Основанием для проведения работ является лицензия №EL-0000 от 01.01.2024 г., выданная ТОО «__________» сроком на 6 лет Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан.
Данный План предусматривает порядок и состав работ в течение всего срока действия лицензии.
Согласно статье 196 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» недропользователю необходимо в установленном законодательством порядке представить копию утвержденного Плана разведки, с положительным заключением государственной экологической экспертизы, в уполномоченный орган в области твердых полезных ископаемых.
Целью настоящего плана ГРР .........................................................................................
Для решения поставленных задач предусматривается .............................................................
Результатом работ будет ..................................................................................... 
План разведки составлен в соответствии с требованиями «Инструкции по составлению плана разведки твердых полезных ископаемых», утвержденной совместным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 мая 2018 года № 331 и Министра энергетики Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 198.
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДИ РАБОТ
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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ТОО "_________________"

_____________________________ Ф.И.О.

«_____» ______________________2024 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к проведению комплекса по разработке плана разведки с прохождением государственной экологической экспертизы и получением экологического разрешения на воздействие с прохождением государственных экспертиз


1. Основание выдачи технического задания
1.1. Требование Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2023 г.).
1.2. Требования приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2018 г. № 419 «Об утверждении формы геологического отчета», приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 200.
1.3. Требования Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2023 г.).
1.4. Требования Закона №188-V «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2023 г.).
1.5. Лицензия на разведку полезных ископаемых № 0000-EL от 01.01.2024, срок действия 6 лет со дня выдачи


2. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта
Настоящим техническим заданием предусмотрен комплекс услуг, включающие разработку плана разведки с прохождением государственной экологической экспертизы и получением экологического разрешения на воздействие к плану ГРР; с прохождением государственных экспертиз, получившие положительные заключения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.1. Целевое назначение услуг по разработке плана разведки с прохождением государственной экологической экспертизы по лицензионной территории:
2.1.1. Разработка плана разведки к лицензионной территории _________ поисковой площади на период 6 лет;
2.1.2. Разработка Главы или Проекта о возможных воздействиях к плану разведки к лицензионной территории ________ площади;
2.1.3. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы;

 
Требования Заказчика к выполнению работ
3.1. Выполнение работ в соответствии с требованиями действующих в РК нормативно-методических документов.
3.2 Требования по разработке плана разведки по лицензионной территории __________ поисковой площади на период 1 год:
Этап 1. В соответствии с инструктивными требованиями составить и оформить «План разведки по __________ поисковой площади».
Этап 2. Разработать Заявление о намечаемой деятельности, вариативно: Отчет о возможных воздействиях к плану ГРР по лицензионной территории __________ поисковой площади, проект нормативов допустимых воздействий, программу производственного экологического контроля, программу управления отходами, план природоохранных мероприятий.
Этап 3. Согласование и утверждение заказчиком «Плана разведки по __________ поисковой площади».
Этап 4. Согласование Плана разведки по __________ поисковой площади и проекта Отчет о возможных воздействиях к плану ГРР в государственном уполномоченном органе в области охраны окружающей среды, в т. ч. (вариативно):
4.1. Подача заявления о намечаемой деятельности;
4.2. Разработка Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду;
4.3. Проведение общественных слушаний и получение Заключения на отчет о возможных воздействиях;
4.4. Разработка проектов НДВ, ПЭК, ПУО, ППМ;
4.5. Подача заявки на получение экологического разрешения на воздействие;
4.6. Проведение общественных слушаний к материалам заявки на получение экологического разрешения на воздействие;
4.7. Получение Экологического разрешения на воздействие к Плану разведки по __________ площади.


4. Ожидаемые результаты и формы отчетности

4.1. Результатом работ, предусмотренным техническим заданием по разработке плана разведки и прохождению государственной экологической экспертизы с получением экологического разрешения на воздействие к плану ГРР, с прохождением государственных экспертиз, получившего положительные заключения, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.1.1. План разведки, Отчет о возможных воздействиях с положительным заключением ГЭЭ, проекты НДВ, ПЭК, ПУО, ППМ с экологическим разрешением на воздействие к плану разведки;
4.1.3. Картографические, схематические, иллюстративные и другие материалы к тексту «Плана ГРР…» и графическим приложениям, имеющие географическую привязку, передаются Заказчику послойно в редактируемых цифровых (векторных) форматах на электронных носителях (CD, USB);
4.1.4. Текст «Плана ГРР» и графические приложения в PDF (Adobe Acrobat) передаются Заказчику на 3-х компакт-дисках;
4.1.5. Текст плана разведки» и графические приложения, проекты (вариативно) Отчета ОВОС, НДВ, ПЭК, ПУО, ППМ, протоколы ОС передается в 2-х экземплярах на бумажном носителе в переплетенном виде, и на электронном носителе в формате текстовых редакторов (с возможностью редактирования);
4.1.6. Порядок передачи и приемки оказанной услуги осуществляется в соответствии с условиями договора на оказание данной услуги.

4.2. Работа считается законченной после передачи Заказчику согласованного плана разведки, отчета о возможных воздействиях с положительным заключением ГЭЭ, проектов НДВ, ПЭК, ПУО, ППМ с экологическим разрешением на воздействие к плану разведки, с положительными заключениями экспертиз.


5.1. Сроки выполнения работ
Начало работ: с даты подписания договора.
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	№ п/п
	Виды работ
	Единица измерения
	Всего за период разведки
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	Физ. объем
	стоимость (тыс.т)
	Физ. объем
	стоимость (тыс.т)
	Физ. объем
	стоимость (тыс.т)
	Физ. объем
	стоимость (тыс.т)
	Физ. объем
	стоимость (тыс.т)

	 
	Финансовые обязательства (ФО)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Инвестиции, всего
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты на разведку, всего
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Поисковые маршруты
	п.км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Геологосъемочные работы
	кв.км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Топографические работы (аэротопосъемка)
	кв.км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Литогеохимические работы
	проб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Горные работы
	куб.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Геофизические работы (в т.ч.):
	тыс.тг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Аэромагнитометрическая съемка
	кв.км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Геофизические исследования в скважинах (инклинометрия)
	п.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Обработка геофизических данных
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Буровые работы в том числе с отбором проб
	тыс.тг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	п.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кол. проб 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вес всех проб, кг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Гидрогеологические работы
	бригада/смен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Инженерно-геологические работы
	бригада/смен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Лабораторные работы и технологические исследования (в т.ч.):
	проб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	По скважинам
	проб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	Штуфное опробование
	проб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	Литогеохимическое опробование
	проб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.4
	Технологические исследования
	проб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Прочие работы по геологоразведке
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Отчисления в ликвидационный фонд,1%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Обучение, повышение квалификации, переподготовка граждан Республики Казахстан,1%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Косвенные расходы, всего
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Подписной бонус
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Исторические затраты (в том числе: плата за геологическую информацию)
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6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

	[bookmark: _Hlk167887485]а) Опубликованная


	1
	Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK. «О гражданской защите».


	2
	Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК. «О недрах и недропользовании».


	3
	Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. «Экологический кодекс».


	4
	Об обеспечении единства измерений
Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-II.

	5
	Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

	6
	Об утверждении инструкции по составлению плана разведки твердых полезных ископаемых. Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 мая 2018 года № 331 и Министра энергетики Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 198.


	7
	Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352.

	8
	Об утверждении Правил пожарной безопасности
Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

	9
	Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13.

	б) Фондовая

	10
	Геологическое строение и полезные ископаемые южной части Моинты-Жамшинского водораздела. г. Балхаш, 1978 г.

	11
	Отчет о геологическом доизучении масштаба 1:200 000, площади листов L-43-III, IV, IX, X. г. Алматы, 2000 г.





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СКАН ЛИЦЕНЗИИ




	



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
[bookmark: _Hlk146095900]ПРОТОКОЛ № 1
технического совещания ТОО «________» по рассмотрению
«Плана разведки на твердые полезные ископаемые по блокам L-43-41-(10в-5а-14), L-43-41-(10в-5а-15), L-43-41-(10в-5а-19), Карагандинская область»

г. Усть-Каменогорск							25.12.2024 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
От ТОО «________»:
Директор									ФИО
Проектный геолог							ФИО

От ТОО «_______»:
	Главный геолог

	ФИО 

	Ведущий геолог
Ведущий геолог
	ФИО 
ФИО

	
	


ПОВЕСТКА ТС:
Рассмотрение «Плана разведки на твердые полезные ископаемые по блокам L-43-41-(10в-5а-14), L-43-41-(10в-5а-15), L-43-41-(10в-5а-19), Карагандинская область» (по Лицензии № 0000-EL от 01.01.2024 г.), составленного геологической службой ТОО «_______».

Слушали: ФИО


ОТМЕТИЛИ:
 
1. План составлен на основании Лицензии № 0000-EL от 01.01.2024 г. и технического задания.
2. Планом ГРР предусматривается поэтапное дифференцированное проведение детальных поисковых и разведочных работ в пределах блоков лицензионной площади, характеризующихся различной степенью изученности. 
3. По окончании геологоразведочных работ будет составлен окончательный отчет с выделением перспективных участков и рекомендациями по направлению дальнейших геологоразведочных работ.
3. Представленный План в полной мере отвечает на задачи, поставленные в Техническом задании и составлен в соответствии с нормативными требованиями.
4. Отмеченные отдельные ошибки и недочеты, были оперативно устранены в рабочем порядке. 

РЕШИЛИ:
Направить План на согласование государственной экологической экспертизы.


Операционный директор 
ТОО «________»					ФИО
